Załącznik nr 2 do specyfikacji BZP.271.15.2019

Wzór umowy

UMOWA   NR  BZP.272.15.2019

NA ROBOTY BUDOWLANE - ROZBIÓRKI

Zawarta w dniu ………………………………………… roku w Nowym Sączu pomiędzy:

Miastem Nowy Sącz - miasto na prawach powiatu

SIEDZIBA:	Rynek 1, 33 -300 Nowy Sącz

NUMER EWIDENCYJNY NIP:	734-350-70-21

REGON : 	491893167

reprezentowanym przez:	………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

......................................................................................................................

SIEDZIBA:	………………………………………………………………………………………………….

NUMER EWIDENCYJNY NIP:	………………………………………………………………………………………………….

REGON : 	………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:	………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalszej części umowy „Wykonawcą”.

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego             (sygnatura sprawy: BZP.271.____.2019) w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku                - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U z 2018 roku, poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej uPZP, strony zawierają umowę o następującej treści:

[ przedmiot umowy ]

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą:

REWITALIZACJA „PARKU STRZELECKIEGO” W NOWYM SĄCZU

– roboty budowlane –

ROZBIÓRKI WYBRANYCH BUDYNKÓW, BUDOWLI I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH W OKOLICY PRZYSZŁEGO AMFITEATRU

obejmujące:

- amfiteatr wraz z widownią – oznaczony w projekcie rozbiórki symbolem A1,

- niecka dawnej sadzawki – oznaczona w projekcie rozbiórki symbolem S1,

- jeden (1) budynek o konstrukcji murowanej - oznaczony w projekcie rozbiórki symbolem O1,

- trzy (3) budynki o konstrukcji drewnianej - oznaczone w projekcie rozbiórki symbolami P1, P3 i P4,

- drobne elementy zagospodarowania terenu – nie oznaczone w projekcie rozbiórki:

-	ogrodzenie oddzielające strefę sceny od strefy widowni,

-	słupy oświetlenia parkowego w okolicy amfiteatru i dawnej sadzawki,

-	tablice reklamowe - na koronie wału ziemnego trybuny,

-	rzeźba z piaskowca – pomiędzy istniejącym ogrodzeniem a podstawą wału ziemnego trybuny.

- zabezpieczenie drzew przeznaczonych do adaptacji, dla których istnieje realne zagrożenie uszkodzenia w trakcie prac rozbiórkowych – maksymalnie do 20 sztuk – zgodnie z projektem „gospodarki drzewostanem”.

- mechaniczne karczowanie karpiny drzew wyciętych w obrębie rozbieranego amfiteatru – maksymalnie do 20 sztuk.

- Symbol CPV:

- 45100000-8	przygotowanie terenu pod budowę,

- 45110000-1	roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego określonego                 w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), dokumentacją projektową (w zakresie objętym niniejszą umową), miejscem wykonania zamówienia oraz, że przyjmuje zamówienie do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cenę podaną w ofercie, która jest ceną ryczałtową i niezmienną z zastrzeżeniem § 9 niniejszej umowy.

- SIWZ - załącznik nr 3 - oraz oferta Wykonawcy (bez załączników) - załącznik nr 1 - stanowią integralną część umowy.

[ miejsce realizacji robót – stan prawny nieruchomości ]

§ 2

- Teren rozbiórki jest położony w Nowym Sączu, przy ulicy Ogrodowej, obejmuje                           działki ewidencyjne numer 88/6, 88/7, 88/10 i 88/12 w obrębie ewidencyjnym numer 077 – obszar w granicach istniejącego ogrodzenia północnej części PARKU STRZELECKIEGO. Szczegółowy zasięg terenu i opis obiektów przeznaczonych do rozbiórki zawiera „opis zamówienia publicznego” - załącznik nr 4, „projekt rozbiórki” (w zakresie rzeczowym objętym niniejszą umową) – załącznik nr 5, oraz „przedmiar robót” – załącznik nr 6.

- Zamawiający - Miasto Nowy Sącz – oświadcza, że:

-	posiada prawo do dysponowania terenem rozbiórki - nieruchomościami gruntowymi – wraz                                 z elementami (budynkami, obiektami i urządzeniami budowlanymi) wskazanymi do rozbiórki.

-	wszystkie elementy wskazane do rozbiórki (budynki, obiekty i urządzenia budowlane) zostały/będą odcięte od mediów publicznych, w szczególności od zasilania energetycznego.

[ terminy ]

§ 3

- Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – dzień podpisania niniejszej umowy.

- Termin protokolarnego przekazania terenu rozbiórki – po opracowaniu przez kierownika budowy planu BIOZ oraz jego akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego - nie później niż do pięciu (5) dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy.

- Termin wykonania przedmiotu umowy - zgłoszenia gotowości odbiorowej, po wykonaniu całości prac rozbiórkowych i uprządkowaniu terenu rozbiórki – nie później niż do sześćdziesięciu (60) dni od dnia protokolarnego przekazania terenu rozbiórki.

[ nadzór ]

§ 4

- Ilekroć w umowie mowa jest o Zamawiającym należy przez to rozumieć także powołanego przez niego inspektora nadzoru inwestorskiego. W razie uzasadnionych wątpliwości, co do zakresu umocowania inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca ma prawo zwrócić się bezpośrednio do Zamawiającego o ich wyjaśnienie.

- Zamawiający  powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

  - branża ogólnobudowlana	- ……………………………………………………………….………………………………

- Wykonawca ustanawia kierownika robót rozbiórkowych, w osobie:

- branża ogólnobudowlana	- ……………………………………………………………………………….………………

- Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik robót rozbiórkowych działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – prawo budowlane                  (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 1202, z późn. zm.), chyba, że treść postanowień niniejszej umowy nadaje, któreś wskazanych powyżej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne, dodatkowe uprawnienia.

[ obowiązki Zamawiającego ]

§ 5

- Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w niniejszej umowie, kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo budowlane.

- Zamawiający przekaże wykonawcy, w szczególności:

  - teren rozbiórki wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem decyzjami i uzgodnieniami,

  - dokumenty rozróbki, w tym dziennik budowy, dokumentację projektową i SIWZ.

- Zamawiający:

- dokona odbiorów przedmiotu zamówienia,

- zrealizuje płatności wobec Wykonawcy,

na zasadach, warunkach oraz w terminach ustalonych w niniejszej umowie.

[ obowiązki Wykonawcy ]

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie robót rozbiórkowych, a także zapewnić wszelkie warunki bezpieczeństwa, i na swój koszt: zabezpieczy teren rozbiórki, dostarczy i zainstaluje oraz utrzyma tymczasowe urządzenia zabezpieczające (takie jak: ochrona – zabezpieczenie - istniejących drzew (przeznaczonych do docelowej adaptacji), ogrodzenie (w tym przegląd i zapewnienie „szczelności” istniejącego ogrodzenia oraz naprawę bram), poręcze, oświetlenie, tablice informacyjne, sygnały i znaki ostrzegawcze), zapewni całodobowy dozór oraz wszelkie inne środki niezbędne do prawidłowej ochrony robót rozbiórkowych.

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, podwykonawców lub/i dalszych podwykonawców.

- Wykonawca - o ile zajdzie taka potrzeba - samodzielnie dokona uzgodnień w zakresie: poboru wody, dostawy energii na plac budowy i wykona na własny koszt tymczasowe przyłącza                       i liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót rozbiórkowych.

- W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Zamawiający, lub/i osoba przez niego wskazana realizował będzie dostawy lub roboty nie będące przedmiotem niniejszej umowy,  na  wniosek Zamawiającego Wykonawca, podwykonawca lub/i dalszy podwykonawca, zobowiązuje się do udostępnienia terenu robót.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren przyległy – południowa część parku do istniejącego ogrodzenia wraz z drogami publicznymi - w stanie wolnym od przeszkód  komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, wyłącznie na obszarze ogrodzonym.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót rozbiórkowych oraz tereny przyległe i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na "odbiór końcowy" wykonanych robót.

- Od daty protokolarnego przejęcia terenu rozbiórki, aż do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

- W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie wynikłe szkody.

- Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie rękojmi  i udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa), obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także przedstawicieli i pracowników Zamawiającego i Wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa), powstałe w związku z wykonywaniem wszelkich czynności i prac objętych przedmiotem umowy.

- Wykonawca obowiązany jest przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy prowadzeniu działalności gospodarczej w okresie obowiązywania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić zamawiającemu [na trzy (3) dni robocze przed podpisaniem umowy] kosztorys ofertowy, przedstawiający szczegółowy sposób wyliczenia ceny oferty, który stanowić będzie integralną część umowy - załącznik nr 7.

Kosztorys ofertowy – o którym mowa wyżej – wykonawca przedłoży zamawiającemu                 w wersji papierowej w trzech (3) egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej                    – edytowanej – format *.ath lub*.kst + wersja nieedytowalna – format *pdf.

- Wykonawca - jeżeli sytuacja taka nastąpi - zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków przewidzianych w umowie, SIWZ oraz obowiązujących przepisach dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców realizujących zadania objęte przedmiotem umowy.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, jego podwykonawcy (dalsi podwykonawcy), w całym okresie realizacji przedmiotu umowy, zatrudniali na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące czynności określone w SIWZ jako wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, z uwagi na wykonywanie tych czynności w sposób wypełniający przesłanki określone w sposób określony w art. 22 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku,  poz. 917, z późn. zm.).

- Wymóg określony w ustępie 14 niniejszego § umowy, dotyczy wszystkich osób wykonujących niesamodzielne czynności, z wyłączeniem czynności polegających na pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie obejmującej kierowanie robotami budowlanymi.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców                        w zakresie spełniania przez te podmioty wymogu zatrudnienia pracowników realizujących określone w SIWZ czynności na podstawie umowy o pracę. Uprawnienia Zamawiającego obejmują, w szczególności, prawo do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania w/w wymogów i dokonania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości w zakresie spełniania w/w wymogów,

- przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest – na każde wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym jednak niż trzy (3) dni robocze - przedłożyć Zamawiającemu, w jego siedzibie, bądź innym miejscu przez niego wskazanym, niżej wskazane dowody, w celu potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w ustępie 14 niniejszego § umowy, to jest:

- oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy  o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 1 ustęp 1 umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zawierać w szczególności:

- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,

- datę złożenia oświadczenia,

- wskazanie, że objęte wezwaniem Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub/i dalszego podwykonawcę – kopię umowy/umów/ o pracę osób wykonujących dla potrzeby realizacji przedmiotu umowy, czynności, których dotyczy oświadczenie wskazane w punkcie 1. powyżej (wraz z dokumentem regulującym zakres czynności/obowiązków, jeżeli został sporządzony). Dostarczona Zamawiającemu kopia w/w umowy /umów/ o pracę powinna być zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1 - w dalszej części jako:"RODO"] i ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych [j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm. (w dalszej części jako: "Uodo")] w szczególności bez: adresów zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracowników]. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Anonimizacji nie podlegają dane w postaci: imion i nazwisk pracowników,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub/i dalszego podwykonawcę - kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika(ów) przez pracodawcę do ubezpieczeń ZUS, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika(ów), zgodnie z przepisami RODO i Uodo - w szczególności bez: adresów zamieszkania lub/i pobytu oraz numeru PESEL pracowników,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub/i dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

- Niezłożenie żądanych przez Zamawiającego dowodów, w zakresie i terminie określonym                       w ustępie 17 niniejszego § umowy, mających na celu potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub/i dalszego podwykonawcę, wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, będzie traktowane przez Zamawiającego jako równoznaczne                   z niespełnieniem przez Wykonawcę, podwykonawcę lub/i dalszego podwykonawcę w/w wymogu.

- Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu niespełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub/i dalszego podwykonawcę, wymogów określonych                  w niniejszym §.

- W przypadku powzięcia przez Zamawiającego uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub/i dalszego podwykonawcę, przepisów prawa pracy, Zamawiający jest uprawniony do zwrócenia do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem                       o przeprowadzenie kontroli w/w podmiotów w tym zakresie.

- Wykonawca jest zobowiązany zamieścić w zawieranych przez siebie umowach                                  o podwykonawstwo, podwykonawstwo dalsze, postanowienia, które zapewnią przestrzeganie przez podwykonawcę lub/i dalszego podwykonawcę wymogów określonych w niniejszym §.

- Niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, będzie skutkowało naliczaniem kar umownych.

- Wszyscy pracownicy i przedstawiciele Wykonawcy, podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy, będą oznakowani trwałymi identyfikatorami firmy wykonawcy lub/i podwykonawcy. W przypadku braku w/w identyfikatorów zamawiający naliczy kary umowne.

§ 7

Niezależnie od obowiązków wymienionych powyżej Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Prowadzenie na bieżąco „dziennika rozbiórki”, przekazanego przez Zmawiającego, zgodnie z zasadami określonymi ustawą prawo budowlane.

- Informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych  lub/i zamiennych w terminie siedmiu (7) dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Informowanie inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, najpóźniej dwa (2) dni robocze przed nadejściem tych terminów. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek czynnych sieci lub linii przewodów, ich części bądź  innych urządzeń w toku realizacji zamówienia - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego nastąpi w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 niniejszej umowy. W przypadku, gdy stanie się to z winy Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych do przebywania na placu budowy, naprawa następuje na koszt Zamawiającego.

[ wynagrodzenie za przedmiot umowy i jego zmiana ]

§ 8

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze SIWZ oraz wybraną ofertą Wykonawcy będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie wynagrodzenie wykonawcy wyraża się kwotą ………….……….…. PLN (słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………….) w tym podatek VAT – stawka 23 % - w kwocie ……………………………………………………..PLN (słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………….).

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania robót objętych zamówieniem, w tym między innymi w specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót budowlanych. Cena ta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, również te nie ujęte w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które są niezbędne do wykonania zadania to jest:  podatek VAT, ubezpieczenia, wszelkie roboty przygotowawcze, zagospodarowanie placu budowy (terenu rozbiórki), koszty utrzymania tymczasowego zaplecza Wykonawcy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu rozbiórki, itp.), koszty badań, opinii niezbędnych do odbioru końcowego robót, koszty doprowadzenia miejsca i terenu robót do stanu zgodnego z przepisami, koszty ewentualnego wykonania niezbędnych rusztowań, dokumentacji odbiorowej i powykonawczej, koszty usunięcia ewentualnych usterek i wad (również w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii), przewodów, itp., koszty  przeglądów w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji.

- Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do końca realizacji robót z zastrzeżeniami  – wyjątkami określonymi w § 9 niniejszej umowy.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP: 734-350-70-21 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP ……………………………………….

- Fakturę VAT należy wystawić na płatnika:

-	nabywca:  Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300  Nowy Sącz NIP: 734-350-70-21,

-	odbiorca:  Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz.

- Zamawiający nie wyraża zgody na cesję przysługujących i obciążających Wykonawcę praw (w tym wierzytelności) i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniego, pod rygorem nieważności, pisemnego uzgodnienia warunków cesji przez obie strony umowy. Pisemnej zgody Zamawiającego wymaga również cesja praw i obowiązków przysługujących                i obciążających podwykonawców lub/i podwykonawców dalszych, realizujących prace  lub/i roboty składające się na przedmiot niniejszej umowy.

§ 9

- Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadkach określonych                  w umowie, a w szczególności w przypadku:

- zmniejszenia przez zamawiającego zakresu rzeczowego prac – zaniechania części robót - w sytuacji uzasadnionej okolicznościami zaistniałymi w trakcie robót,

- zwiększenia/zmiany przez zamawiającego zakresu rzeczowego prac – wykonania robót zamiennych, o których mowa w artykule 67 ustęp 1 punkt 6 uPZP - w sytuacji uzasadnionej okolicznościami, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu niniejszej umowy,

- odstąpienia od umowy,

- zastosowania innej lub/i tańszej technologii niż przewidziana w dokumentacji projektowej,                        co uregulowane będzie stosownym aneksem do umowy.

- W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych:

  - w ustępie 1 punkt a - podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia będzie protokolarnie ustalony i potwierdzony stosownym aneksem do umowy - zmniejszony zakres prac,

  - w ustępie 1 punkt b - podstawą do wyliczenia kwoty zwiększenia/zmiany wynagrodzenia                        będzie protokolarnie ustalony i potwierdzony stosownym aneksem do umowy – zwiększony/zmieniony zakres prac,

  - w ustępie 1 punkt c - podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia będzie protokolarnie ustalony i potwierdzony stosownym aneksem do umowy - faktycznie wykonany zakres prac,

  - w ustępie 1 punkt d - podstawą do wyliczenia kwoty wynagrodzenia będzie – protokolarnie ustalony               i potwierdzony stosownym aneksem do umowy faktycznie wykonany zakres prac,

ustalony na postawie kosztorysu ofertowego wykonawcy (o którym mowa w § 6 ustęp 12 umowy), stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej umowy.

- Uzgodnione wynagrodzenie może ulec zmianie także w przypadku zamiany:

- stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku wartość prac/robót brutto przewidzianych do odbioru po dniu wejścia w życie tych zmian zostanie skorygowana w ten sposób, że do niezmienionej wartości netto tychże prac /robót zostanie doliczona kwota podatku VAT zgodnie                     z przepisami obowiązującymi na dzień odbioru tych prac/robót.

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Warunkiem dokonania zmiany umowy będzie skierowanie przez Wykonawcy do Zamawiającego pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia wpływu ww. zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy określone umową. Maksymalna kwota o jaką może wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy  nie przekroczy sumy wzrostu kosztów Wykonawcy, wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji przedmiotu umowy w części, która pozostała do wykonania w momencie wejścia w życie zmiany, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującego po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części (dot. osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat).

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania zmiany umowy będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie                             i szczegółowy sposób wyliczenia wpływu ww. zmian na wynagrodzenie Wykonawcy. Maksymalna kwota, o jaką może wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy sumy wzrostu kosztów Wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę                      z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie), wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy w części, która pozostała do wykonania w momencie wejścia 
w życie zmiany, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. Waloryzacja będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia zmian, o których mowa w zdaniu pierwszym.

jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

[ zasady rozliczeń finansowych ]

§ 10

- Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczony zostanie jednorazową fakturą VAT wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego.

- Należności Wykonawcy płacone będą przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane                    w fakturze. Za dzień zapłaty Strony umowy przyjmują zgodnie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Termin wystawienia faktur - do siedmiu (7) dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót rozbiórkowych.

- W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z fakturą Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawców z ich rzeczowo-kwotowym udziałem oraz dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom                        i dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających z udziału podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w realizacji robót objętych fakturą.

- Termin realizacji faktury wynosi do dwudziestu jeden (21) dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnej i prawidłowo sporządzonej faktury, zgodnej z ustępem 1-4 niniejszego § oraz                      § 20 ustęp 3 niniejszej umowy.

- W przypadku nie nieprzedłożenia dowodów zapłaty Wykonawcy z podwykonawcami,                   lub/i dalszymi podwykonawcami, za wykonanie przez nich roboty odebrane przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego, Zamawiający zmniejszy wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, które może zostać im wypłacone po przedłożeniu przez nich Zamawiającemu stosownych faktur. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy                     w terminie siedmiu (7) dni od dnia doręczenia Wykonawcy pisma Zamawiającego.

[ zasady odbioru ]

§ 11

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest całość robót (zabezpieczających, rozbiórkowych oraz uporządkowania terenu rozbiórki) objętych niniejszą umową.

- Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory:

  - odbiór robót zanikających lub/i ulegających zakryciu – w zakresie rozbiórki elementów podziemnych części budynków budowli lub innych urządzeń, przed zasypaniem wykopów,

  - odbiór końcowy - po zakończeniu całości prac lub/i robót i zgłoszeniu gotowości odbiorowej,

  - odbiór ostateczny – bezpośrednio przed upływem okresu gwarancji i rękojmi na wykonane prace lub/i roboty.

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu                 w terminie umożliwiającym ich sprawdzenie. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Inspektora Nadzoru do odkrycia na własny koszt takich robót celem umożliwienia inspektorowi nadzoru dokonania ich sprawdzenia                         i ponowne ich wykonanie.

- Odbiór końcowy:

4.1.	Postanowienia ogólne:

  - odbiór ma na celu końcowe przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

  - odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami Prawa Budowlanego, potwierdzonych przez inspektora nadzoru. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich stwierdzonych przez inspektora nadzoru wad,

  - odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, innych przedstawicieli Zamawiającego oraz obecności Wykonawcy, w tym kierownika budowy.

4.2.	Zasady określające rozpoczęcie czynności odbiorowych:

  - Wykonawca zgłasza inspektorowi nadzoru, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie na adres Zamawiającego, z określeniem dat zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego.

  - Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest ich zakończenie i potwierdzenie przez inspektora nadzoru skompletowanej dokumentacji odbiorowej, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

    - spis przekazanych dokumentów wraz z ponumerowanymi stronami,

    - oświadczenie końcowe kierownika rozbiórki, zgodnie z ustawa prawo budowlane,

    - wypełniony i zakończony dziennik budowy,

    - zestawienie wykonanych robót,

    - dokument gwarancyjny,

    - powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, przy czym na tym etapie Zamawiający dopuszcza mapę nie klauzulowaną (wersja edytowalna + 1 egz. wersji papierowej) wraz z potwierdzeniem zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, po uzyskaniu klauzuli Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu - bez zbędnej zwłoki – w trzech (3) egzemplarzach.

  - w ciągu pięciu (5) dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, Zamawiający (inspektor nadzoru) dokonuje potwierdzenia jego zasadności, uwzględniając spełnienie warunków podanych w podpunktach a i b. Zamawiający ustala datę rozpoczęcia czynności odbiorowych nie dalej niż czternaście (14) dni od daty doręczenia zgłoszenia gotowości odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawcę.

4.3.	Tryb przeprowadzenia czynności odbiorowych:

  - czas trwania czynności odbioru nie może być dłuższy niż czternaście (14) dni, licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru z zastrzeżeniem punktu 4.2 – podpunkt b,

  - Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbiorowych                      zostanie stwierdzone:

-	że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, zgodnie z punktem 4.2 – podpunkt b,

-	wystąpią wady nadające się do usunięcia.

  - po usunięciu przyczyn odmowy odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany ponownie dokonać czynności określonych w punkcie 4.2,

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad                   i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

  - jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nie nadające się do usunięcia ale umożliwiające odebranie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający dokona odbioru odpowiednio obniżając wynagrodzenie Wykonawcy.

  - jeżeli Zamawiający - mimo osiągnięcia potwierdzonej przez niego gotowości odbiorowej w trybie punktu                 4.2 – podpunkt c - nie dokona odbioru w terminach przewidzianych w pkt. 4.3 a i nie zaszły okoliczności odmowy odbioru, określone w pkt. 4.3 b - Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej i żądania zapłaty.

- Odbiór ostateczny jest dokonywany w terminie do czternastu (14) dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. Odbiór ma celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości. Odbioru ostatecznego, w formie protokolarnej, dokonuje Zamawiający przy udziale Wykonawcy, w przypadku wyłonienia                w odrębnym przetargu wykonawcy prac budowlanych przy amfiteatrze, przy jego udziale.

[ zabezpieczenie należytego wykonania umowy ]

§ 12

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy na rzecz zamawiającego.

- Zabezpieczenie wniesione jest w jednej z form przewidzianej w uPZP.

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5 % całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto określonego ofercie – załącznik nr  1 - co stanowi kwotę …………………. PLN słownie:………………………………………………………………………………………………………………………….).

- W razie wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający będzie przechowywał je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione                      w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w wysokości 70 % zabezpieczenia                     w terminie trzydziestu (30) dni od dnia odbioru końcowego.

- Kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30 % zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż piętnaście (15) dni po upływie okresu rękojmi za wady wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji  ubezpieczeniowej winno być dokonane pisemnie, bezwarunkowo z uwzględnieniem postanowień § 13 umowy.

- W gwarancji ubezpieczeniowej należy odrębnie zabezpieczyć kwoty  określone w ustępach 3 i 6 niniejszego § umowy.

- Jeżeli Wykonawca wykona we właściwych terminach swoje zobowiązania z tytułu rękojmi,                 to w takim przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie zostanie wykorzystana przez Zamawiającego i zostanie zwrócona Wykonawcy wraz                       z odsetkami, które przyrosły do tej kwoty nie później niż w piętnastym (15) dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli Wykonawca nie wykonał swoich zobowiązań z tytułu rękojmi to wady robót powstałe                  w tym okresie usunie Zamawiający w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na ten cel kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy i odsetki narosłe od kwoty tego zabezpieczenia.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy tak aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia                 w sytuacji określonej  w art. 150 ust. 7 uPZP nie później niż trzydziestu (30) dni przed upływem terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu.

[ odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady ]

§ 13

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane prace lub/i roboty, licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy lub - w przypadku odstąpienia  od umowy - od daty protokołu odbioru robót przerwanych.

- Okres gwarancji wynosi pięć (5) lat i rozpoczyna swój bieg z chwilą sporządzenia pomiędzy Stronami bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i upływa                          w czternastym (14) dniu, licząc od daty przekazania placu budowy wykonawcy prac budowlanych przy amfiteatrze (wybranego w odrębnym przetargu), nie później jednak niż po pięciu (5) latach od daty sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego dla prac lub/i robót  objętych niniejszą umową lub/i jej zmianą.

- Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik  do protokołu  odbioru końcowego, przy czym zapisy w nim ujęte nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszej umowy.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca dokonywać będzie przeglądów gwarancyjnych:

  - na każde żądanie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad i usterek,

  - na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości,

- O zaistnieniu awarii (wada lub inna nieprawidłowość mająca charakter gwałtowny i/lub zagrażający zdrowiu, życiu lub mieniu, wymagająca podjęcia natychmiastowych działań zapobiegawczych)                      lub istnieniu wady przedstawiciel Zamawiającego zawiadamia Wykonawcę na piśmie lub poprzez nadanie faxu lub drogą mailową.

- W ciągu trzech (3) dni licząc od daty doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Zamawiającego o terminie usunięcia wady, który to termin winien zostać uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego, jakkolwiek termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć (10) dni licząc od daty zawiadomienia Wykonawcy, chyba że Wykonawca wystąpi pisemnie o przedłużenie w/w terminu a Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na termin dłuższy.

- Niezależnie od powyższego Wykonawca zobowiązuje się, że wady utrudniające lub uniemożliwiające wykonanie przyszłych robót budowlanych, naruszające zasady ochrony                       i bezpieczeństwa zostaną usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie.

- W przypadku zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do  działań zapobiegawczych i jej usunięcia w terminie nie dłuższym niż dwa (2) dni licząc od daty zawiadomienia Wykonawcy o powyższej awarii, chyba że Wykonawca wystąpi pisemnie               o przedłużenie w/w terminu należycie to uzasadniając względami technicznymi i Zamawiający wyrazi zgodę na termin dłuższy.

- Dodatkowo w przypadku awarii stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia lub grożących powstaniem znacznej szkody majątkowej Zamawiający będzie miał prawo do zlecenia usunięcia awarii innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, jak również bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia przez sąd (art. 480 § 1 KC nie stosuje się), na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Roboty związane z usunięciem wad lub/i awarii wykonywane będą w zależności od potrzeb Zamawiającego bądź innego zarządcy terenu także po godzinach pracy Wykonawcy. Rozpoczęcie i zakończenie prac naprawczych winno być stwierdzone przez Wykonawcę pisemnie. Pisemne zawiadomienie o zakończeniu prac naprawczych winno być dostarczone do Zamawiającego przez Wykonawcę niezwłocznie lecz nie później niż do dwóch (2) dni po wykonaniu naprawy (usunięciu wady lub/i awarii). Usunięcie awarii lub/i wady winno być stwierdzone protokolarnie.

- Wykonawca w terminie, określonym w ustępie 6 i 8 niniejszego § umowy, dokona na swój koszt usunięcia wszelkich wad lub/i awarii które ujawnią się w trakcie trwania okresu gwarancji                     i rękojmi, a także poprawi jakikolwiek element robót wykonanych niezgodnie z niniejszą umową, niezależnie od dokonanego sprawdzenia i odbioru wykonanych prac. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących następstwem awarii lub/i wady w przedmiocie umowy.

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu, Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy ma prawo do usunięcia wady lub/i awarii i obciążenia Wykonawcy poniesionymi z tego tytułu kosztami oraz karą umowną za zastępcze wykonawstwo, na co Wykonawca wyraża zgodę. Do wykonania zastępczego,                         o którym mowa w niniejszym ustępie, przepisu art. 480 § 1 KC nie stosuje się.

- W przypadku obciążenia Wykonawcy, kosztami w związku z niniejszym § umowy, koszty zostaną rozliczone na podstawie noty księgowej lub faktury. Wykonawca wyraża zgodę na wystawienie noty księgowej lub faktury bez jego podpisu. Zamawiający potrącając należną mu wierzytelność uprawniony jest wykorzystać w tym celu gwarancję należytego wykonania umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia, lub potrącić wierzytelność z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy, choćby nie była jeszcze wymagana, albo zgłosić roszczenie o zwrot kosztów, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru naprawionej rzeczy. Powyższe dotyczy także wymiany części przedmiotu objętego gwarancją.

- Roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub/i gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie terminu ich obowiązywania jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady lub/i awarii w okresie objętym rękojmią i gwarancją.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub/i awarii bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 14

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady - okres rękojmi wynosi pięć (5) lat i rozpoczyna swój bieg z chwilą sporządzenia pomiędzy Stronami bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i upływa w czternastym (14) dni, licząc od daty przekazania placu budowy wykonawcy prac budowlanych przy amfiteatrze (wybranego w odrębnym przetargu), nie później jednak niż po pięciu (5) latach od daty sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego dla prac / robót objętych niniejszą umową lub/i jej zmianą.

- Do wykonywania praw z tytułu rękojmi za wady, odpowiednie zastosowanie mają zapisy                       § 13 niniejszej umowy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

- Strony ustalają, że:

  - w razie zbycia, oddania do używania lub przekazania w inny sposób osobie trzeciej przedmiotu umowy w całości lub części, Zamawiający z chwilą podpisania umowy z osobą trzecią przelewa na nią wszystkie uprawnienia, jakie posiada z niniejszej umowy wobec Wykonawcy, a w  szczególności dotyczące: rękojmi, gwarancji, kar umownych, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, odszkodowań itp.

  - w zakresie dotyczącym dysponowania zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, po podpisaniu umowy, o której mowa w ustępie 1 litera a) Zamawiający może, co najwyżej przechować na swoim rachunku bankowym kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jedynym uprawnionym do decydowania o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy jest osoba trzecia, na którą następuje przelew.

- Zamawiający i osoba trzecia w umowie, o której mowa w ustępie 1 mogą zmieniać zakres przelanych praw.

- Wykonawca mogący występować wobec Zamawiającego jako wierzyciel, wyraża zgodę na przelew praw, o których mowa w niniejszym paragrafie.

[ podwykonawstwo – jeżeli wystąpi ]

§ 16

- Strony umowy ustalają zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej umowy, zawierający dane określone w § 17 ustęp 3 niniejszej umowy.

- Wykonawca może zawrzeć umowę o podwykonawstwo w zakresie określonym w ofercie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pracowników.

- Podwykonawca nie może zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody Wykonawcy              i Zamawiającego.

- Z zastrzeżeniem art. 647' § 5 KC – Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszelkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do pod wykonania części robót.

- Pracownicy Wykonawcy, podwykonawców i podwykonawców dalszych pracujący na terenie budowy zaopatrzeni będą w identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych podwykonawców.

- Wykonawca obowiązany jest do koordynacji robót realizowanych przez podwykonawców               i dalszych podwykonawców.

§ 17

- Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt każdej umowy                                    o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projekt jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  i jej zmian.

- Przedstawienie projektu każdej umowy o której mowa w ustępie 1 nastąpi równocześnie ze zgłoszeniem podwykonawstwa. Przedstawienie projektu zmian tej umowy nastąpi równocześnie ze zgłoszeniem zmian do tejże umowy.

- Zgłoszenie o którym mowa w ustępie 2 winno zawierać w szczególności:

  - wskazanie podwykonawcy,

  - zakres prac objętych umową wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych                 w przedmiocie umowy,

  - szczegółowe wyliczenie wartości robót,

  - termin wykonania i warunki płatności,

  - wykazanie spełniania przez podwykonawcę warunków udziału w realizacji zamówienia publicznego zawartych w SIWZ i w umowie z Wykonawcą.

- Przedstawienie kopii zawartej umowy o której mowa w ustępie 1 i jej zmian nastąpi w terminie do siedmiu (7) dni od daty jej zawarcia.

- Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o której mowy                       w ustępie 1 lub projektu jej zmian bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie czternastu (14) dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu.

- Zamawiający zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o której mowa w ustępie 1 lub jej zmian bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie czternastu (14) dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu.

- Przed wyrażeniem zgody lub upływem terminu przewidzianego do jej wyrażenia przez Zamawiającego zgodnie z  postanowieniami ustępu 5 i 6 niniejszego § umowy podwykonawca nie może rozpocząć jakichkolwiek robót na terenie budowy.

§ 18

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z dołączoną zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizujący zamówienie na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem  kopię zawartej umowy                                     o podwykonawstwo w terminie siedmiu (7) dni od dnia jej zawarcia.

- Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje się postanowienia zawarte w § 17 niniejszej umowy.

- Postanowienia ustępu 1 i 2 niniejszego § umowy stosuje się do zmian umów o podwykonawstwo                 oraz umów z dalszymi podwykonawcami.

§ 19

- Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie siedmiu (7) dni od daty zawarcia poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zwartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmiany.

- Obowiązek o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy:

- umów o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- umów, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ jako nie podlegający temu obowiązkowi,

jeżeli wartość tych umów nie przekracza kwoty 50 000 zł.

§ 20

- Zamawiający warunkuje zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom                      i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143 c ust. 1 uPZP, biorących udział                         w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku nierozliczenia się Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami za wykonane przez nich roboty odebrane przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego, Zamawiający zmniejszy wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,  które może zostać im wypłacone po przedłożeniu przez nich Zamawiającemu stosownych faktur. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) w terminie siedmiu (7) dni od dnia doręczenia Wykonawcy pisma Zamawiającego.

- Przez dowód zapłaty należy rozumieć dokumenty potwierdzające otrzymanie przez podwykonawcę i/lub dalszych podwykonawców należnego wynagrodzenia, w szczególności faktury, pisemne oświadczenie przedstawiciela podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) uprawnionego do reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) wraz z dowodem zapłaty przez Wykonawcę (podwykonawcę) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), potwierdzające rozliczenie się Wykonawcy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających z udziału podwykonawców (dalszych podwykonawców) w realizacji robót objętych fakturą.

- Terminy zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, muszą być zgodne z terminem określonym w art. 143 b ustęp 2 uPZP, a jednocześnie umożliwić terminową wypłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy, przy zachowaniu postanowień określonych                        w ustępu 1-3 niniejszego § oraz §  10 niniejszej umowy.

[ wykonanie wspólne – jeżeli wystąpi ]

§ 21

- Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy zawiązanej w celu jej realizacji ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, niezależnie od treści umów, które zawarli między sobą.

- Zamawiający kieruje wszystkie pisma i oświadczenia jakie wynikają z realizacji umowy do jednego z Wykonawców(ze skutkiem prawnym wobec pozostałych) ustanowionego na piśmie jako pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wykonawcy są upoważnieni do ustalenia między sobą zakresu wykonanych przez nich robót, chyba że co innego wynika z odrębnych ustaleń.

- O ustaleniach dokonanych w myśl ustępu 2 i 3 niniejszego § umowy Wykonawcy są zobowiązani powiadomić na piśmie Zamawiającego, w szczególności w zakresie sposobu rozliczenia wynagrodzenia umownego.

- Umowa o wspólne wykonanie zamówienia (jeśli występuje) stanowi załącznik nr 9 do niniejszej umowy.

[ kary umowne ]

§ 22

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

a)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości /zgodnie ofertą/ _____ % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ustępie 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia:

-	w wykonywaniu (realizacji) przedmiotu umowy,

-	w oddaniu przedmiotu umowy,

-	w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze,

-	w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji,

-	z tytułu przerwy w realizacji robót, spowodowanej przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych, dłuższych niż siedem (7) dni roboczych.

b)	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 8 ustępie 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki:

-	w przekazaniu terenu budowy,

-	w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ustępie 2 niniejszej umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Wykonawca naliczy Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ustępie 2 niniejszej umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych  od Zamawiającego. Kary te nie dotyczą przypadków określonych w art. 145 uPZP oraz                          § 23 ustęp 1 punkt a niniejszej umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 145 uPZP oraz § 23 ustęp 1 punkt a niniejszej umowy.

- Za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej przez Wykonawcę z innych tytułów,  Wykonawca odpowiada według zasad określonych w Kodeksie cywilnym

- W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ustępie 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub/i dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych i 00/100 groszy) za każdy stwierdzony przypadek,

- nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub/i dalsze podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokości 100,00 PLN ( słownie: sto złotych i 00/100 groszy) za każdy za każdy dzień zwłoki;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo lub/i dalsze podwykonawstwo, w zakresie terminu zapłaty                   w wysokości 300 PLN (słownie: trzysta złotych i 00/100 groszy) za każdy stwierdzony przypadek.

- niedopełniania obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy                 o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, a także nieprzedłożenie w terminie dokumentów wymaganych zgodnie z § 6 ustęp 16 i 17 niniejszej umowy będzie skutkowało naliczaniem kar umownych - w wysokości 500,00 PLN (słonie: pięćset złotych i 00/100 groszy) - za każdy stwierdzony przypadek,

- za brak oznakowania – posiadania przez pracowników i przedstawicieli Wykonawcy, podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy - czytelnymi identyfikatorami, o których mowa w § 6 ustęp 23 niniejszej umowy - w wysokości 100,00 PLN (słonie: sto złotych i 00/100 groszy)- za każdy stwierdzony przypadek,

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia ryczałtowego.

[ odstąpienie od umowy ]

§ 23

Oprócz wypadków wymienionych w treści kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

  - w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał realizację robót z własnej winy i przerwa ta trwa dłużej niż czternaście (14) dni,

  - dwukrotnego (2-krotnego ) dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

  - dokonywania bezpośrednich wypłat wykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sumę większą niż 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ustęp 2 niniejszej umowy,

  - nie wykazania przez wykonawcę spełnienia udziału w postępowaniu przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wskazania  spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ustępie 1 może nastąpić w terminie trzydziestu (30) dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o tych okolicznościach.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać  uzasadnienie. Zamawiający w treści oświadczenia o odstąpieniu jest uprawniony do wskazania czy odstępuje od Umowy ze skutkiem ex tunc (tj. od całości umowy), czy też odstępuje od niewykonanej części umowy (tj. ze skutkiem ex nunc). Strony zgodnie uznają, iż w sytuacji gdy Zamawiający nie wskaże w treści swojego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy z jakim skutkiem od niej odstępuje, odstąpienie będzie miało skutek w stosunku do niewykonanej do dnia odstąpienia części umowy (tj. ze skutkiem ex nunc). W razie odstąpienia od umowy ze skutkiem ex tunc Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym - na koszt tej strony            z przyczyny której nastąpiło odstąpienie,

- Wykonawca zgłosi termin do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. W sytuacji odstąpienia od umowy w następstwie okoliczności za które odpowiada Wykonawca, termin odbioru zrealizowanych do dnia odstąpienia prac lub/i robót rozbiórkowych może wskazać Zamawiający.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie pięć (5) dni, usunie z terenu remontu urządzenie zaplecza przez niego dostarczonego lub wzniesionego.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy:

-	odbierze robotę za protokołem (odbiór końcowy) oraz zapłaci wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

-	przejmuje od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.

[ inne zmiany postanowień umowy ]

§ 24

      - Oprócz przesłanek zmiany umowy przewidzianych w uPZP, Zamawiający zgodnie                                      z postanowieniami art. 144 ustęp 1 punkt 1 uPZP przewiduje możliwość wprowadzenia  zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następujących okolicznościach i warunkach:

  - zmianą założeń lub warunków realizacji zamówienia spowodowaną koniecznością powstałą w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, niezależną od Wykonawcy,

  - niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, udokumentowanymi w dzienniku budowy, lub innymi okolicznościami, mającymi znamiona działania siły wyższej, rozumiane jako spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niemożliwymi do przewidzenia,

  - koniecznością wykonania robót dodatkowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia i wynikającej stąd zmiany umowy w tym terminów wykonania zadania,

  - ujawnieniem w trakcie robót urządzeń podziemnych elementów instalacji, konstrukcji itp., których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej,

  - zmianą technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania zamówienia w uzgodnieniu               z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę,

  - zmianą zakresu robót powierzonych podwykonawcom, zmianą podwykonawców zaangażowanych za zgodą Zamawiającego - pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i ma wpływ na realizację umowy,

  - dotyczących zatrudnienia podwykonawców /w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ/,

  - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

  - gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy których na Zamawiającego lub Wykonawcę nałożony zostanie obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób różniący się od zaoferowanego w ofercie lub obowiązek zmiany trybu wykonania inwestycji,

  - terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych,                             z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę,

  - terminu wykonania w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców oraz dalszych podwykonawców,

  - terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

  - terminu wykonania prac w przypadku zwłoki instytucji opiniujących i uzgadniających ponad łączny czas wykonania przypisanych im czynności przewidziany obowiązującymi przepisami - o okres równy tej zwłoce, opóźnienie w przekazaniu terenu budowy lub innych dokumentów do których zgodnie                 z obowiązującymi przepisami Zamawiający był zobowiązany,

  - wstrzymanie lub zawieszenie robót przez Zamawiającego,.

  - Zmiana Wykonawcy w przypadku wystąpienia sukcesji uniwersalnej określonej przepisami obowiązującego prawa.

      - Podstawą do wprowadzenia zmian w umowie, będzie pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zawierający uzasadnienie i udokumentowanie konieczności zmiany niniejszej umowy we wnioskowanym zakresie.

      - Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

[ postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych ]

§ 25

- W ramach niniejszej Umowy Zamawiający jako Administrator, zgodnie z art. 28 ustęp 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO” powierza Wykonawcy (podmiotowi przetwarzającemu) przetwarzanie danych osobowych osób uzyskane w toku projektowania i uzyskiwania do projektów opinii, uzgodnień i decyzji (od instytucji i organów) w postaci imion, nazwisk i adresów zamieszkania.

- Powierzone i polecone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji umowy.

- Wykonawca informuje Zamawiającego przed rozpoczęciem przetwarzania danych o realizacji ewentualnego obowiązku prawnego polegającego na przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a RODO.

- Wykonawca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

- Wykonawca oświadcza, że podjął środki zabezpieczające, wymagane na mocy art. 32 RODO oraz zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań wymienionych w ustępie 4 i 5.

- Wykonawca zobowiązuje się pomagać Zamawiającemu wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, a także zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym przy wypełnianiu innych obowiązków określonych przez przepisy RODO.

- Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Zamawiającemu w ciągu 24 h od wystąpienia naruszenia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także                 o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Wykonawcy tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez kontrolujących upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego na mocy niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie wyrażenie zgody w każdym przypadku dalszego powierzenia przetwarzania, a Wykonawca przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.

- Wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszelkie powierzone do przetwarzania dane osobowe, a także wszelkie ich istniejące kopie w terminie siedmiu (7) dni od zakończenia niniejszej umowy, chyba że przepisy prawa nakazują Wykonawcy przechowywanie tychże danych osobowych.

- Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem na dzień jej rozwiązania, jeżeli Wykonawca:

- przetwarza dane osobowe niezgodnie z umową,

- powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez zgody Zamawiającego.

[ postanowienia końcowe ]

§ 26

- Adresatami do korespondencji są adresy wskazane w komparycji do umowy. Doręczenia dokonane na te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również                           w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga strona zawiadomiła uprzednio na piśmie listem poleconym nadawcę o zmianie adresu.

- Ilekroć niniejsza umowa posługuje się pojęciem „dni robocze” oznacza to dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Ilekroć niniejsza umowa posługuje się pojęciem „dni” oznacza to dni kalendarzowe od niedzieli do soboty, bez uwzględniania dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 27

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje przepisy kodeksu cywilnego (KC), przepisy uPZP i inne powszechnie obowiązujące przepisy mające zastosowanie do przedmiotu umowy.

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego .

§ 28

Umowę niniejszą sporządzono w czterech (4) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy (3) egzemplarze dla zamawiającego, jeden (1) egzemplarz dla wykonawcy.

[ spis załączników do umowy ]

-	załącznik nr 1	oferta wykonawcy – bez załączników,

-	załącznik nr 2	zawiadomienie o wyborze wykonawcy,

-	załącznik nr 3 	specyfikacja istotnych warunków zamówienia - SIWZ– bez załączników,

-	załącznik nr 4 	opis zamówienia publicznego– bez załączników,

-	załącznik nr 5 	kompletny projekt budowlany rozbiórki wraz z pozwoleniem na  budowę,

-	załącznik nr 6  	przedmiar robót,

-	załącznik nr 7  	szczegółowy sposób wyliczenia ceny oferty - kosztorys wykonawcy wyłonionego w przetargu.

FAKULTATYWNE – jeżeli wystąpią:

-	załącznik nr 8	zakres robót które wykonywał będzie Wykonawca osobiście oraz przez podwykonawców,

-	załącznik nr 9	umowa na wspólne wykonanie zamówienia.

WYKONAWCA:                                                                 ZAMAWIAJĄCY: