Wejherowo, dnia 13.12.2018 r.

D.25C/250/432/2018

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) Prawo Zamówień Publicznych oraz rozdz. XI w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniami Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w zakresie realizacji projektu „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE”, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego:

828 (1153). Zapytanie Wykonawcy

Proszę o potwierdzenie, że fakturowanie zgodnie z §10. ust. 2 Wzoru Umowy będzie odbywało się w oparciu o protokoły częściowe stwierdzające procentowe zaawansowanie robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż fakturowanie będzie odbywało się w oparciu o protokoły częściowe stwierdzające procentowe zaawansowanie robót. Poszczególne etapy, terminy i zakres rzeczowy tych odbiorów częściowych oraz fakturowanie na tej podstawie określone zostanie w Harmonogramie Finansowo-Rzeczowym opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego, zgodnie z pozostałymi zapisami Projektu Umowy.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem