DT.7021.1.000020.2019 Rydułtowy, 12.06.2019 r.
DT.ZD.000177.2019

  ZAPYTANIE OFERTOWE
na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie
pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację 4 przejść dla pieszych w Rydułtowach"

Poniższe postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa i adres: Miasto Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, woj. śląskie,
tel. 32/4537411, fax. 32/4537410, um@rydultowy.pl
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację 4 przejść dla pieszych w Rydułtowach" polegającego na zaprojektowaniu zasilania i sterowania aktywnych przejść dla pieszych wyposażonych w zintegrowane znaki D-6 i oświetlenie, a także zaprojektowaniu utwardzenia pobocza z uzyskaniem właściwego pozwolenia na prowadzenie robót; ponadto wykonanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzeń organu zarządzającego ruchem.
2. Zadanie realizowane będzie na następujących przejściach:
1) Przejście dla pieszych nr 1 - na ulicy Obywatelskiej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2;
2) Przejście dla pieszych nr 2 - na ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera w rejonie budynku nr 1;
3) Przejście dla pieszych nr 3 – przy ul. Fryderyka Chopina w rejonie wyjazdu z parkingu przy ul. Plebiscytowej;
4) Przejście dla pieszych nr 4 – na ul. Ofiar Terroru obok budunku 27a (market ALDI).
3. Szczegółowy opis rozwiązań przewidzianych do zastosowania na poszczególnych przejściach:
1) Dodatkowe oświetlenie przejść: budowa przyłączy elektrycznych, montaż słupów i lamp oświetleniowych w ilości 2 szt. na każdym z przejść. Dodatkowe oświetlenie włączane będzie wraz z oświetleniem ulicznym. W momencie „czuwania” lampy będą świecić z mocą 20%, zaś z chwilą aktywacji oświetlenia (zbliżania się pieszego do przejścia), lampy automatycznie zwiększą swoją moc do 100 %.
2) Montaż aktywnych znaków pionowych D-6 korzystających z zasilania elektrycznego (2 szt. na każdym z przejść). Znaki wyposażone mają być w kasetony posiadające migające naprzemiennie sygnalizatory świetlne w kolorze pomarańczowym, które będą się aktywowały w przypadku zbliżania się pieszego do przejścia. Sygnalizatory świetlne wykorzystywać będą energię elektryczną bezpośrednio z sieci (gdy włączone będzie oświetlenie uliczne). W porze dziennej zasilane będą z urządzeń agregujących prąd (akumulatory). Wszystkie przejścia będą wyposażone w czujniki ruchu, które reagują na planujących przejść przez jezdnię przechodniów.
3) Oznakowanie poziome ma zostać wykonane jako grubowarstwowe chemoutwardzalne, odblaskowe koloru białego na czerwonym tle.
4) Na każdym z przejść planuje sie montaż punktowych elementów odblaskowych (tzw. kocich oczek) w ilości 8 szt.
5) przy przejściu dla pieszych na ul. Obywatelskiej (przejście nr 1) należy zaprojektować utwardzenie pobocza z kostki betonowej drobnowymiarowej z podbudową na odcinku od przejścia w kierunku ul. Władysława Łokietka o długości ok. 39 mb (po przeciwnej stronie szkoły).
Termin opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania właściwych pozwoleń na prowadzenie robót i zatwierdzeń organizacji ruchu do 23 sierpnia 2019 r.
4. Przedmiotowa dokumentacja powinna zawierać w szczególności:
1) Dokumentację geodezyjną:
odpowiednie podkłady mapowe z uzgodnieniami branżowymi z właścicielami przebiegających sieci uzbrojenia terenu (wywiady branżowe) wraz z wypisem i wyrysem z rejestru gruntów,
2) Dokumentację projektową w zakresie:
- linii zasilającej kablowej,
- szafy zasilajaco-sterujacej,
- sterowania urządzeniami,
- instalacji uziemienia,
- ochrony przeciwporażeniowej,
- oznakowania poziomego grubowarstwowego,
- aktywnego znaku drogowego D-6 ( przejście dla pieszych)
- utwardzenia pobocza przy przejściu na ul. Obywatelskiej.
Ostateczna technologia wykonania przejść dla pieszych leży po stronie projektanta i zaproponowana winna być w oparciu o przeprowadzoną wizję w terenie, uzyskane warunki i akceptację Zamawiającego.
II. Zakres opracowanej dokumentacji projektowej powinien zawierać:
1. projekt budowlano – wykonawczy (5 egzemplarzy) w zakresie uwzględniającym specyfikę zamawianych robót budowlanych oraz warunki zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, który zawierać będzie:
  1. część ogólną podającą opis ogólny całego zamierzenia budowlanego,
  2. zbiór uzyskanych opinii i uzgodnień oraz innych dokumentów technicznych związanych z projektem w tym warunki techniczne przyłączenia do sieci i uzgodnienie TAURON Dystrybucja,
  3. niezbędne rysunki i plany określające rodzaj i zakres robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowania i dokładną lokalizację ich wykonania,
  4. informację BIOZ,
2. projekt czasowej i stałej organizacji ruchu zgodnego z art. 10 ust. 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 poz. 1260 z późn. zm.)
  Uwaga: sugerowany termin ważności zatwierdzeń stałych i czasowych organizacji ruchu: do 31 grudnia 2019 r.
3. uzyskanie właściwego pozwolenia na prowadzenie robót ,
4. kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze,
5. przedmiar robót – 2 egzemplarze,
6. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egzemplarzy,
7. dokumentację w wersji elektronicznej – 2 x CD:
  • rysunki -wersja papierowa wyeksportowana w pełnym kolorze w formacie PDF z prawami
  do drukowania i kopiowania oraz w formacie dwg,
  • teksty – w formacie PDF z prawami do wyszukiwania , drukowania , kopiowania oraz
  w formacie docx,
  • przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w formacie PDF z prawami do wyszukiwania,
  drukowania i kopiowania oraz w formacie ath.

Uwagi dotyczące dokumentacji:
1. W przypadku kolizji z istniejącą siecią (wod. - kan., teletechniczną, energetyczną, gazową) należy ująć w dokumentacji projekt przebudowy sieci,
2. Jeżeli wystąpi konieczność oznakowania miejsc niebezpiecznych, projektant opracuje stosowną dokumentację w zakresie oznakowania i uzgodni ją z Zamawiającym,
3. Wszystkie opracowania należy dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej w podanych wyżej ilościach oraz na nośniku elektronicznym również w wersji edytowalnej,
4. Dokumentacja będzie opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
  1. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
  2. rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
  3. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
  4. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalo – użytkowym,
  5. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
  6. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zadaniem,
  7. ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
  8. obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, przepisami przeciwpożarowymi, itp.,
5. Dokumentacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień składania jej u Zamawiającego.
6. W przypadku zmiany przepisów w okresie od daty złożenia dokumentacji u Zamawiającego do dnia składania wniosku o właściwe pozwolenie na prowadzenie robót, należy dostosować dokumentację do obowiązujących zmian.
7. Roboty budowlane objęte dokumentacją projektową należy opisać w sposób wyczerpujący i jednoznaczny, który nie będzie utrudniał uczciwej konkurencji, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
8. Wykonawca dołączy wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami techniczno – budowlanymi oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego z powodu niewłaściwego sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich.
10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wyjaśnień na ewentualne zapytania wykonawców robót budowlanych, jakie mogą wpłynąć podczas składania ofert w przetargu na podstawie opracowanej przez niego dokumentacji projektowej.
11. Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia.
12. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do dzieła w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) powstałego w wyniku wykonywania niniejszej umowy na następujących polach eksploatacji:
  - w zakresie użytkowania w formie zapisu na papierze i/lub zapisu magnetycznego bądź elektronicznego,
  - w zakresie wykorzystania i udostępniania dzieła w całości lub części,
  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła lub jego części – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  - w zakresie rozpowszechniania dzieła – poprzez publiczne wyświetlanie.
Wykonawca uzyska właściwe pozwolenie na realizację robót w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.
III. Warunki uczestnictwa w postępowaniu.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy dysponoują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
  - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą się dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z przynależnością do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.
IV. Oferty:
1. Oferty cenowe proszę złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta cenowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację 4 przejść dla pieszych w Rydułtowach" w kancelarii Urzędu Miasta Rydułtowy; ul. Ofiar Terroru 36; 44-280 Rydułtowy do dnia 21.06.2019 r. do godz. 12.00 Dopuszcza się wysłanie oferty pocztą, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
2. Zamawiający powiadomi pisemnie wszystkich uczestników o wyniku postępowania, zaś z wybranym Wykonawcą podpisze umowę w wyznaczonym terminie. Oferowane wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
3. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena.
4. Ofertę cenową należy przedstawić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania.
5. UWAGA – Do oferty należy dołączyć:
  a) formularz oferty cenowej – załącznik nr 1,
  b) kserokopie uprawnień budowlanych wraz z kopią przynależności do odpowiedniej
  izby samorządu zawodowego osoby wyznaczonej do projektowania,
  W/w dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych „za zgodność kopii z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. KONTAKT: Wydział Infrastruktury Miejskiej: Naczelnik Wydziału Mariusz Szewczyk tel.032/4537453, Referat Dróg i Transportu: Małgorzata Jastrząb, tel. 032/4537434.

ZAŁĄCZNIKI
1. Druk „oferta cenowa” – załącznik nr 1
2. Wzór umowy – załącznik nr 2
3. Lokalizacja przejść - załącznik nr 3