UMOWA nr: DGR-VI.6332.3.1.2024 Fn……………….

zawarta w dniu ........................................ 2024 roku w ……………………… pomiędzy:

Miastem Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań NIP 2090001440 REGON 631257822, będącym Inwestorem Bezpośrednim  reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

### ………………………………………………………………………………………………………………………..., NIP: ………………………….. REGON: …………………………………..

### reprezentowanym przez:

### ………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

łącznie zwanymi w dalszej części umowy  „Stronami”.

Umowa została zawarta zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”).

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, którym jest: „Modernizacja rurociągu A odwadniającego pompownię Bielniki na wale przeciwpowodziowym rzeki Warty na dz. Nr 7/3, ark. 16, obr. 61 Wilda 
przy ul. Piastowskiej w Poznaniu”, obejmująca wszelkie roboty budowlane w zakresie modernizacji rurociągu, zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną w 2023 r. przez „Usługi projektowe – mgr inż. Krzysztof Paszczak, 61-655 Poznań, ul. Murawa 35/6”, wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem decyzjami, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy, w skład której wchodzą następujące dokumenty:

- projekt budowlano-wykonawczy,

- przedmiar robót,

- mapa poglądowa,

- plan zagospodarowania terenu,

- profil podłużny rurociągu,

- przekrój rurociągu,

- schemat studni,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

- pozwolenie nr 1089/2023 z 17 października 2023 r. na prowadzenie robót budowlanych na obszarze zespołów urbanistyczno-architektonicznych wpisanych do rejestru zabytków, wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu,

- decyzja nr PO.RPP.4262.35.2023.JN z 5 września 2023 r. w sprawie zwolnienia od zakazów określonych w art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo wodne, wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

- zaświadczenie nr UA-V.6743.2336.2023 z 20 listopada 2023 r. o braku przesłanek do wniesienia sprzeciwu na wykonanie obiektu budowlanego, wydane przez Prezydenta Miasta Poznania,

zwane dalej Dokumentacją.

- Na przedmiot umowy, określony w ust. 1, składają się w szczególności:

- kompleksowe wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki inżynierskiej i budowlanej, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz, w szczególności zgodnie z Dokumentacją stanowiącą załącznik nr 2 do umowy,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, sporządzonej w jednym egzemplarzu dokumentacji papierowej i w jednym egzemplarzy dokumentacji elektronicznej, przekazanej Zamawiającemu na płycie CD w formacie pdf,

- wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej wykonanych robót i przekazanie wyników pomiarów Zamawiającemu,

- zawiadomienie o zakończeniu budowy, w trybie wskazanym w art. 54 ustawy Prawo budowlane, do organu nadzoru budowlanego, o zakończeniu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty będące przedmiotem umowy zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji przetargowej, zasadami wiedzy technicznej, sztuki inżynierskiej i budowlanej, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Dokumentacją.

- Wszelka dokumentacja opracowana przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy w każdym przypadku staje się własnością Zamawiającego, a wynagrodzenie za jej wykonanie oraz wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych zawarte jest w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§ 2

TERMINY REALIZACJI UMOWY I ODBIORY

- Terminy realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy Strony ustalają następująco:

  - Przekazanie placu budowy – w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

  - Rozpoczęcie budowy przez Wykonawcę – od dnia przejęcia placu budowy,

  - Zakończenie robót budowlanych, tj. zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego – w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego możliwe jest po wykonaniu przez Wykonawcę wszelkich czynności, których wykonanie w ramach przedmiotu umowy wymagane jest do zakończenia robót i konieczne do uzyskania wymaganych decyzji w zakresie pozwalającym na użytkowanie obiektu.

- Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokona komisja, składająca się z przedstawicieli Stron, Inspektora Nadzoru, w razie potrzeby – podwykonawcy albo przedstawiciela podwykonawcy, w terminie do 5 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac i gotowości do odbioru końcowego oraz przekazania dokumentacji technicznej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt b.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonania przedmiotu umowy, będzie protokół odbioru końcowego, podpisany przez osoby uczestniczące w odbiorze.

- Wykonawca, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego, lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego, uzasadnionym technicznie, usunie wady stwierdzone podczas odbioru końcowego oraz zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru ostatecznego.

- Odbioru ostatecznego prac dokona komisja, o której mowa w ust. 3. powyżej, w terminie do 7 dni kalendarzowych, po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu umowy po usunięciu przez Wykonawcę wad, jest protokół odbioru ostatecznego. Protokół odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 3, stanowi protokół odbioru ostatecznego w przypadku nie stwierdzenia wad i usterek.

- Jeżeli w toku czynności odbioru ostatecznego przedmiotu umowy Komisja stwierdzi, że wady zgłoszone w protokole odbioru końcowego nie zostały usunięte, Zamawiający rozpocznie naliczanie Wykonawcy kary umownej, określonej w § 7 ust. 6, poczynając od dnia sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego z uwagami.

- Jeżeli w toku czynności odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, Komisja stwierdzi nowe wady niezgłoszone wcześniej w protokole odbioru końcowego, Zamawiający wyznaczy termin na ich usuniecie. W takim przypadku mają zastosowanie kolejno postanowienia ustępów od 3 do 6 niniejszego paragrafu.

§ 3

REALIZACJA UMOWY

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami porządkowymi, zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji przedmiotu umowy zapewnić w miejscu wykonywania prac należyty ład i porządek, a w szczególności przestrzegać przepisów bhp.

- Naruszenie wymogów określonych w ust. 2 skutkować będzie:

- obowiązkiem przywrócenia środowiska do stanu zgodnego z wymogami na koszt Wykonawcy,

- uprawnieniem do rozwiązania umowy przez Zamawiającego bez wypowiedzenia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz prawem żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 4.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną w tym z Dokumentacją projektową i uznaje ją za kompletną, prawidłowo sporządzoną (tj. nieposiadającą żadnych wad uniemożliwiających lub utrudniających terminowe wykonanie umowy) i wystarczającą do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko i koszty ewentualnych pomyłek, niedokładności, błędów, braków i innych wad w odebranej dokumentacji technicznej, w tym w projektowej, uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Przekazanie placu budowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a, przez Zamawiającego i jego przejęcie przez Wykonawcę nastąpi w drodze pisemnego protokołu sporządzonego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Przed przystąpieniem do przejęcia placu budowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenia Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków wraz z wymaganymi prawem dokumentami do zgłoszenia rozpoczęcia robót. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, aby Kierownik Budowy przebywał na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych.

- Od dnia przejęcia placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy. Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć granice placu budowy i zabezpieczyć plac budowy, w tym sprzęt, materiały i urządzenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

- Wszystkie materiały, jakie Wykonawca zamierza zabudować, wymagają uprzedniej, pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego.

- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić je do stanu pierwotnego lub zapłacić stosowne odszkodowanie.

- Strony zobowiązane są do udzielania sobie wzajemnie wszelkich odpowiedzi i wyjaśnień w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy.

- Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w naradach koordynacyjnych. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót oraz czasu koniecznego na realizację przedmiotu umowy (zagrożenia nieterminowego wykonania przedmiotu umowy). Narady będą odbywać się nie częściej niż raz na tydzień i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w siedzibie Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, pok. 112, lub na internetowej platformie komunikacyjnej, lub na terenie budowy. Na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zorganizuje spotkania i narady dodatkowe i zapewni w nich udział swoich kompetentnych i upoważnionych przedstawicieli. Protokoły z narad będą dostarczone wszystkim osobom uczestniczącym w naradzie.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco i przechowywania dokumentów budowy, o których mowa w art. 3 pkt 13 i 14 ustawy Prawo budowlane, a także przechowywać je na zasadach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania w formie papierowej i elektronicznej Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i odbioru robót, a w szczególności dokumentacji powykonawczych dla każdej z branż, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, protokołów badań i sprawdzeń, protokołów technicznych odbiorów, dzienników budowy, zaświadczeń właściwych organów wymaganych przepisami szczególnymi, niezbędnych świadectw kontroli jakości, oświadczeń Kierownika Budowy, o których mowa w przepisach ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca jest zobowiązany do powołania Kierownika Budowy, na którym będą ciążyły wszystkie obowiązki wymienione w art. 22 ustawy Prawo budowlane.

- Zamawiający powołał Inspektorów Nadzoru wskazanych w § 9 ust.5.

- Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania pisemnych kart odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu i danych etapów robót, zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz przekazywania ich do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany do otrzymania każdorazowo pisemnej zgody projektanta i Zamawiającego  lub Inspektora Nadzoru na ich wprowadzenie.

- Do obowiązków Wykonawcy należy niezwłoczne informowanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia udziału swojego przedstawiciela w odbiorach przedmiotu umowy.

- Wykonawca, po dokonaniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, najpóźniej w dniu odbioru, złoży Zamawiającemu następujące dokumenty:

    - informację o ilości oraz rodzaju powstałych odpadów w postaci wypełnionych kart przekazania odpadów,

    - deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, atestów na prefabrykaty, materiały i wyroby zastosowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia,

    - instrukcje eksploatacji i konserwacji (w języku polskim) prefabrykatów, materiałów i wyrobów, umożliwiające ich funkcjonowanie, naprawy i remonty,

    - inwentaryzację geodezyjną wykonania przedmiotu umowy,

    - dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. b,

    - oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót budowlanych 
z dokumentacją przetargową oraz przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,

    - Dziennik Budowy z wpisanym przez Kierownika Budowy oświadczeniem o zakończeniu budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,

    - z zastrzeżeniem § 4 ust. 6, w przypadku wykonywania części przedmiotu umowy przez podwykonawcę/ -ów, wymagane jest złożenie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

    - harmonogram przeglądów w okresie gwarancji.

- Wraz z dokumentacją, opisaną w ust. 20 lit. a – i), Wykonawca przekaże Zamawiającemu uporządkowany plac budowy. Wydanie placu budowy Zamawiającemu nastąpi w drodze pisemnego protokołu sporządzonego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadku, gdy będzie wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

§ 4

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………………………….. zł brutto (słownie: …………………………..złote …………… …/100), w tym ………..% podatku VAT w wysokości: …………………………….zł (słownie: ………………………. …./100).

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie określone w ust. 1 przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ……………………………………….. wskazany na fakturze VAT lub rachunku w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo  wystawionej faktury VAT lub rachunku, który należy dostarczyć wraz z kopią protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy na adres Zamawiającego: Miasto Poznań, Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, ul. 28 Czerwca 1956r., nr 404, 61-441 Poznań.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT lub rachunku będzie bezusterkowy protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony i podpisany przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i przez przedstawiciela Zamawiającego, z udziałem przedstawiciela podwykonawcy – o ile Wykonawca korzystał z podwykonawcy i/lub jeżeli obecność podwykonawcy z uwagi na zakres wykonanych przez niego prac, jest zasadna.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż zapłata wynagrodzenia będzie następować

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek rozliczeniowy wskazany dla Wykonawcy na białej liście. W przypadku wskazania na fakturach VAT, wystawionych zgodnie z art. 96b ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, rachunku rozliczeniowego niewymienionego na białej liście, Zamawiający dokona płatności na inny podany na białej liście rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a w przypadku braku rachunku rozliczeniowego na białej liście na rachunek podany na fakturach VAT 
z zastosowaniem art. 117ba § 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

- W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych oraz zawierać następujące dane: NABYWCA: Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań NIP 2090001440, ODBIORCA: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa ul. 28 Czerwca 1956r, nr 404, 61- 441 Poznań, GLN 5907459620290.

- Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawcę części wynagrodzenia podwykonawców 
z tytułu wykonanych przez nich robót na poczet zabezpieczenia roszczeń o należyte ich wykonanie, nie stanowi przeszkody do złożenia przez podwykonawców oświadczeń, 
o których mowa w § 3 ust. 20 lit. h. W takim przypadku w oświadczeniu podwykonawcy należy wskazać każdorazowo wysokość kwoty zatrzymanej przez Wykonawcę tytułem zabezpieczenia jego roszczeń.

- Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest płatnikiem podatku VAT.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie numer rachunku bankowego jest rachunkiem rozliczeniowym, umieszczonym na białej liście podatników VAT.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy uwzględnia podatek od towarów 
i usług, o ile zgodnie z przepisami prawa jest on należny. Jeżeli istnieje ustawowe zwolnienie w części lub w całości z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług lub nastąpi zaniechanie jego poboru, wypłacone wynagrodzenie, w odniesieniu do każdej pozycji, zostanie odpowiednio pomniejszone lub powiększone bez konieczności zmiany umowy.

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie poniesione przez Wykonawcę koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności takie jak wynagrodzenia osobowe, koszty prac, koszty przejazdów, koszty składowania odpadów, a także wszelkie inne koszty niezbędne do należytego wykonania robót, choćby nie były one wprost wymienione w projekcie umowy czy też w opisie danej roboty lub dokumentacji przetargowej.

- Ewentualna cesja wierzytelności wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień dokonania polecenia przelewu bankowego.

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje zarówno koszt prac, materiałów 
i urządzeń, jak i wszelkie koszty wynikające z dokumentacji przetargowej niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty, jak również opłaty i wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności wszelkie koszty robót tymczasowych, przygotowawczych, porządkowych i sprzątania obiektów, zabezpieczających, koszty zaplecza budowy, ewentualne opłaty za użytkowanie drogi, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, sporządzeniem dokumentacji, uzyskaniem decyzji, wykonaniem prób, pomiarów, koszty opracowania dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jeśli Wykonawca uzna ją za niezbędną), koszty ubezpieczenia i inne koszty niewymienione 
w sposób wyraźny, a które są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 5

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

            - Na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności związane z:

              - prowadzeniem wykopów liniowych,

              - rozbiórką istniejącego rurociągu,

              - prowadzeniem robót montażowych w wykopach.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia, czy Wykonawca lub podwykonawca spełnia wymóg zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności wskazane w ust. 1, a w szczególności Zamawiający jest uprawniony do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymienionych wyżej wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Dwukrotne niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający uzna za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Z tytułu niespełnienia obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 7 ust. 8.

§ 6

PODWYKONAWCY

- Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Wykonawca zrealizuje roboty budowlane dotyczące …………..,  korzystając z pomocy następujących podwykonawców: ………………………….

- Wykonawca może wykonać własnymi siłami część robót zarezerwowanych dla podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, jedynie po uzyskaniu, pisemnego pod rygorem nieważności, całkowitego zrzeczenia się ewentualnego roszczenia podwykonawcy względem Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 
i terminowość ich wykonania oraz za rozliczenia finansowe z podwykonawcami za wykonane roboty, dostarczone materiały i urządzenia. Wysokość wynagrodzenia za roboty wykonane z udziałem podwykonawców nie może być większa od wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni udział podwykonawcy albo przedstawiciela podwykonawcy w komisji dokonującej odbioru końcowego i ostatecznego prac, co podwykonawca albo jego przedstawiciel potwierdzi swoim podpisem w protokole odbioru po stronie Wykonawcy.

- Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców.

- Zamawiający wyraża zgodę na zlecenie robót niezbędnych do wykonania w ramach przedmiotu umowy na następujących warunkach:

  - nie spowoduje to wydłużenia czasu robót ani wzrostu ich kosztu określonego 
w niniejszej umowie,

  - nie wpłynie to na zmianę zakresu zamówienia.

- Wykonawca może w trakcie realizacji umowy, przy uwzględnieniu ust. 10:

  - powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania takiej części do powierzenia podwykonawcom,

  - wskazać inny zakres podwykonawstwa,

  - wskazać innych podwykonawców,

  - zrezygnować z podwykonawstwa.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu zmiany umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo:

  - niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 12,

  - gdy zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 13, uważa się za akceptację projektu tej umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem projektu umowy o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 13, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jest dłuższy niż określony w ust. 12, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy o podwykonawstwo, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 10.

- Postanowienia ust. 11-18 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury, wraz z innymi dokumentami wymaganymi przedmiotową umową, również potwierdzenie wykonania przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wynagrodzenie podwykonawcy nie może być wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane prace.

- W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający wstrzyma płatność wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności. Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje zasadność swojego roszczenia względem Wykonawcy fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów (faktura i dokumenty potwierdzające wykonanie i odbiór robót) składanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz z wnioskami o dokonanie na ich rzecz bezpośredniej zapłaty.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 23, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Wykonawca może w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o planowanej bezpośredniej zapłacie, zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgłoszenia uwag, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wskaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Dokonanie trzykrotnej bezpośredniej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku, o którym mowa w ust. 23 lub dokonanie bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5%  wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i zażądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 4.

- Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami będą zawierane na takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.

- Każdy projekt umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

  - zakresu robót przewidzianego do wykonania,

  - terminów realizacji,

  - wynagrodzenia i terminów płatności,

  - rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

- Do zasad odpowiedzialności Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

§ 7

KARY UMOWNE

      - W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wystąpienia wad w przedmiocie umowy:

  - jeśli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający zgodnie z procedurą odbiorową opisaną w § 2 niniejszej umowy, wskazuje w protokole odbioru końcowego wady i usterki stwierdzone w trakcie odbioru i podaje termin na ich usunięcie, zgodnie z § 2,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia – Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, albo w terminie 10 dni od stwierdzenia nieusuwalności wad odstąpić od umowy i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- W razie nieusunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 1 lit. a powyżej, Zamawiający, według swego wyboru, może:

  - zlecić zastępcze wykonanie prac innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo

  - odstąpić od umowy i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- W przypadku opisanym w ust. 1 lit. b i w razie wyboru Zamawiającego, aby Wykonawca wykonał przedmiot umowy po raz drugi, jeśli Wykonawca nie zrealizuje prac po raz drugi, Zamawiający odstąpi od umowy i zażąda zapłaty kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 złotych), za każdy dzień zwłoki, a jeśli zwłoka przekroczy okres 7 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy i zażądać  zapłaty kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego  w § 4 ust. 1.

- W razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od pierwszego dnia po upływie terminu wyznaczonego do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji.

- Za każdorazowe niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1.

- Za niespełnienie obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę/podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 5 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1.

- Za każdorazowe niewywiązanie się z obowiązku wskazanego w § 6 ust. 15, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 złotych) za każdy przypadek nieprzedłożenia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy na podwykonawstwo oraz za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo.

- Za każdorazowe niewywiązanie się z obowiązku wskazanego w § 6 ust. 11, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 złotych) za każdy przypadek nieprzedłożenia projektu umowy na podwykonawstwo oraz za każdy przypadek nieprzedłożenia projektu zmiany umowy.

- Za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aktualnej polisy, o której mowa w § 15 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 złotych) za każdy przypadek nieprzedłożenia polisy.

- W przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców niezaakceptowanych przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) za każdy przypadek.

- W przypadku, jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy, będzie wykonywała inna osoba, niż wskazana w § 9 ust. 2 lit. b – w wysokości 1500,00 zł (tysiąc pięćset 00/100 złotych) za każde naruszenie.

- Łączna wartość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający, nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1. W przypadku, gdy wysokość kar umownych przekroczy wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy, Zamawiający potrąci kary z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań (potrącenie z wystawianej przez Wykonawcę faktury za roboty będące przedmiotem umowy), na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, jak również dochodzenia odszkodowań z innych tytułów niż określone w umowie, na zasadach ogólnych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych określonych w umowie także po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy, po odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron od umowy lub po jakimkolwiek innym ustaniu umowy.

- Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek zdarzeń uzasadniających nałożenie kar umownych, w szczególności powstania zwłoki po stronie Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych.

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o istotnej zmianie okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z wierzytelności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w całości lub w części - według uznania Zamawiającego, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z poniższych okoliczności:

  - Wykonawca nie przystąpił do przejęcia placu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego lub nie rozpoczął robót w ustalonym przez Strony terminie,

  - Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do kontynuacji wykonania przedmiotu umowy,

  - Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego, Inspektora Nadzoru lub umową, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z tymi dokumentami i bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu,

  - w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, w całości lub znacznej części, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja robót przez Wykonawcę, lub nastąpi utrata zdolności do czynności prawnych albo płynności finansowej Wykonawcy,

  - sytuacja ekonomiczna Wykonawcy uległa znacznemu pogorszeniu, Wykonawca został postawiony w stan likwidacji, wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie naprawcze lub następuje jego zasadnicza reorganizacja (np.: poprzez podział), co czyni wątpliwym wykonanie umowy przez Wykonawcę zgodnie z jej postanowieniami,

  - parametry wykonywanego przedmiotu umowy odbiegają od wymaganych przez Zamawiającego w Dokumentacji projektowej i mimo wezwania Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z parametrami.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do chwili odstąpienia, stosownie do postanowień zawartych w § 4 umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca przy udziale Zamawiającego, w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku (w tym materiałów dostarczonych na budowę niezabudowanych i materiałów zamówionych niedostarczonych na budowę), które nie zostały odebrane. Protokół z inwentaryzacji wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, na koszt Strony z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

- Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu wskaże, czy odstępuje od umowy w całości, czy w części niewykonanej. W przypadku odstąpienia w części niewykonanej, z momentem złożenia oświadczenia o odstąpieniu, dla części przedmiotu umowy, dla których sporządzono i przekazano Wykonawcy protokoły odbioru realizacji przedmiotu umowy, rozpoczyna się bieg okresu rękojmi oraz gwarancji (na warunkach określonych w umowie i przepisach prawa).

- Odstąpienie musi zostać dokonane na piśmie pod rygorem nieważności i doręczone drugiej Stronie za pośrednictwem listu poleconego lub w formie pisma złożonego w siedzibie Strony. Chwilą otrzymania oświadczenia jest dzień doręczenia listu poleconego lub złożenia pisma w siedzibie Strony. Oświadczenia wysłane listem poleconym uważa się za wysłane na prawidłowy adres Strony, jeżeli zostało nadane listem poleconym na adres podany w umowie.

- W przypadku nieuzasadnionego nieprzystąpienia do wykonywania robót lub nieuzasadnionej przerwy/odmowy wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,  przekraczającej 5 dni, Zamawiający może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody i prawo do naliczenie kary umownej o której mowa w § 7 ust. 5, bez upoważnienia sądu i wyznaczania terminu dodatkowego zlecić osobie trzeciej wykonanie pozostałych do wykonania prac na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 9

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Zamawiający wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za nadzór i odbiór prac:

……………………………………,tel.…………………………………,e-mail:…………………………………………. .

- Wykonawca wyznacza:

  - Przedstawiciela Wykonawcy:

…………………………….., tel. ……………………., e-mail:  …………………………………………..

  - Kierownika Budowy:

…………………………….., tel. ……………………., e-mail:  …………………………………………..

- Osoby wskazane w ust. 1 i 2 są jednocześnie osobami do kontaktu między Stronami umowy i będą się kontaktować między sobą we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy, a za formę wiążącą w zakresie przekazywania informacji związanych z realizacją postanowień umowy, strony uznają korespondencję w formie elektronicznej przy użyciu adresów e-mail wskazanych w ust. 1 i 2.

- Zmiany osób wymienionych w ust. 1, 2 i 5 nie stanowią zmiany umowy, wymagają jedynie dla swej ważności pisemnego, niezwłocznego zgłoszenia drugiej Stronie, z możliwością zgłoszenia drogą poczty elektronicznej.

- Zamawiający powołuje:

  - inspektora nadzoru inwestorskiego ………………………………………….

  - inspektora nadzoru autorskiego ………………………………………………

- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego działają w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

§ 10

ZMIANY UMOWY

            - Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie:

  - wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o czas przestoju, w przypadku

długotrwałych opadów atmosferycznych lub opadów atmosferycznych o charakterze nawalnym, które zmuszą Wykonawcę do przerwania robót ze względu na wysokie stany wody w ciekach,

  - wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o czas przestoju w przypadku wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia niedające się przewidzieć, występujące niezależnie od woli Stron, w szczególności takie jak powódź, wezbranie, huragan, trąba powietrzna, gradobicie, pożar, ujawnienie niewybuchów i niewypałów, ujawnienie obiektów archeologicznych, wojna, strajk i inne zdarzenia im podobne, skutkujące koniecznością przerwania robót,

  - wystąpienia kolizji robót z niezinwentaryzowanymi sieciami infrastruktury technicznej lub obiektami budowlanymi – przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja przedmiotu umowy,

  - opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy – przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić o liczbę dni opóźnienia,

  - zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:

  - podwyższą jakość wykonanych robót,

  - zmniejszą koszty realizacji przedmiotu umowy lub koszty eksploatacji,

  - pozwolą na skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy,

  - pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu,

i które wystąpią wszystkie łącznie, albo wystąpią niektóre z nich, albo wystąpi którykolwiek z nich, i jednocześnie inna technologia lub materiały spełniają wymagania zgodności ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i nie powodują zwiększenia wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy,

  - zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec, pod warunkiem, że inna technologia lub materiały spełniają wymagania zgodności ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i nie powodują zwiększenia wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- Zmiana niniejszej umowy (sporządzenie aneksu) z powodu zmiany terminów wykonania prac na podstawie ust. 1 lit. a i/lub b nastąpi niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, lecz nie później niż 5 dni roboczych od zaistnienia tych okoliczności.

§ 11

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

            - W sytuacji, gdy konsekwencją realizacji umowy będzie powstanie odpadów, Wykonawca postępować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach, w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą.

            - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, minimalizowania ich ilości, gromadzenia ich w sposób selektywny w wydzielonych przez siebie i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania.

            - Wykonawca oświadcza, że Wykonawca/podwykonawca ……………………………, jest zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach pod numerem …………………………. .

§ 12

ELEKTROMOBILNOŚĆ

    - Wykonawca oświadcza, iż we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy wykonywaniu zadania publicznego zleconego przez Zamawiającego będzie dysponował odpowiednim udziałem pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, w momencie konieczności spełnienia postanowień ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych – dot. udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, w rozumieniu art. 2 pkt 12 i 14 ww. ustawy, w ramach wykonywania zadań publicznych zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego), o ile wykonanie zadania publicznego wymaga dysponowania pojazdami samochodowymi.

    - Wykonawca oświadcza, iż wykonywanie przedmiotu umowy wymaga/nie wymaga od niego dysponowania pojazdami samochodowymi w rozumieniu wskazanym w ust. 1 powyżej i Wykonawca do realizacji zadania będzie się posługiwać następującą liczbą pojazdów samochodowych ………………, z czego …………….. to pojazdy samochodowe elektryczne lub napędzane gazem ziemnym, w tym ………….. samochód/y elektryczne oraz ………… samochód/y napędzane gazem ziemnym.

    - Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego w drodze pisemnej lub wiadomości elektronicznej w przypadku zmiany stanu faktycznego w tym zakresie.

§ 13

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca przed dniem zawarcia umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny ofertowej brutto, tj. ………………… zł (słownie: ……………………. …/100), które służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca wykona przelew na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 91 1020 4027 0000 1502 1262 0672.

- Strony postanawiają, że kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, bez stwierdzenia wad.

- Kwota stanowiąca 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona Wykonawcy nie później niż 15 dni po upływie okresu gwarancji.

- Wykonawca może, według swojego wyboru wnieść zabezpieczenie w jednej lub kilku formach - zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

- Rozwiązanie umowy, w tym odstąpienie od umowy, nie powoduje wygaśnięcia podstawy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Z dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności. Dokument wniesienia zabezpieczenia nie może zawierać żadnych dodatkowych wymagań od Zamawiającego lub osób trzecich, w tym składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów lub dokonywania czynności, w szczególności żądania pośrednictwa banku Zamawiającego lub innej tego typu instytucji.

- W treści dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wystawca zamieści postanowienie, z którego będzie wynikał jego obowiązek wypłaty na rzecz Beneficjenta kwoty z gwarancji po upływie terminu jej ważności, pod warunkiem, że zdarzenie uzasadniające zatrzymanie kwoty z gwarancji miało miejsce przed upływem terminu ważności gwarancji.

- Zamawiający może odmówić przyjęcia zabezpieczenia w formie gwarancji, jeśli swymi postanowieniami nie spełnia warunków opisanych w niniejszej umowie i żądać dostarczenia poprawnie przygotowanego dokumentu.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany zabezpieczenia na jedną lub kilka form , o których mowa w  art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Warunkiem takiej zmiany jest zachowanie ciągłości zabezpieczenia z zachowaniem jego wysokości.

- W razie wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wniesienia przez Wykonawcę  zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio termin jego ważności.

§ 14

GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na całość przedmiotu umowy …..  miesięcy gwarancji jakości licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonany przedmiot umowy, w szczególności na zastosowane materiały, zamontowane urządzenia i sprzęt oraz wykonane roboty budowlane i montażowe, dodatkowo Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady powstałe z przyczyn w nich tkwiących.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie wskazanym w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Wykonawca będzie dokonywać przeglądów serwisowych i konserwacji w okresie wskazanym przez producenta, wymaganym dla zachowania gwarancji przez cały okres jej trwania, zgodnie z przedłożonym Zamawiającemu Harmonogramem przeglądów w okresie gwarancji, o którym mowa w § 3 ust. 20 lit. i.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 (bez dodatkowej zapłaty), wad   z zachowaniem wymogów technologicznych, w terminach każdorazowo ustalanych z Zamawiającym i nie dłuższych niż 14 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia albo w innych terminach ustalonych przez Strony. W każdym z przypadków opisanych w poprzednim zdaniu, terminy będą ustalane na piśmie pod rygorem nieważności.

- Termin 14 dni, wskazany w ust. 5, nie dotyczy przypadków nagłych, w których wymagane jest niezwłoczne usunięcie wady/wad. Jeżeli Wykonawca odmówi niezwłocznego usunięcia wady/wad albo  oświadczy, że nie jest w stanie usunąć ich natychmiast albo nie usunie ich natychmiast, Zamawiający może bez wyznaczania dodatkowego terminu powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez uzyskiwania zgody sądu na zastępcze wykonanie zobowiązania.

- Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Strony wskazują, iż postanowienie ust. 6 wyłącza regulację z art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze. Skorzystanie przez Zamawiającego z procedury wykonania zastępczego, nie stoi na przeszkodzie w dochodzeniu przez Zamawiającego od Wykonawcy kar umownych określonych w § 7 ust. 2 umowy oraz roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych, przy czym w takiej sytuacji Zamawiający nie traci żadnych praw wynikających z gwarancji i rękojmi.

- O wykryciu wad przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę drogą korespondencji elektronicznej na adres ………………… lub na piśmie, wzywając go do ich usunięcia.

- W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w ustalonym przez Zamawiającego terminie, wady usunie Zamawiający, w szczególności przy wykorzystaniu podmiotu trzeciego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca udziela rękojmi na całość przedmiotu umowy na okres równy udzielonej gwarancji jakości.

§ 15

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

  - Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) 
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia (deliktowe 
i kontraktowe) w zakresie zgodnym z przedmiotem umowy (w związku z prowadzoną inwestycją) z sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany posiadać umowę ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR), z sumą ubezpieczenia w wysokości pełnej wartości umowy, obejmującą wartość odtworzeniową robót budowlano-montażowych wraz 
z wartością materiałów dostarczonych na plac budowy, z okresem ubezpieczenia trwającym od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do czasu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji (do dnia odbioru końcowego).

  - Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kserokopie polis ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 wraz z dowodem opłacenia składki, potwierdzone za zgodność z oryginałem, najpóźniej w dniu zawarcia umowy – kserokopie polis stanowią załącznik nr 3 do umowy.

  - W terminie na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania polis ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kserokopię aktualnej polisy wraz z potwierdzeniem opłacenia składki, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

  - Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania umowy oraz niezapłacenie należnych składek w jakimkolwiek momencie obowiązywania umowy, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiającego o powyższych okolicznościach.

  - Strony ustalają następujący zakres i warunki ubezpieczenia OC Wykonawcy:

  - odpowiedzialność cywilna (kontraktowa i deliktowa) osób objętych ubezpieczeniem (realizujących przedmiot umowy) za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom objętym ubezpieczeniem w związku z realizacją umowy, w tym za szkody wyrządzone wskutek niedochowania należytej staranności, rażącego niedbalstwa lub z winy umyślnej;

  - odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom objętym ubezpieczeniem w związku z realizacją umowy, za które osoby ubezpieczone odpowiadają na zasadzie ryzyka;

  - odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy

  - umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na podstawie prawa polskiego, a sądem właściwym dla dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane będzie polski sąd powszechny.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy umów ubezpieczenia (polis), nie zapewni ich ciągłości w okresie realizacji przedmiotu umowy lub nie przedstawi potwierdzenia opłaty należnej składki, Zamawiający będzie miał prawo do zawarcia stosownych umów ubezpieczenia lub przedłużenia okresu ich obowiązywania na koszt Wykonawcy, obciążając go kosztami bezpośrednio lub przez potrącenie, w pierwszej kolejności z wynagrodzenia Wykonawcy, a w następnej z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pod warunkiem uprzedniego bezskutecznego wezwania Wykonawcy do wykonania obowiązku, z wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 7 dni.

§ 16

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Dane osobowe reprezentantów Stron będą przetwarzane w celu wykonania umowy.

- Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób przeznaczonych do wykonania umowy i zobowiązuje się udostępnić je Stronom umowy, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do jej realizacji, w tym dla zapewniania sprawnej komunikacji pomiędzy Stronami.

- Dane, o których mowa w ustępie poprzedzającym, w zależności od rodzaju współpracy, mogą obejmować: imię i nazwisko pracownika, zakład pracy, stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu) oraz dane zawarte w dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie zawodowe.

- Każda ze Stron zobowiązuje się wypełnić tzw. obowiązek informacyjny administratora wobec ww. osób, których dane udostępnione zostały Stronom w celu wykonania umowy, poprzez zapoznanie ich z informacjami, o których mowa w art. 14 RODO (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

- Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego znajdują się pod adresem: https://www.poznan.pl/klauzuladlakontrahenta/

- Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę znajdują się pod w załączniku nr 4 do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest świadomy ciążącego na Zamawiającym obowiązku ujawnienia informacji na temat treści niniejszej umowy (w tym nazwy Wykonawcy) w ramach realizacji dostępu do informacji publicznej, między innymi poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku ewentualnych sporów mogących powstać pomiędzy Stronami na tle wykonywania postanowień umowy, Strony dążyć będą do ich ugodowego rozwiązywania. W przypadku braku możliwości takiego rozwiązania ewentualnego sporu, strony poddają spór rozstrzygnięciu sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W przypadku, gdy umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to akty prawne aktualne i obowiązujące na dzień zawarcia umowy, a także wszelkie ich nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, jak również inne akty prawne, które zastąpią akty prawne wskazane w umowie.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

## ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIKI:

      - Formularz ofertowy Wykonawcy

      - Projekt budowlano-wykonawczy wraz z wydanymi decyzjami oraz STWiOR:

        - Pozwolenie MKZ dot. rurociągu Bielniki

        - Projekt BW opis

        - Projekt BW rys. 1 mapa poglądowa

        - Projekt BW rys. 2 koncepcja zagospodarowania terenu

        - Projekt BW Rys. 3 profil podłużny rurociągu

        - Projekt BW rys. 4 przekrój rurociągu po remoncie

        - Projekt BW rys. 5 schemat studni rewizyjnej

        - Rurociąg Bielniki zaświadczenie WUiA

        - RZGW w Poznaniu zwolnienie decyzja ostateczna

        - STWiOR Modernizacja rurociągu Bielniki

      - Kserokopie polis Wykonawcy

      - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wykonawcę

Pozycja PZP: 921/2024

Zadanie budżetowe DGR/B/006.02

# Footnotes

niepotrzebne skreślić

Wypełnić właściwe/ skreślić jeśli nie dotyczy- przed zawarciem umowy

Niepotrzebne skreślić.

Właściwe uzupełnić.

Okres gwarancji wpisać odpowiednio z Formularza ofertowego Wykonawcy.