Załącznik nr 2

U M O W A   NR  ………

zawarta w dniu ………………. w Debrznie pomiędzy:

# Gminą Debrzno

Ul. Traugutta 2,77-310 Debrzno

NIP 843 15 30 511

reprezentowaną przez:

Burmistrza Debrzna  -  Wojciecha Kallas

zwaną dalej „ Zamawiającym”

a

…………

…………

…………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

bez stosowania Ustawy z dnia 29.01. 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2018r poz.1986  ze zm.) – zgodnie z  art. 4 pkt 8, o następującej treści

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na: wykonanie usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą rozliczeń budowy dla zadania p.n zaprojektowanie i budowa odnowienia nawierzchni ciągu ulicy Barlickiego wraz z dostosowaniem ciągu pieszo-jezdnego dla osób niepełnosprawnych w trybie zaprojektuj i wybuduj na terenie miasta Debrzno w ramach  projektu p.n.: „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie”. Zamówienie jest realizowane przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 umowa o dofinansowanie projektu: RPPM.08.01.02-22-0011/17-00.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia następuje z dniem podpisania umowy.

2. Termin zakończenia umowy – 30 sierpnia 2019 r. jednakże nie wcześniej niż do dnia rozliczenia końcowego z Wykonawcą robót.

3. W przypadku wydłużenia czasu wykonywania robót budowlanych ponad termin wskazany w ust.2, termin i okres wykonywania ulegnie stosownemu  przedłużeniu

4. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych dotyczących Robót Budowlanych wykonanych pod jego nadzorem oraz do nadzoru nad usuwaniem przez wykonawców robót. Okres rękojmi i zgłaszania wad z Umów na Roboty określa sią na 60 miesięcy od zakończenia wykonywania Robót, tj. od dnia następnego po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego.

§ 3

1.Za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe: brutto (z podatkiem VAT): ......................... zł (słownie złotych...................................... ), w tym:

a) wynagrodzenie netto …………………………………………… zł (słownie: ……………………………………… zł),

b) podatek VAT ….. % w kwocie …………………………. zł (słownie:……………………………….. zł)

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia określonego dokumentacją przetargową, jak koszty osobowe, organizacyjne, koszty transportu, sprzętu i wyposażenia, opłat, ryzyka oraz zysk Wykonawcy.

3.Płatności następować będą okresowo, jak płatności Wykonawcy robót.

4.Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

5.W przypadku doręczenia Zamawiającemu faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postawieniami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej.

6.Podstawą do wystawienia faktur końcowych przez Wykonawcę, będzie końcowy protokół odbioru usługi wskazujący na zakończenie robót budowlanych.

§ 4

- Wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Obowiązkiem Wykonawcy  jest:

- Zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dbanie o interesy Zleceniodawcy i wysoką jakość robót.

- Nadzór i koordynacja prac projektowych, których wynikiem będzie sporządzenie przez Wykonawcę Robót Budowlanych projektów (budowlanego, wykonawczego), zgodnie z PFU

- Współpraca z Wykonawcą robót budowlanych w zakresie uzyskania wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego oraz współpraca z Zleceniodawcą na etapie uzyskania pozwolenia na budowę,

- Sprawdzanie i egzekwowanie od Wykonawcy Robót zgodności realizacji robót

z dokumentacją projektową i przetargową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a także sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym oraz zgodności z normami i zasadami wiedzy technicznej;

- Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych,

a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowalnych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie

- Informowanie Zleceniodawcy o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach na budowie.

- Kontrola budowy w trakcie wykonywania robót.

- Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę.

- Informowanie o nieprawidłowościach i zakłóceniach w trakcie wykonywania robót.

- Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek  trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań zamiennych.

- Wykonanie odbiorów robót częściowych, zanikających i ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych

- Sprawdzanie certyfikatów materiałów budowlanych, użytych przez Wykonawcę. Certyfikaty należy załączyć do protokołu odbioru.

- Sprawdzanie faktur Wykonawców i ich akceptacja.

- Kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy koniecznych do odbioru.

- Sporządzenie oceny technicznej w dniu odbioru końcowego inwestycji.

- Rozliczenie rzeczowo – finansowe budowy w zgodności z dokumentacją powykonawczą i geodezyjną.

- Pozostałe obowiązki określone w zapytaniu ofertowym

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego dla robót branży: elektrycznej, sanitarnej, drogowej poprzez powołanie inspektorów o określonej specjalności.

- Ze strony Wykonawcy obowiązki inspektorów nadzoru poszczególnych branż

będą  pełnić:

- branża elektryczna: .…………………………

- branża sanitarna: ………………………….

- branża drogowa: ………………………….

- Zamawiający jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania obowiązków przez osoby wskazane w ust.3.

- O ustanowieniu zastępcy oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zleceniodawcę

- Wykonawca jest zobowiązany do identyfikowania, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy Robót i stron trzecich oraz informowania o tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia identyfikacji;

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia informacji) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym terenu budowy;

- Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrywania roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawienia Zamawiającemu merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich z pełną dokumentacją dotyczącą roszczenia i Raportem roszczenia w terminach wynikających z Umów na Roboty;

9.Wykonawca jest zobowiązany do identyfikowania i pisemnego informowania Zamawiającego o zagrożeniu sytuacją nienależytego lub nieterminowego wykonania zobowiązań Umowy na Roboty przez Wykonawcę Robót. Informacja o zagrożeniu nieterminowego wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę Robót winna być przekazana Zamawiającemu niezwłocznie po powzięciu takiej informacji;

10. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wynagrodzenie ryczałtowe określone w ofercie nie podlega zwiększeniu.

§ 5

1.	Do akceptacji Zamawiającego zastrzeżone są następujące czynności:

1)	Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed wydaniem rozstrzygnięcia, które miałoby skutkować zaciągnięciem zobowiązania w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed wydaniem rozstrzygnięcia dotyczącego roszczeń Wykonawcy Robót;

2)	Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed wydaniem rozstrzygnięcia dotyczącego aneksowania terminów Kontraktów;

3)	Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego dla zatwierdzenia Podwykonawcy Robót

4)Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed wydaniem polecenia dotyczącego zawieszenia realizacji prac lub ich części oraz wydawanie zezwolenia na ponowne podjęcie prac

§ 6

  - Strony zastrzegają prawo naliczenia kar za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy.

Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokości:

- Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną:

- 	za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy                  w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy

- za nieuczestniczenie w spotkaniach (naradach koordynacyjnych) organizowanych przez Zleceniodawcę: 200 zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność.

- Zamawiający zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną:

- 	za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy                  w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy.

  - Wykonawca zapłaci zamawiającemu naliczone kary umowne w terminie 3 dni od otrzymania informacji o ich wysokości

  - Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego bez wcześniejszego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 7

W przypadku prze fakturowania wykonanych robót, akceptowania niewłaściwie wykonanych robót, użycia niewłaściwych materiałów lub dopuszczenia się innych nieprawidłowości skutkujących stratą dla Zleceniodawcy spowoduje, że  Wykonawca zapłaci jemu odszkodowanie w wysokości poniesionych strat przez Zleceniodawcę.

§ 8

Zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy wygasają po upływie terminu rękojmi wykonanego zadania.

§ 9

  - Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- w przypadku wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę w sposób niezgodny 
z obowiązującymi przepisami, lub w przypadku niezgodności z postanowieniami niniejszej Umowy. W tej sytuacji Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- Niezależnie od sytuacji określonych w ust.1 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w sytuacji odstąpienia od Umowy na Roboty Zleceniodawcy z Wykonawcą robót budowlanych. W tej sytuacji Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 60 dni od daty odstąpienia od Umowy zawartej z Wykonawcą Robót.

- Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- Odstąpienie od umowy ma skutek ex nunc i odnosi się do niespełnionej przed złożeniem oświadczenia części świadczeń stron.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, według stanu zaawansowania robót wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych, na dzień doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności dotyczących umowy zlecenia.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla  Zamawiającego

i 1 egz. dla Wykonawcy.

Wykonawca                                                                   	 Zamawiający