Tabela wyceny wynagrodzenia za realizację prac zadania inwestycyjnego

pn. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SPZOZ MSWiA W KRAKOWIE −  DOBUDOWA BUDYNKU DIAGNOSTYCZNO – ZABIEGOWEGO”

| L.p. | Zakres przedmiotu umowy | Płatność za części | ROK | Kwota za część | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA § 1 pkt 2 i 8 ppkt a) Umowy – Dokumentacja wykonanie wizualizacji: wszystkich elewacji projektowanego budynku, jednej sali operacyjnej, zagospodarowania terenu wraz z małą architekturą oraz układem ergonomicznym traktów komunikacyjnych i pomieszczeń na poszczególnych piętrach zgodnie z dedykowaną funkcją (PFU strona 15 pkt 4.3), przewidziane rozwiązanie niwelacji różnic poziomów pomiędzy budynkami Przychodni „A” i Szpitala „B” – rzuty obrazujące powierzchnię dedykowaną na komunikację w budynku wraz z krótkim opisem; projekt zagospodarowania działki lub terenu: opracowania i uzgodnienia, wymagane przez stosowne akty prawne, w tym w zakresie ochrony zieleni informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przedłożenie potwierdzonego wniosku do Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w Krakowie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę oraz oświadczenia o jego kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, uzyskanie uzgodnień administracyjnych, niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, opracowanie Projektu Budowlanego, zawierającego projekt Zagospodarowania Terenu oraz Wielobranżowy projekt architektoniczno-budowlany, § 1 pkt 8 ppkt b) Umowy – Dokumentacja uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę, | CZĘŚĆ 1 max 98 % wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w §9 pkt 1 ppkt. a) umowy – za wykonanie prac z zakresu określonego w punktach: a), b), c), d), e), f), płatne po protokolarnym odbiorze prac określonych w punktach a), b), c), d), e) f). | 2019/2020 | za część 1 nie więcej niż ________________ zł | do 12.03.2020r. |
|  |  | CZĘŚĆ 2 max 2% wynagrodzenia, o którym mowa w §9 pkt 1 ppkt a) umowy na wykonanie prac z zakresu określonego w punkcie g), płatne po odebraniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę oraz po protokolarnym odbiorze wykonanych prac, określonych w punkcie g). | 2020 | za część 2 ________________ zł (do wartości wynagrodzenia, określonego w §9 pkt 1 ppkt a) umowy) | do 01.06.2020r. |
| 2 | SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO nad realizowanymi robotami budowlanymi § 1 pkt 8 pkt c) Umowy | CZĘŚĆ 3 płatne w transzach miesięcznych, zgodnie z zapisami umowy o sprawowanie nadzoru autorskiego (załącznik nr 1 do Umowy) | 2020/2023 | za część 3 ________________ zł | od daty podpisana umowy z Wykonawcą robót budowlanych, na czas ich trwania, do dnia uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu |
| L.p. | Zakres przedmiotu umowy | Płatność za części | ROK | Kwota za część | Termin realizacji |
| 3 | RAZEM za części 1 i 2 |  |  | ________________ zł |  |
| 4 | RAZEM za część 3 |  |  | ________________ zł |  |
| 5 | SUMA za wszystkie części 1, 2 i 3 |  |  | ________________ zł |  |

ZAMAWIAJĄCY:		WYKONAWCA: