WP.3211.21.2023 Opole, 14.04.2023 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH**

**SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w odpowiedzi na pytanie zadane przez wykonawcę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **„****Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 463 w miejscowości Kadłub Turawski”**, wyjaśnia poniżej.

Pytanie:

Zwracam się z prośbą o informację czy Zamawiający wyłączy z terminu realizacji robót okres zimowy w którym niemożliwe jest prowadzenie robót?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyłączył z terminu realizacji robót okres zimowy, w którym niemożliwe jest prowadzenie robót. Odpowiednie zapisy wprowadzono pismem nr WP.3211.21.2023   
z dnia 05.04.2023 r., które zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 06.04.2023 r.:**

1) § 3 ust. 8 projektu umowy:

*„8. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do zakończenia całości robót budowlanych oraz złożenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych dla dokonania odbioru końcowego robót oraz wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych zgodnie z zapisami § 14 niniejszej umowy w terminie: do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.* ***Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresu zimowego. Okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesiące****.”*,

2) punkt 12.1 specyfikacji warunków zamówienia:

*„12.1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.* ***Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresu zimowego. Okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesiące****.”*,

3) punkt 2 formularza oferty:

*„2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.* ***(Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresu zimowego. Okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesiące)****.”*,

4) sekcja: *„IX – POZOSTAŁE INFORMACJE”* ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie  
 Zamówień Publicznych:

*„IV. Uzupełnienie informacji podanej w sekcji 4.2.10.).* ***Do czasu realizacji robót nie wlicza   
 się okresu zimowego. Okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy   
 miesiące****.”*.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Dokument podpisany przez:

Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

Bartłomieja Horaczuka