Egz. nr ...........

Umowa nr	/2022

zawarta w dniu …………2022 r. w Krośnie Odrzańskim pomiędzy:

Skarbem Państwa - 44 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przy ul. Słubickiej 10, 66-600 Krosno Odrzańskie, NIP 926-166-54-18, REGON 080519145, reprezentowanym przez Komendanta – ……………………….……………, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym"

a

# ………………. zamieszkałym w ………………, przy ul. ………………., …………………,                 nr PESEL …………………, wykonujący w …………….., przy ul. ………………., ………………. działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z danymi dostępnymi w CEIDG według stanu na dzień ……………... NIP …………………, REGON …………../ ………….. z siedzibą w ……………, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. …………                   w …………… pod numerem KRS: …………………, adres: ……………, NIP: ……….., REGON: ………… zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, o treści następującej:

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania, nr 26/TP/2022 w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami).

Przedmiot umowy

§1

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać remont I piętra w budynku nr 17 wraz z remontem schodów zewnętrznych w kompleksie przy ul. Słubickiej 10 w Krośnie Odrzańskim , zwanej dalej przedmiotem umowy.

- Przedmiot umowy został szczegółowo określony w dokumentacji technicznej obejmującej opis przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 5 do umowy,

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w:

- formularzu ofertowym złożonym przez Wykonawcę - stanowiącej załącznik nr 1 do umowy,

- na podstawie kosztorysu ofertowego - stanowiącego załącznik nr 2 do  umowy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, specyfikacji warunków zamówienia, obowiązującymi polskimi normami budowlanymi, specyfikacją techniczną wykonania                i odbioru robót oraz przy użyciu materiałów, które są dopuszczone do stosowania                 w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.), ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213) oraz spełniają wymagania określone w przepisach szczególnych.

- Dopuszcza się wykonanie przedmiotu umowy przez Podwykonawców, po uprzedniej   pisemnej akceptacji przez Zamawiającego na warunkach określonych w § 10 umowy.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§2

Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie

60 dni  od dnia przekazania terenu budowy w terminach zgodnych z załączonym harmonogramem.

Warunki płatności

§3

1.	Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …….. zł netto, powiększone o należny podatek VAT ……..% tj.: ……….. zł, co stanowi razem brutto ………. zł (słownie: …….. złotych …/100).

- Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest niezmienne. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie jest podstawą do żądania zmiany w/w wynagrodzenia ryczałtowego. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Wynagrodzenie nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty oraz dodatki Wykonawcy niezależnie od rozmiaru prac i innych świadczeń oraz ponoszonych kosztów ich realizacji, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, jak również w niej nie ujętych, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia (m.in. ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, koszty dostawy urządzeń, materiałów i robocizny, dojazdu do miejsca wykonania przedmiotu umowy, ubezpieczenia, utylizacji odpadów).

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur częściowych i faktury końcowej, za wykonane i odebrane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w § 5 umowy, części przedmiotu umowy określonych w załączniku nr 2 do umowy            i całość przedmiotu umowy określonego w § 1 Umowy.

- Suma faktur częściowych, o których mowa w ust. 3 nie może przekroczyć wysokości  80% wynagrodzenia określonego w ust. 1,

- Faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy /członkowi konsorcjum/spółce cywilnej płatne będzie w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazanego w umowie o nr ……………………………... podany w umowie nr rachunku bankowego jest zgodny z rejestrem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Faktura VAT będzie dostarczana według wyboru Wykonawcy tj. w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania na konto Zamawiającego, identyfikowane poprzez wpisanie numeru NIP Zamawiającego lub w formie papierowej do siedziby Zamawiającego Kancelarii Tajnej. Zapłata za fakturę nastąpi z zastosowaniem podzielonej płatności.

- Podstawę wystawienia faktur stanowić będą protokoły odbioru częściowego i  końcowego podpisane bez zastrzeżeń lub z naniesieniem uwag lub zastrzeżeń nie wpływających na użytkowanie przez Zamawiającego obiektu, na którym był realizowany przedmiot umowy, a wpływających na naliczanie kar umownych, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 5 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania przelewu w przypadku, gdy na dzień zlecenia przelewu rachunek wskazany w ust. 6 nie będzie widoczny                      w elektronicznym rejestrze czynnych podatników VAT. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki za opóźnienie w płatności.

- Wykonawca nie może cedować swoich należności wynikających z umowy na osoby trzecie.

- W przypadku zatrudnienia Podwykonawców, Wykonawca wraz z fakturami VAT, przedłoży Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców potwierdzające, że Podwykonawca biorący udział w realizacji przedmiotu umowy otrzymał wynagrodzenie należne im na podstawie odpowiednich umów zaakceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku braku takiego oświadczenia, zgodnie z § 10 ust. 20 umowy, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do złożenia wyjaśnień, co do przyczyny braku zapłaty, ma prawo zapłacić nieuregulowaną kwotę wynagrodzenia Podwykonawcy bezpośrednio na jego rachunek bankowy wskazany w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo.

Obowiązki stron

§4

- Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy            w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji przedmiotu umowy.

- Do obowiązków Zamawiającego należy, w szczególności:

- wprowadzenie Wykonawcy na teren robót w terminie, o którym mowa § 6 ust. 2 umowy;

- wskazanie miejsc poboru energii i wody;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- dokonywanie odbiorów, o których mowa w § 6 ust. 1 umowy;

- zapłata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 3 umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- realizacja poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek w trybie przewidzianym w § 6 ust. 10 umowy;

- oddanie przedmiotu umowy w terminie w niej uzgodnionym, z zachowaniem terminu realizacji, o którym mowa w § 2 umowy;

- ponoszenie kosztów zużytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania realizacji przedmiotu umowy;

- pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom;

- zapewnienie osobom wykonującym prace odpowiednie warunki socjalno - bytowe na czas trwania umowy.

- sprawowanie dozoru mienia na terenie realizacji przedmiotu umowy;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zapewniające podczas wykonywania robót budowlanych całkowite bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i w jego pobliżu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy;

- wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że jakość zastosowanych materiałów nie spełnia wymogów,            o których mowa, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany;

- zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa;

- ustanowienie kierownika budowy, przy czym kierownik budowy będzie upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót;

- zgłaszanie Inspektorowi TUN do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje Zamawiającemu podstawę do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- uzyskanie zgody Inspektora TUN na wbudowanie infrastruktury towarzyszącej. W celu uzyskania zgody Wykonawca udokumentuje spełnienie przez dane wyroby norm bezpieczeństwa wymaganych dla danego wyrobu;

- umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w każdym terminie;

- bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki. Uporządkowanie terenu budowy  po zakończeniu robót zajętych na czas wykonywania robót. W przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami sprzątania i wywiezienia materiałów z budowy;

- poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych

- przekazanie powstałych odpadów do utylizacji (Wykonawca jest wytwórcą odpadów   w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

- przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami,

- bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie budowy i poza nim,
a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

- szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,

- wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

- uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót.

- Przyłącza dla potrzeb wykonywanych robót wraz z zamontowaniem podliczników Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt.

- Rozliczenie poboru wody oraz odprowadzonych ścieków będzie się odbywało na podstawie odczytu podlicznika, a w przypadku ich braku na podstawie wyliczonego ryczałtu: woda - według analizy kosztów pozyskania 1 m³ wody z ujęć własnych, ścieki- według stawek określonych przez odbiorcę ścieków.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z przysługującego mu wynagrodzenia należności za zużytą wodę i odprowadzone ścieki. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego w dniu sporządzania protokołu odbioru końcowego.

- Rozliczenie poboru energii elektrycznej będzie się odbywało na podstawie odczytu podlicznika, a w przypadku jego braku na podstawie wyliczonego ryczałtu: według stawek określonych przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze.

- W przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej spowodowanych brakiem zasilania od dostawcy zewnętrznego lub awarii WLZ i instalacji wewnętrznej, Zamawiający nie zapewnia zasilania z awaryjnego źródła oraz nie odpowiada za skutki przerw energii elektrycznej.

- Zamawiający umożliwia  Wykonawcy dostęp do korzystania z energii elektrycznej na zasilanie terenu budowy poprzez rozdzielnicę budowlaną z legalizowanym układem pomiarowym (montaż oraz urządzenia Wykonawcy) o zabezpieczeniach przelicznikowych maksymalnie 3*16/20 A  na warunkach ustalonych z WOG/SOI, przy przekazaniu placu budowy.

- Niezbędne przyłącza dla potrzeb zasilania terenu robót, Wykonawcy wraz                          z zamontowaniem podlicznika i pomiarami, zrealizuje we własnym zakresie i na swój koszt, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami:  elektrycznymi , bhp, ppoż., ochrony środowiska oraz sztuką budowlaną. Wymagane w tym zakresie protokoły                    z pomiarów elektrycznych, każdorazowo okaże dla Zamawiającego.

- Przed wystawieniem faktury za wykonane roboty, Wykonawca jest zobowiązany do uregulowania należności za zużytą energię na konto wskazane przez RZI.

- Do wystawionej dla Zamawiającego faktury za wykonane roboty, Wykonawca zobowiązany jest załączyć potwierdzenie uregulowania należności za zużytą energię.

- W przypadku braku możliwości zapewnienia punktu poboru wody i energii elektrycznej przez Zamawiającego, Wykonawca zapewni te media na potrzeby realizacji umowy we własnym zakresie.

- Materiały pochodzące z rozbiórki elementy metalowe (złom) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt do magazynu SOI - Sekcji Obsługi Infrastruktury                        w Krośnie Odrzańskim znajdującego się w odległości ok 40,0 km od miejsca realizacji przedmiotu umowy i najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedłoży dokument potwierdzający przekazanie tych materiałów. Jednocześnie na materiały te Wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, sporządzi protokół z odzysku i przekaże Zamawiającemu.

Upoważnieni przedstawiciele Stron

§ 5

- Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, każda ze stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

- ze strony Zamawiającego:

- Kierownik TUN

Imię i nazwisko: ………………….. tel.: ……………………  e-mail:……………….

- Inspektor TUN

Imię i nazwisko: ………………….. tel.: …………………… e-mail:……………….

- ze strony Wykonawcy:

- Kierownik budowy:

Imię i nazwisko: ………………….. tel.: …………………… e-mail:……………….

b) Właściciel

Imię i nazwisko: ………………….. tel.: …………………… e-mail:……………….

- Przedstawiciel Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a umowy jest odpowiedzialny za kontakt z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy.

- W przypadku zmiany przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których mowa        w ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a  w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

- Przedstawiciele stron, o których mowa w ust. 1, są upoważnieni do podpisania protokołu z przekazania terenu budowy, o którym mowa  w § 6 ust. 2 umowy, protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy oraz protokołów odbioru częściowego i  końcowego, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 umowy.

- Przedstawiciele Zamawiającego są upoważnieni również do zgłaszania zastrzeżeń do protokołów, o których mowa w § 6 ust. 1 umowy, oraz do zgłaszania roszczeń, wniosków, poleceń i uwag w okresie gwarancji i rękojmi.

Odbiory

§ 6

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór końcowy robót – na podstawie protokołu końcowego odbioru robót;

- odbiór częściowy robót – na podstawie protokołu częściowego odbioru robót;

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – na podstawie protokołu odbioru robót zanikających/ulegających zakryciu;

- odbiór gwarancyjny – na podstawie protokołu odbioru gwarancyjnego;

- odmowa odbioru – na podstawie protokołu odmowy odbioru końcowego robót.

- Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Z przekazania terenu budowy będzie sporządzony protokół przekazania terenu budowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu potrzebę w zakresie dokonania odbioru częściowego robót, odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy.

- Odbiory częściowe robót, robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgłoszenia przez Wykonawcę potrzeby w tym zakresie. Czynność ta potwierdzona musi byś podpisanym przez obie strony przy udziale użytkownika,  protokołem odbioru robót zanikających/ ulegających zakryciu.

- Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót, wysyłając zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres : 44wog.tun@ron.mil.pl, lub z formie pisemnej składając zawiadomienie w kancelarii jawnej 44 WOG. Gotowość do odbioru oznacza, że Wykonawca wykonał roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy oraz skompletował dokumentację powykonawczą, o której mowa w załączniku nr 5 do umowy .

- Zamawiający dokona pozytywnego odbioru częściowego i końcowego robót w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót,

- Termin odbioru, o którym mowa w ust. 6 może się wydłużyć w okolicznościach, o których mowa w ust. 10 i 11.

- Pozytywny odbiór, zostanie potwierdzony protokołem odbioru częściowego lub końcowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego,                  Wykonawcy i Użytkownika bez uwag i zastrzeżeń.

- Nieobecność przy odbiorze kierownika budowy, o którym mowa w  § 5 ust. 2 pkt 2 lit. a umowy nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.

- Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołów, o których mowa w § 6 ust. 1 umowy, uwagi i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności sposobu realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami określonymi w STWiOR, zapisami SWZ oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli:

- roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy zostaną wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa;

- roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy zostaną wykonane z użyciem materiałów, które nie uzyskały atestu lub świadectwa potwierdzającego ich dopuszczenie do stosowania;

- infrastruktura towarzysząca nie spełnia norm bezpieczeństwa wymaganych dla danego wyrobu;

- Wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

- a uwagi lub zastrzeżenia w ww. zakresie zostały wskazane w protokole odbioru częściowego lub końcowego dla uwag nie wpływających na użytkowanie obiektu na którym był realizowany przedmiot umowy lub w protokole odmowy odbioru końcowego o których mowa w ust. 1 ze wskazaniem terminu na ich realizację.

- Jeżeli poprawki lub uzupełnienia lub usunięcie usterek, będzie realizowane po upływie terminów realizacji umowy, a dodatkowo, terminy te zostaną przekroczone o więcej niż 5 dni od daty wyznaczonej w protokole odbioru częściowego, końcowego lub odmowy odbioru robót, o której mowa w ust. 11, Zamawiający może zrealizować poprawki, uzupełnienia lub usunąć usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze).

- Za termin wykonania umowy uważać się będzie datę zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru na zasadach określonych stosownie w ust. 5, o ile protokół odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 8, zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną zgłoszone uwagi lub/i zastrzeżenia, za termin wykonania umowy uważać się będzie datę ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, na zasadach określonych w ust.5 o ile protokół odbioru końcowego o którym mowa w ust. 8 zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.

- W sytuacji, gdy w trakcie odbioru końcowego Zamawiający wniósł uwagi lub zastrzeżenia,  o których mowa w ust. 10 i wyznaczył zgodnie z ust. 11 termin na ich usunięcie, Wykonawca zobowiązany jest po zrealizowaniu uwag lub zastrzeżeń, dokonać ponownie zgłoszenia,  o którym mowa w ust. 5

Klauzula społeczna

§ 7

- Zamawiający przy realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności objęte przedmiotem umowy w czasie ich wykonywania w okresie trwania umowy                                                  z wyłączeniem osób sprawujących nadzór.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego                                               w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca złoży do Kancelarii 44 WOG wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy  o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania -  komunikat Prezesa UZP i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017r.) w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                   z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej                                    w wysokości określonej w postanowieniach umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę                           w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów  w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez właściwą dla siedziby Wykonawcy lub Podwykonawcy Państwową Inspekcję Pracy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§8

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej zabezpieczeniem, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy tj. kwotę …………………….… zł (słownie:……………………………………………) w formie …………………………….

- Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się  art. 451 ustawy Pzp.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:

- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego , o którym mowa w § 6 ust. 8 umowy;

- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

na rachunek bankowy Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy.

- Wykonawca, pod rygorem nieważności, zobowiązany jest w przypadku zmiany rachunku bankowego wskazanego w §3 ust. 6, do złożenia pisemnego zawiadomienia Zamawiającemu, wskazując tym samym rachunek właściwy do dokonania zwrotu zabezpieczenia. Niniejsze zawiadomienie nie wymaga konieczności wprowadzenia aneksu do umowy.

Odpowiedzialność

§9

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną z tytułu wyrządzonych Zamawiającemu 
i osobom trzecim szkód osobowych i rzeczowych powstałych w wyniku wadliwego wykonywania umowy

Realizacja umowy przez podwykonawcę

§10

- Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bądź    z udziałem Podwykonawców.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 3 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,  w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że:

- proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego Podwykonawcy.

- Przepisu ust. 3 nie stosuje się wobec Podwykonawców niebędących podmiotami, na których zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych Podwykonawców.

- Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego podwykonawcy oraz umów zawieranych między Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawca, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez Podwykonawcę i do ich koordynacji.

- W celu powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawca, Wykonawca zawiera umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

- Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności:

- określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich;

- zakres robót przewidzianych do wykonania;

- terminy i zasady dokonywania odbioru,

- wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy);

- wymóg zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 7 ust. 1 umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu;

- wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego Podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 5 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego, uważa się za akceptację projektu umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 5, rozpoczyna bieg na nowo.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

- Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:

- nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

- będzie zobowiązywała Podwykonawcę do realizacji kluczowych części zamówienia, o których mowa w § 10 ust. 2 umowy;

- będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia;

- będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

- nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi Podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego;

- będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią;

- będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy

- Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.

- Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową.

- Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy             o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów                o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 19, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Procedurę, o której mowa w ust. 17 i 19, stosuje się również do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Wykonawca, powierzając realizację robót Podwykonawcy, jest zobowiązany                   do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp.

Warunki gwarancji i rękojmi

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy obejmujący roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy – na okres …. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 8 umowy.

- Okres rękojmi na roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 8 umowy.

- Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego  jest  niniejsza umowa.

- Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody.

- O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania wad lub usterek w ciągu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i święta, oraz usunąć wady lub usterki najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstałych wadach zgodnie z ust. 5 umowy. Terminy te w technicznie uzasadnionych przypadkach mogą zostać wydłużone za zgodą Zamawiającego.

- W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W takim przypadku pełną należność za wykonane roboty Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionej przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 8 umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do udziału w przeglądach gwarancyjnych. O terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie i faksem/e-mailem.

- Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Kary umowne

§12

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy  za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót,

- za zgłoszenie zakończenia realizacji przedmiotu umowy przed terminem faktycznego zakończenia Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) za każdy dzień od dnia zgłoszenia do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego , o którym mowa w § 6 ust. 8 umowy.

- za każdorazową odmowę odbioru końcowego z powodu nieobecności wyznaczonego przez Wykonawcę koordynatora 500,00 zł (słownie: pięćset  złotych 00/100),

- za nieprzestrzeganie przepisów i zasad BHP i ppoż. lub niestosowanie wymaganych przepisami środków ochrony indywidualnej w wysokości określonej w Taryfikatorze kar za nieprzestrzeganie przepisów bhp i ppoż. stanowiącym załącznik do Informacji BHP (załącznik nr 3 do umowy). W przypadkach niewymienionych w Taryfikatorze wysokość kary umownej  za każde naruszenie przepisów i zasad BHP  i ppoż. wynosi 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100);

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek,

- za odstąpienie od realizacji umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto określonego               w § 3 ust. 1 umowy,

- za nie wypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1umowy,

- za nie przestrzeganie obowiązku określonego w  § 14 ust 6 i 7 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  umowy – za każdy stwierdzony przypadek.

- za nie wypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 9 umowy - w wysokości

3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1  umowy – za każdy stwierdzony przypadek.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

- W przypadku przekazania Zamawiającemu polisy ważnej na okres krótszy niż okres realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej i przedłużenia umowy ubezpieczenia oraz niezwłocznego przekazania kopii polisy Zamawiającemu. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży dokumentów potwierdzających przedłużenie polisy ubezpieczenia w terminie dwóch dni przed upływem ważności polisy pierwotnej i każdej następnej, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy i naliczenia kary umownej, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy.

- Każde z zobowiązań określonych w ust. 1 i w ust. 4  jest samodzielne i Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w tym postanowieniu, zarówno wszystkich łącznie, jak i każdego z osobna.

- Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron lub jej rozwiązanie nie powoduje utraty przez   Zamawiającego prawa do żądania od Wykonawcy kar umownych określonych                    w  niniejszym  paragrafie.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Warunki odstąpienia od umowy

§13

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub części 
w przypadkach przewidzianych kodeksem cywilnym.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach powodujących odstąpienie od umowy, w szczególności gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 5 dni od daty protokolarnego przekazania terenu robót,

- Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania pracami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy,

- Wykonawca realizuje robotę przewidzianą umową w sposób niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub umową,

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

- zostanie w stosunku do Wykonawcy złożony wniosek o ogłoszenie upadłości.

- W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy bez względu na to, która strona od umowy odstąpiła, Wykonawca:

- wstrzyma dalszą realizację umowy poza pracami określonymi przez Zamawiającego, koniecznymi dla zabezpieczenia już zrealizowanych prac,

- przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa, tytuły itp. dotyczące przedmiotu umowy aktualne na dzień odstąpienia,

- dostarczy Zamawiającemu całą dokumentację techniczną, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty przygotowane przez Wykonawcę związane z realizacją umowy, aktualne na dzień odstąpienia,

- przekaże Zamawiającemu urządzenia w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy.

- W razie odstąpienia od umowy, bez względu na stronę, która od umowy odstąpiła, Zamawiający zobowiązany jest do:

- odbioru prac przerwanych w terminie 7 dni od daty przerwania,

- zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy. Podstawą do wyceny wykonanych prac będzie protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania prac, sporządzony przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może wejść na teren wykonywania usługi i zakończyć realizację we własnym zakresie lub zatrudniając osobę trzecią. W przypadku takim Zamawiający, ustali koszt zakończenia robót. Jeżeli już zapłacono należność Wykonawcy powiększoną o koszt prac zrealizowanych przez Zamawiającego lub osobę trzecią przekraczającą wynagrodzenie umowne określone w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca, oprócz naliczonych kar umownych, zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu powstałą różnicę.

Wymogi w zakresie ochrony fizycznej i ochrony informacji niejawnych w zakresie realizacji przedmiotu umowy na terenie zamkniętym.

§14

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a także do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych zgodnie z Ustawą o OIN           z dnia 5 sierpnia  2010r. (Dz. U. 2019r. poz.742), przestrzegania przepisów wewnętrznych danej Jednostki, instytucji.

2. Wykonawca oświadcza, że wie iż umowa na roboty budowlane jest wykonywana na obiekcie/ terenie zamkniętym (obiekcie wojskowym).

3. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca (w zakresie bezpieczeństwa ochrony fizycznej) wystąpi z 7 dniowym wyprzedzeniem o wydanie przepustek                  na wejście ludzi, wjazd pojazdem na teren obiektu zgodnie z „Instrukcją o ochronie obiektów” Szt. Gen. 1686/2017r., Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r.   w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.U. z 2022 r. poz. 322) § 15 ust. 1, 5, 6, informując o fakcie 44 WOG - Infrastrukturę podając:

1)imienny wykaz osób wykonujących roboty budowlane z numerami dowodu osobistego,

2) markę, typ oraz nr rejestracyjny pojazdów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

3) terminy wykonania,

4) cel wejścia z numerem umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym uzgadniać  wszelkie zmiany osobowe, jakie nastąpią w trakcie trwania niniejszej umowy oraz uaktualniać wykaz pracowników realizujących  przedmiot zamówienia.

5. Roboty budowlane wykonywane będą w godzinach pracy wyłącznie pod nadzorem przedstawiciela SOI Krosno Odrzańskie, oraz jednostki i instytucji odpowiedzialnej za ochronę.

6. Na terenie obiektów obowiązuje zakaz wnoszenia urządzeń do przetwarzania  obrazu        i dźwięku jak i elektronicznych nośników danych, w tym telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, samochodowych rejestratorów wideo i innych tego typu urządzeń oraz aparatów latających typu dron.

7. Zgodę na wniesienie urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku jak 
i elektronicznych nośników danych wydaje w każdym przypadku, Komendant 44 WOG   lub Kierownik danej Jednostki  Organizacyjnej, a wykonywanie zdjęć niezbędnych          do realizacji  przedmiotu zamówienia może odbywać się wyłącznie  aparatem służbowym przez przedstawiciela 44 WOG, Jednostki Wojskowej, Instytucji Wojskowej lub innej wyznaczonej osoby. Wykonane zdjęcia zostaną przekazane w formie elektronicznej        po zweryfikowaniu przez Pełnomocnika ds. OIN danej jednostki organizacyjnej, u której realizowany jest przedmiot zamówienia .

8. Wykonawca oświadcza, że osoby biorące udział w  realizacji  umowy  posiadają  obywatelstwo  polskie i nie są karane za przestępstwa pospolite.

9.  Wykonawca skieruje osoby biorące udział w realizacji umowy na instruktaż w zakresie Ochrony Fizycznej Obiektów przed przystąpieniem do realizacji umowy.

10. Wykonawca podpisując umowę oświadcza, że osoby biorące udział w realizacji umowy posiadają obywatelstwo polskie, a w przypadku braku polskiego obywatelstwa przedstawi pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowcowi na teren chronionej jednostki instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej  z dnia 18 sierpnia 2021r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej   w resorcie obrony narodowej ( Dz. Urz. MON. 2021, poz. 177).

Ochrona Danych Osobowych

§ 15

- Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016r., str.1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w toku procedury udzielania zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz w toku wykonania umowy.

- Klauzula informacyjna, o której mowa w ust. 1 zamieszczona została w Załączniku 
nr 6 do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016r., str.1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w toku procedury udzielania zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz w toku wykonania umowy.

- Strony zobowiązują się do zachowania w poufności informacji obejmujących dane osobowe osób fizycznych uzyskanych w toku postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz w związku z wykonaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przy wykorzystaniu środków technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do ryzyka naruszenia praw osób fizycznych.

- W terminie 30 dni od ustania umowy, Strony zobowiązują się do usunięcia powierzonych danych osobowych, o których mowa w ust. 1 i ust. 3, ze wszystkich nośników danych, chyba że obowiązek ich dalszego przetwarzania, w tym archiwizacji, wynika z odrębnych przepisów prawa.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę zadań objętych niniejszą umową podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania podwykonawcy
o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.

- Zamawiający udostępni dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania Usługobiorcom (jednostki i instytucje wojskowe) jedynie w celu realizacji niniejszej Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Postanowienie końcowe

§16

- Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy.

- Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych.

- Z uwagi na charakter przedmiotu umowy nie występuje po stronie Zamawiającego obowiązek wynikający z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca  2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom za szczególnymi potrzebami.

- Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy Wykonawcy

- załącznik nr 2 – kosztorys ofertowy

- załącznik nr 3 – informacja BHP

- załącznik nr 4 – wykaz osób i pojazdów

- załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia

- załącznik nr 6 – obowiązek informacyjny.

- Załącznik nr 7 – harmonogram prac

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

……………………….                                                ………………………

Egz. Nr 1 – Pion Głównego Księgowego

Egz. Nr 2 – Sekcja Zamówień Publicznych

Egz. Nr 3 – Wykonawca

Wydatek ujęto: w § 427, poz.002, nr wniosku w ZWSIRON …………………………………. planu wydatków na 2022r.

Zabezpieczenie zostało wniesione w kwocie……………………… dnia ………………

Zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji bankowej nr ………………. dnia ……………