UMOWA (projekt)

zawarta w dniu …2024 roku w Grudziądzu pomiędzy: OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. 
z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym 
w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033543, NIP 876-020-38-36, REGON 870003217, kapitał zakładowy: 21.265.500,00 zł, zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Marka Deca - Prezesa Zarządu,

Mirosława Radeckiego – Wiceprezesa Zarządu,

a

………………………………………………………………………………………... „Wykonawcą”,

zwani dalej Stroną lub łącznie Stronami

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.:

„Modernizacja rusztu, skrzyń podmuchowych oraz odżużlaczy kotła OR-32 K3.” zlokalizowanego w Elektrociepłowni OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. w Grudziądzu, przy 
ul. Budowlanych 7.

- Zakres zadania obejmuje:

- demontaż starego rusztu, wózka rewersyjnego, skrzyń podmuchowych, koszy węglowych, utylizację zdemontowanych części rusztu z wyłączeniem rusztowin;

- demontaż przenośników ślimakowych, odżużlaczy zgrzebłowych, kanałów i rynien pod lejami szlakowymi;

- dostawę i montaż kompletnego rusztu wraz z wózkiem rewersyjnym, koszami węglowymi, skrzyniami podmuchowymi powietrza pierwotnego, przenośnikami ślimakowymi, odżużlaczami, kanałami i rynnami pod lejami szlakowymi;

- prace murarskie związane z uzupełnieniem ubytków w wymurówce lejów szlakowych oraz naprawa ściany między pierwszym i drugi lejem szlakowym;

- wymagany nadzór nad montażem rusztu ze strony producenta części po zakończeniu prac montażowych konstrukcji nośnej rusztu (ścian bocznych i belek poprzecznych);

- nadzór nad rozruchem oraz optymalizacja pracy rusztu dla różnych wydajności kotła podczas ruchu regulacyjnego;

- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji dokumentacji technicznej rusztu do 4 tygodni od daty podpisania umowy;

- wykorzystanie istniejących napędów dla rusztu mechanicznego, wózka rewersyjnego, warstwownicy, zasuwy łukowej, przenośników ślimakowych oraz zgrzebłowych;

- przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń.

- w zakres modernizacji wchodzi dostawa 800 sztuk rusztowin ZlCr1,5 o masie 2,7kg. Do obowiązków Wykonawcy należy demontaż rusztowin, ułożenie ich na paletach (dostawa palet po stronie Wykonawcy) oraz montaż kompletu rusztowin dostarczonych przez Zamawiającego.

- Wykaz podstawowych elementów rusztu podlegających wymianie:

- kosze węglowe z warstwownicą i zasuwą łukową;

- konstrukcja nośna rusztu (ściany boczne lewa i prawa, belki poprzeczne i ściana środkowa);

- skrzynie powietrza;

- jezdnia dolna zwrotna z belkami podporowymi;

- wały przednie;

- wały tylne;

- ściany przednie rusztu;

- pokłady rusztowe kompletne;

- klapy powietrza przyrusztowe;

- zasuwy popiołowe i żużlowe;

- rusztowiny dostarczone przez Zmawiającego.

- Elementy zmodernizowanego rusztu muszą spełniać następujące wymagania:

- ruszt mechaniczny typu ciężkiego taśmowy, łuskowy;

- sterowanie prędkością rusztu za pomocą przemiennika częstotliwości – przemiennik 
i napęd rusztu zostaną wykorzystane z istniejącego rusztu;

- wspólna skrzynia powietrza pierwotnego (skrzynia otwarta) podzielona wewnątrz na 6 szczelnych stref. Regulacja dopływu powietrza za pomocą indywidulanych klap dla poszczególnych stref regulowanych w sposób ręczny, wymagany wskaźnik otwarcia każdej z klapy. Dźwignia będzie wyposażona w mechanizm blokujący w danym położeniu. Z każdej strefy będą wyprowadzone rurki pomiarowe do pomiaru ciśnienia;

- wały przednie z kołami łańcuchowymi dzielonymi i możliwością naciągu łańcucha;

- wały tylne z możliwością ustawienia w pozycji poziomej i pionowej;

- instalacja smarowania łożysk tylnych i przednich z podłączeniem do układu centralnego smarowania;

- konstrukcja rusztu nie może dopuszczać do przepływu powietrza między strefami;

- ściany przednie rusztu z drzwiczkami z szybami hartowanymi;

- elementy pokładu rusztu: łańcuch z tulejkami i sworzniami ulepszanymi cieplnie materiał 40HM, trzymacze boczne i środkowe z żeliwa sferoidalnego, ściągacz łańcuchów zabezpieczony przed obrotem materiał 40HM;

- konstrukcja ścian bocznych i środkowej wyposażona w profile uszczelniające z materiału LH26N4S2;

- warstwownica z regulacją wysokości warstwy węgla z napędem ręcznym 
i elektrycznym, napęd elektryczny wykorzystany zostanie z istniejącej warstwownicy.

- Poprawność montażu jezdni podporowej i ścian rusztu należy potwierdzić pomiarami geodezyjnymi konstrukcji nośnej.

- Przeprowadzenie 24-godzinnego ruchu regulacyjnego. Po zakończonym ruchu regulacyjnym zostanie przeprowadzony 72-godzinny nieprzerwany ruch próbny. Każdorazowe zatrzymanie rusztu podczas ruchu próbnego będzie traktowane jako usterka, po usunięciu której ruch próbny będzie rozpoczęty na nowo.

- Wymagania dla odżużlaczy:

- wanny odżużlaczy wykonane z blachy konstrukcyjnej, grubość ścian bocznych 8mm, grubość dna 12mm;

- wysokość wanny odżużlacza 600mm, długość 6500mm. Końcowa wysokość do ustalenia podczas montażu odżużlaczy na obiekcie;

- ze względu na ograniczoną przestrzeń wanny odżużlaczy powinny być dostarczone w przynajmniej 2 częściach i montowane na obiekcie;

- wymagania dla łańcuchów: trasa łańcuchowa siedmioogniwowa parowana Ø18x64mm – 100 sztuk (2 komplety po 50 sztuk). Zamek Ø18x64mm (śruba M220x80, nakrętka M20, podkładka 21) 100 sztuk (2 komplety po 50 sztuk). Zgrzebło proste przeznaczone do pracy w trasie dwułańcuchowej siedmioogniwowej. Długość zgrzebła 395mm, wysokość 100mm, grubość 10mm. Wymaga się, aby zgrzebło miało z dwóch stron prowadzenie, które uniemożliwi trasie łańcuchowej opuszczenie się w dół. Łączna ilość 50 sztuk (2 komplety po 25 sztuk). Parametry wytrzymałościowe łańcucha – klasa D (wytrzymałość na rozciągania minimum 1000MPa, obciążenie rozrywające minimum 510kN. Odżużlacze wyposażone w śruby do naciągania łańcuchów;

- dno wanny wyposażone w prowadzenie łańcucha odsuwające zgrzebło od dna wanny, grubość 12mm;

- ślizgi prowadzące łańcuch przy przejściu z części poziomej do części skośnej minimum 12mm;

- odżużlacze powinny być wyposażone w koła prowadzące łańcuch, wał zwrotny z kołami zwrotnymi oraz wał napędowy z kołami napędowymi. Wszystkie wały oraz koła powinny być zamienne z częściami stosowanymi przez Zamawiającego celem unifikacji części;

- wanny odżużlaczy wyposażone w przelew, spust wody, komorę pływakową oraz obejście głównego leja szlakowego;

- nakładki wzmacniające w miejscu pracy łańcucha (w dolnej części) oraz w miejscach montażu kół;

- górne krawędzie wygięte lub wykonane z kątownika 50x50x6;

- napędy dla odżużlaczy zostaną wykorzystane z demontowanych odżużlaczy;

- powierzchnie zewnętrzne wanien zabezpieczone antykorozyjnie farbą podkładową 
i nawierzchniową;

- agregacja odżużlaczy z napędami dostarczonymi przez Zamawiającego;

- wymiana rur i armatury doprowadzającej wodę do odżużlacza w rejonie kotła K3.

- Wymagania dotyczące przenośników ślimakowych:

  - dostawa przenośnika ślimakowego U200-6000;

  - dostawa przenośnika ślimakowego U200-8340;

  - przenośniki w wykonaniu z łożyskiem pośrednim;

  - w korytach przenośników powinny znajdować się klapy rewizyjne oraz klapy służące do opróżnienia przenośników z pyłu;

  - podłączenie przenośnika skośnego do kanału pod głównym lejem szlakowym oraz pod III ciągiem kotła. Podłączenie przenośnika poziomowego do kanałów odbierających pyły spod MOS;

  - agregacja przenośników z napędami dostarczonymi przez Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące kanałów oraz rynien pod lejami szlakowymi:

  - grubość minimum 5mm;

  - zabezpieczenie antykorozyjne – farba podkładowa i nawierzchniowa;

  - okna rewizyjne na każdym kanale przymocowane łańcuchami.

- Wykonawca wykona przegląd 2 sztuk napędów rusztu BNR-2000. Zakres przeglądu:

  - wymiana oleju;

  - wymiana pierścieni uszczelniających;

  - wymiana łożysk i osprzętu;

  - przegląd pozostałych elementów i podzespołów napędu. W przypadku konieczności wymiany bądź regeneracji dodatkowych podzespołów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu osobną ofertę serwisową.

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego uzgodnienia dokumentacji, o której mowa 
w ust. 2 pkt 7 z Zamawiającym.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia, sprzęt 
i wykwalifikowany personel niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem realizacji przedmiotu Umowy, infrastrukturą terenu budowy oraz dostępną dokumentacją budowalno- wykonawczą oraz że otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności realizacji przedmiotu Umowy.

§ 2

Terminy realizacji prac

- Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi w następujących terminach:

- przedstawienie projektu wraz z dokumentacją wykonawczą do akceptacji Zamawiającemu nastąpi w terminie 4 tygodni od zawarcia Umowy;

- realizacja prac nastąpi w dniach: 1 lipca – 20 sierpnia 2024 roku.

- Przed upływem terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty:

- gwarancje i deklaracje zgodności;

- dokumentację powykonawcza w formie papierowej (3 egz.) oraz elektronicznej zapisanej na nośniku danych (pendrive) w postaci plików pdf i dodatkowo dwg (AutoCAD) 
w przypadku rysunków, schematów;

- świadectwa materiałowe 2.2.

- Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego zadania i zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie Strony protokołu odbioru końcowego. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 2, Zamawiający uprawniony jest do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Warunkiem odbioru końcowego będzie:

- przeprowadzenie 24-godzinnego ruchu regulacyjnego.

- 72-godzinny nieprzerwany ruch próbny przeprowadzony po zakończonym ruchu regulacyjnym, każdorazowe zatrzymanie rusztu podczas ruchu próbnego będzie traktowane jako usterka, po usunięciu której ruch próbny będzie rozpoczęty na nowo.

§ 3

Obowiązki Stron

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- usuwanie i zagospodarowywanie odpadów (poza rusztowinami) powstałych podczas wykonywania Umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami ustawy 
o odpadach;

- wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem rzeczowym, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz warunkami ustalonymi w niniejszej Umowie;

- zapewnienie w pełni wykwalifikowanego personelu do kierowania i wykonania robót przewidzianych Umową;

- stosowanie materiałów budowlanych odpowiadających co do jakości wymaganiom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym 
w ustawie Prawo Budowlane;

- okazanie na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobat technicznych;

- prawidłowe zorganizowanie i utrzymanie placu budowy, zabezpieczenie mienia, zapewnienie warunków bezpieczeństwa bhp i ppoż. oraz  zasad ochrony środowiska;

- prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót oraz dbanie o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania budowy;

- uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót;

- informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu; natomiast 
w przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne 
do zbadania robót oraz na własny koszt ponownie dokonać zakrycia.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Umowy zobowiązuje się do bezwzględnego zapoznania się z wykazem zagrożeń mogących wystąpić na terenie Zamawiającego, zasadami postępowania w przypadku ich wystąpienia oraz działaniami ochronnymi 
i zapobiegawczymi w tym zakresie, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie placu budowy;

- wyznaczenie terminu i rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu Umowy, 
po pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy o gotowości do odbioru;

- terminowe regulowanie płatności ustalonych w niniejszej Umowie.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej, Zamawiający po uprzednim pisemnym wyznaczeniu terminu do usunięcia naruszeń, uprawniony jest do odstąpienia od Umowy lub albo do powierzenia jej dalszego wykonania innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca będzie uprawniony jedynie do części wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust 1 za realizację przedmiotu Umowy odebraną przez Zamawiającego i wykonaną zgodnie z Umową. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy może zostać zrealizowane w ciągu 30 dni od upływu  terminu do usunięcia naruszeń, o którym mowa w  pierwszym zdaniu.

§ 4

Przedstawiciele Stron

- Koordynatorem realizacji Umowy ze Strony Zamawiającego będzie: Michał Guc tel.: 56 45 06 238, e-mail: m.guc@opec.pl

- Do kierowania i koordynowania robót będących przedmiotem Umowy, ze strony Wykonawcy wyznacza się …, tel.: …, e-mail: …

- Zmiana osób wymienionych w ust. 1-3 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.

§ 5

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ustala się ryczałtem na kwotę … (słownie: …) złotych netto, (dalej wynagrodzenie umowne netto).

- Wynagrodzenie umowne netto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym koszty niezbędnych materiałów.

- Do wynagrodzenia umownego netto zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT, który Zamawiający jest obowiązany zapłacić wraz z wynagrodzeniem umownym netto.

- Wynagrodzenie umowne netto obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do dokumentacji projektowej i wykonawczej, o której mowa w § 1 ust 2 pkt 7.

§ 6

Warunki płatności

- Strony postanawiają, że rozliczenie odbędzie się za pomocą faktury końcowej wystawionej po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru końcowego oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę dowodu zapłaty wykonanej na rzecz podwykonawcy (ów) za zakres robót  wykonanych przez niego/nich lub oświadczenia podwykonawcy (ów) o zaspokojeniu jego/ ich wierzytelności z tytułu wykonania robót. Termin zapłaty należności wynikających z faktury końcowej wynosi 21 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy w niej wskazany.

- Należności płatne będą w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy w niej wskazany. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, który zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy, otwartym w związku 
z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- W razie niewykonania przez Wykonawcę zobowiązań finansowych w odniesieniu do każdego z podwykonawców Zamawiający może wstrzymać zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w części równej kwocie  nieuregulowanej płatności przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy(ów). Nie jest to traktowane jako zwłoka Zamawiającego. Zamawiający może dokonać zapłaty kwoty należnej Wykonawcy bezpośrednio na rzecz podwykonawcy (do wartości jego wymagalnej należności, za jaką odpowiedzialność ponosi Zamawiający) - kolejno potrącając uiszczoną na rzecz podwykonawcy kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.

- Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust 1 pkt  2 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji projektowej w terminie określonym w § 2 ust 1 pkt 1 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji wskazanej w § 8 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Kary określone w ust. 1 podlegają kumulacji w przypadku łącznego wystąpienia zdarzeń.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kompensaty naliczonych kar umownych 
z wynagrodzeniem Wykonawcy. Kompensata następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli przez Zamawiającego przesłanego listem poleconym wysłanym na adres Wykonawcy podany w komparycji Umowy.

- W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn określonych w umowie, zapisy dotyczące zasad naliczenia kar umownych zachowują ważność.

§ 8

Gwarancja

- Wykonawca na wykonany przedmiot Umowy udziela 24 miesięcznej gwarancji licząc od daty mechanicznego uruchomienia rusztu potwierdzonego protokołem odbioru, po przeprowadzonym ruchu regulacyjnym, ruchu próbnym, optymalizacji oraz szkoleniach personelu Zamawiającego. Gwarancji podlegają zamontowane części oraz wykonane prace.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek oraz wykonywania wszelkich napraw w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze 
z uwzględnieniem, że czas reakcji będzie wynosił nie więcej niż 24 godziny licząc 
od momentu telefonicznego zgłoszenia tego faktu Wykonawcy przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Zgłoszenia w okresie gwarancji będą dokonywane telefonicznie na następujący numer telefonu … i potwierdzane pocztą elektroniczną na następujący adres 
e-mail: …

- Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zasadach ogólnych.

§ 9

Zakaz zatrudniania pracowników i osób

powiązanych osobiście z pracownikami

- Pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, bezpośrednio do realizacji Umowy zabrania się zatrudniania pracowników Zamawiającego w ramach umowy o pracę lub jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej.

- Pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, bezpośrednio do realizacji Umowy zabrania się zatrudniania współmałżonków, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi pracownik powiązany jest osobiście. Zapis ten w szczególności dotyczy osób odpowiedzialnych za podpisanie Umowy lub dotrzymanie warunków Umowy.

- Powyższe uprawnienia do odstąpienia od Umowy mogą zostać zrealizowane do dnia upływu okresu obowiązywania Umowy.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zakazów określonych w ust. 1 
i ust. 2 ujawnionych w trakcie jak i po realizacji Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy ujawniony przypadek, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2.

§ 10

Klauzula społeczna

- Realizacja Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nastąpi wyłącznie przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający uprawniony będzie, w czasie trwania Umowy, do kontroli spełnienia przez Wykonawcę warunku określonego w ust.1.

- Wykonawca nie może zalegać z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

- Realizujący Umowę Wykonawca nie może być skazany za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.

- Wykonawca jest zobowiązany realizować Przedmiot Umowy z poszanowaniem zasad bhp.

- Za każdy ujawniony przypadek nieprzestrzegania warunków określonych w ust. 1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100).

§ 11

Zgoda na podwykonawcę

      - Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy innej osobie. W takim przypadku jest on odpowiedzialny za jej działania jak za własne.

      - Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Zamawiający w terminie 3 dni od przedstawienia przez Wykonawcę na piśmie warunków i zakresu wykonania przedmiotu umowy przez podwykonawcę wyrazi zgodę na złożoną propozycję. Bezskuteczny upływ terminu należy poczytywać za brak wyrażenia zgody.

      - W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zmawiającemu szczegółowego przedmiotu robót powierzonych podwykonawcy. Zgłoszenie wymagane jest przed przystąpieniem podwykonawcy do wykonania tych  robót.  Zamawiający w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia uprawniony jest do złożenia podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania  robót przez podwykonawcę

      - Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

      - Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z jego wynagrodzenia, ustalonego w § 5 ust. 1 Umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymaganego i należnego na podstawie umowy między Wykonawcą i podwykonawcą, jeżeli podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do Zamawiającego.

      - Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.

      - Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca.

§ 12

Informacje poufne

- Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim treści Umowy ani żadnych informacji uzyskanych od drugiej Strony przy wykonaniu Umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, chyba że informacje są powszechnie znane, o ile ich ujawnienie nie nastąpiło w drodze naruszeń postanowień Umowy albo ujawnienie informacji wymagane jest przez przepis prawa lub przez organ władzy publicznej albo w związku
 z postępowaniem sądowym, arbitrażowym lub innym toczącym się sądem.

- Powyższe ograniczenie nie dotyczy przekazania informacji przez Zamawiającego 
w ramach Grupy OPEC.

§ 13

Cesja praw

Strony uprawnione są do przeniesienia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających 
z niniejszej Umowy, wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony pod rygorem nieważności

§ 14

Prawa autorskie

- Dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 7 Umowy podlega ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i innych przepisach prawnych.

- Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający nabywa w ramach wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 wszelkie autorskie, prawa majątkowe do dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 pkt 7 oraz prawo własności nośników, na których dokumentacja ta złożona zostanie u Zamawiającego.

- Wykonawca zgłaszając Zamawiającemu do przekazania dokumentację, o której mowa w § 1
ust. 2 pkt 7 jest obowiązany złożyć także oświadczenia o przeniesieniu na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, analogicznie jak w ust. 2, do innych projektów, opracowań, dokumentów itp. dokumentacji, stanowiących opracowania cząstkowe do całej dokumentacji projektowej albo związanych z postępowaniami administracyjnymi, wykonanych przez innych autorów, projektantów, doradców, konsultantów, rzeczoznawców, biegłych itp., jeśli takowe wystąpiły.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania z tego utworu na następujących polach eksploatacji:

- zwielokrotnianie;

- utrwalanie dowolną techniką;

- wprowadzenie do pamięci komputera;

- rozporządzanie w całości lub części pod tytułem odpłatnym lub darmowym na rzecz osób trzecich;

- rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie.

- Wykonawca przenosi także na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 5 ust. 1, prawa zależne do dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot Umowy, 
zezwalające Zamawiającemu na dokonywanie wszelkich zmian, przeróbek lub adaptacji.

- W przypadku gdy osoba trzecia będzie dochodzić od Zamawiającego na drodze sądowej spełnienia świadczenia lub wykonania innych obowiązków z tytułu ewentualnego naruszenia  praw autorskich spowodowanego działaniem Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o wszczęciu takiego procesu sądowego. W takiej sytuacji wykonawca będzie czynnie uczestniczyć w procesie jako interwenient uboczny lub strona przypozwana, przyjmując na siebie konsekwencje wynikające z prawomocnego wyniku sądowego.

§15

Postanowienia końcowe

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych.

- Wszystkie kwestie sporne powstałe na tle niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Zmiany postanowień Umowy i jej załączników wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.

- Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:

- wykaz zagrożeń mogących wystąpić na terenie Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 
po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY: