P R O J E K T    U M O W Y  Nr ……………..

zawarta dnia ……… r.  w  Komornikach  pomiędzy:

Gminą Komorniki , z siedzibą w Komornikach, przy ul. Stawnej 1,

NIP 777-31-40-250

reprezentowaną przez:

1. Z-ca Wójta					-  Tomasz Stellmaszyk

2. kontrasygnata Skarbnik Gminy 		-  Małgorzata  Pinczak

zwaną w treści umowy “Zamawiającym”

a

…………………………………………….

……………………………………………..

……………………………………………..

reprezentowanym przez:

………………………………………..

zwanym w treści umowy “Wykonawcą”

zwanych dalej łącznie ,,Stronami”

Przedmiot umowy

§1.

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Bukowa w Walerianowie w zakresie budowy chodnika – Etap I w zakresie około 174,17 mb”.

- Zadanie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie prac objętych dokumentacją projektową wykonaną przez biuro projektowe SD Projekt z siedziba w Poznaniu oraz zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

- Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o dniach roboczych, strony rozumieją przez to dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Przedmiotowa umowa zostaje zawarta na podstawie oferty, złożonej przez wykonawcę, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz 
w postanowieniach umowy.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w ust.1 ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez:

  - zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowlanego,

  - zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej Harmonogramem rzeczowo–finansowym.

- W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robót nie będzie możliwe poprzez obmiar wykonanych robót budowlanych, w szczególności:

  - gdy roboty ujęte w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót

lub

  - gdy roboty nie ujęte w projekcie wykonawczym nie zostały również ujęte w przedmiarze robót, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

lub

  - w przypadku konieczności zaniechania robót budowlanych objętych Kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie Protokołu  konieczności.

§2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami oraz wydanymi warunkami lub pozwoleniami technicznymi i prawnymi.

§ 3

Strony dopuszczają możliwość zastosowania materiałów zamiennych w stosunku do przyjętych w projekcie technicznym, spełniających wymogi Polskich Norm  - za pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 4

Terminy realizacji, harmonogram robót

- Termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się nie później niż na 3  dni od dnia podpisania umowy i przekazania placu budowy.

- Wymagany termin wykonania zamówienia :   do dnia:

- do 30.05.2018 r - zakończenie robót budowlanych

- do 30.06.2018 r. - przekazanie dokumentacji powykonawczej,

- Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie ze szczegółowym  harmonogram robót. Harmonogram zostanie ustalony po podpisaniu umowy. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do uzgodnienia harmonogramu z zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy i przedłożyć zamawiającemu harmonogram najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni od dnia uzgodnienia zmian do harmonogramu.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

- W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy ostateczną decyzję pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy i dokumentacją projektową, natomiast do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy zostanie przekazany  teren budowy.

- Zamawiający zapewni nadzór inwestorski  i powiadomi o tym Wykonawcę, w terminie najpóźniej 3 dni przed datą wejścia na plac budowy.

§ 6

Prawa i obowiązki Wykonawcy związane z realizacją umowy

- Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy okazania w stosunku do wskazanych materiałów certyfikatu lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobaty technicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się do kompletnego, wysokiej jakości,  zgodnego z ofertą, dokumentacją projektową, umową i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, terminowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca ma obowiązek na własny koszt zorganizować plac budowy, opracować projekt bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) oraz ubezpieczyć budowę i roboty. Wykonawca przekaże kopię planu bioz Zamawiającemu w terminie nie później niż 3 dni od dnia podpisania umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zaplecze budowy oraz strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymywać na bieżąco czystość na terenie budowy.

- W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót o przyjęciu obowiązków związanych z prowadzeniem budowy dla zadania określonego w §1. umowy wraz z uprawnieniami budowlanymi i aktualnymi zaświadczeniami potwierdzającymi wpis na listę członków właściwych izb samorządu zawodowego kierownika budowy i kierowników robót.

- W ciągu 3-dni od dnia podpisania umowy Zamawiający przekaże kierownikowi budowy teren budowy. Protokolarne przejęcie terenu budowy jest potwierdzeniem wzięcia odpowiedzialności przez Wykonawcę za szkody wynikłe na tym terenie.

- W przypadku konieczności wniesienia zmian w dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany do otrzymania każdorazowo pisemnej zgody projektanta.

- Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z uzyskaniem atestów, świadectw, zezwoleń oraz wykonaniem niezbędnych prób i badań potwierdzających jakość wykonanych robót, a także z przygotowaniem dokumentacji  powykonawczej.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Do obowiązków Wykonawcy należy niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

§ 7

Odpowiedzialność za szkody

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych z jego winy osobom trzecim, jeżeli szkody te są związane z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia, ważną nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie wyżej wymienionej polisy ubezpieczeniowej.

§ 8

W y n a g r o d z e n i e

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe  brutto w wysokości:……,.. zł

(słownie: ……………………………………………… zł 00/100)

- Nabywcą przedmiotu zamówienia określonego w §1 niniejszej umowy jest Gmina Komorniki.

- W przypadku zawarcia umowy z wykonawcami ubiegającymi się wspólnie o wykonanie zamówienia, po podpisaniu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informację o podmiocie upoważnionym do wystawienia faktur i odbioru wynagrodzenia ze skutkiem zwolnienia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia pozostałym wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia.

§ 9

Zasady płatności

- Faktura Wykonawcy będzie płatna w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Płatności  regulowane  będą  przelewem  z  konta  Zamawiającego  w  Banku  PeKaO  S.A. nr 39 1240 1747 1111 0000 1848 8975, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

§ 10

Podwykonawcy

1. W przypadku powierzenia wykonania części prac budowlanych innym podmiotom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji prac wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy oraz za dokonanie rozliczenia z tymi podmiotami a także odpowiada za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych, tak jak za działania własne.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

4. Niewykonanie jakiejkolwiek części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

5. Zatrudnienie Podwykonawcy, jego zmiana lub zmiana zakresu prac mu powierzonych w trakcie realizacji zamówienia, dopuszczalna jest wyłącznie po przedstawieniu Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą do akceptacji oraz kopii umowy zawartej z podwykonawcą, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

6. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę, wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po przedstawieniu pisemnych oświadczeń podwykonawców, że na dzień wystawienia faktury Wykonawca nie zalega z płatnościami wobec podwykonawców.

§ 11

Odbiory

- Rozpoczęcie czynności odbiorowych Zamawiającego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbioru zadania potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich prac potwierdzonych pisemnym zgłoszeniem gotowości Wykonawcy potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

- O terminie i miejscu rozpoczęcia czynności odbiorowych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie.

- W wyznaczonym terminie rozpoczęcia czynności odbiorowych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty odbiorowe:

- potwierdzające, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie, dokumentacja powykonawcza wykonana w 2 egz. dla wszystkich branż z podpisem inspektora nadzoru i oświadczeniem projektanta o istotności każdej wykonanej zmiany, jeżeli taka wystąpiła. Przy czym inspektor nadzoru potwierdza dokumentację powykonawczą własnoręcznym podpisem i pieczątką po jej sprawdzeniu ze stanem faktycznym. Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej zgodna z wersją papierową – 1kpl dla wszystkich branż (format pdf). protokoły badań, dokumentacja powykonawcza wykonana w 2 egz. dla wszystkich branż z podpisem inspektora nadzoru.

- W czynnościach odbiorowych będą brali udział Zamawiający, Wykonawca, inspektor nadzoru, a w przypadkach uzasadnionych również autor dokumentacji projektowej. W trakcie czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół.

- Zamawiający zastrzega możliwość nie odebrania robót w przypadku wystąpienia wad , których nie usunięcie uniemożliwi użytkowanie obiektu. W takim przypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia wad. Po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wad  Zamawiający powtórzy czynności odbiorowe w zakresie stwierdzonych wad.

- Oddzielnemu odbiorowi będą podlegały  roboty zanikające, ulegające zakryciu lub warunkujące dalszy postęp prac. W tym przypadku obowiązuje telefoniczne powiadomienie inspektora nadzoru lub w inny dopuszczony przez inspektora nadzoru sposób.

- Jeżeli Wykonawca nie poinformował o terminie odbioru o którym mowa w ust.7., obowiązany jest na żądanie inspektora nadzoru odkryć roboty lub wykonać otwory  do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego - bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 12

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji jakości za wykonane prace.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy wykonany będzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami oraz normami technicznymi i jakościowymi.

- Ustala się następujący okresy gwarancyjny na roboty budowlane 60 miesięcy,  od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego.

- Wszelkie usterki i wady powstałe w okresach gwarancyjnych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będą usunięte nieodpłatnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od powiadomienia o ich wystąpieniu. W przypadkach, w których za względów technicznych nie będzie możliwe usunięcie wad w powyższym terminie, Wykonawca i Zamawiający uzgodnią inny termin ich usunięcia.

- W razie braku możliwości usunięcia wad i usterek w terminie określonym w ust.1.  Wykonawca i Zamawiający powołają wspólną komisję, która określi termin usunięcia wady i usterki.

- W przypadku nie usunięcia wad i usterek w terminach określonych w ust. 1 i 2, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia innemu wykonawcy ich usunięcia i obciążenia Wykonawcę kosztami. (wykonanie zastępcze).

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia rocznych przeglądów gwarancyjnych w obecności Zamawiającego. Wykonawca będzie informowany pisemnie o wyznaczonym terminie przeglądu przez Zamawiającego. Przeprowadzenie rocznego przeglądu gwarancyjnego będzie udokumentowane stosownym protokołem.

- Szczegółowe uprawnienia z gwarancji zawiera oświadczenie gwarancyjne, złożone przez wykonawcę.

- W przypadkach wskazanych w oświadczeniu gwarancyjnym Wykonawca nie może, niezależnie od kosztów, odmówić dostawy przedmiotu umowy na wolna od wad.

- Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres 3 lat od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Zakres uprawnień z tytułu rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13

Kary umowne

- Strony ustalają, że obowiązującą między nimi formą odszkodowania będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niedotrzymanie terminów w wykonaniu przedmiotu umowy określonych w §4 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości:

- za pierwsze 30 dni zwłoki: 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki;

- za następne 60 dni zwłoki: 0,3% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki;

- za każdy następny dzień: 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1% wartości brutto tego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki;

- za każde nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł;

- za każde nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie kar, o których mowa w ust. 2 i 3, z należnego mu wynagrodzenia.

- Za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi, Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości określonej w  ustępie 2 pkt 1-3 ,  za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek.

- W przypadku wystąpienia usterek, których usunięcie jest niemożliwe, Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie wadliwie wykonanych robót.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy oraz poniesie koszty związane z zabezpieczeniem placu budowy do chwili przejęcia przez Zamawiającego.

§ 14

O d s t ą p i e n i e   o d  u m o w y

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w przepisach kodeksu cywilnego.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn mimo wezwania na piśmie lub nie kontynuuje ich przez 7 kolejnych dni mimo wezwania na piśmie;

- Wykonawca przerwał realizację robót bez zgody Zamawiającego i przerwa trwa dłużej niż jeden miesiąc;

- zostanie ogłoszona upadłość firmy Wykonawcy lub firma Wykonawcy zostanie postawiona w stan likwidacji;

- jeżeli stan zaawansowania robót nie daje gwarancji wykonania zamówienia w ustalonym terminie.,

- Odstąpienie następuje w terminie 21 dni od dnia dowiedzenia się o podstawie do odstąpienia.

- Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Z chwilą odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć plac budowy do momentu odbioru przez Zamawiającego, zaś Strony sporządzają inwentaryzacje prac wykonanych do dnia odstąpienia od umowy.

§ 15

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy:

- Kodeksu Cywilnego;

- prawa budowlanego;

- ustawy Prawo zamówień publicznych;

- inne związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Zmiany, rozwiązanie, odstąpienie i wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji umowy, rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający:					  Wykonawca: