ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr C- IV-            /                   /2019

#### zawarta w dniu ......................................................2018 roku we Wrocławiu, pomiędzy:

Skarbem Państwa   w imieniu, którego działa jako jego organ Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, z upoważnienia Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu –  mł. insp. Tomasz Jędrzejowski, 50-040 Wrocław, ul. Podwale 31-33, zwanym w treści umowy Zamawiającym  a,

……………........................................................... z siedzibą w .............................................................................. (Regon....................................)

zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez:........................................................................wpisanym do  KRS  pod numerem .........

lub

Panem/Panią ....................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

prowadzącym działalność gospodarczą, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod nr….… prowadzonej przez ........................................................z siedzibą w .......................................................................

( 1.

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji:  „Wymiana części ogrodzenia  Komisariatu Policji w Chojnowie, przy ul. Wojska Polskiego 15  – o łącznej  długości  66,00  mb”

zgodnie z przedmiarem robót.

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:

a)  oferta,

b ) opis przedmiotu zamówienia

( 2.

Terminy

1. Rozpoczęcie wykonania robót nastąpi z chwilą przekazania placu budowy, w  terminie 7 dni od daty podpisania  umowy.

2. Zakończenie robót: 6 tygodni od daty przekazania placu budowy.

§ 3.

Umowy z podwykonawcami

Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy będzie wykonywał bez udziału podwykonawców;

( 4.

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający zapłaci zgodnie z Ofertą Wykonawcy, kwotę w wysokości.................. zł netto (słownie: ....................), plus należny podatek VAT, co daje kwotę ............................ brutto (słownie: ...............)

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy.

3. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do jego wykonania. Niedoszacowanie, pominięcie ewentualny brak pełnego rozpoznania przedmiotu umowy nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia

4. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynosił 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz                    z protokołem odbioru, potwierdzającym wykonanie robót, na konto Wykonawcy: ...........................................

5. Faktura końcowa zostanie wystawiona na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

6. Strony nie przewidują możliwości waloryzacji cen objętych ofertą Wykonawcy.

7.  Koordynator, o którym mowa w (6 ust. 1, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia do odbioru dokona odbioru końcowego robót i sprawdzi zgodność faktury      z   dokumentami odbioru końcowego.

8. NIP Wykonawcy .................................................

( 5.

## Prawa i obowiązki stron

- Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia  w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, celem wykonania pomiarów.

- Wykonawca na prośbę Zamawiającego ma  obowiązek przedłożyć  aktualną fakturę  na  wbudowane materiały zgodnie                   z ofertą.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakresu prac objętych niniejszą umową zgodnie z  ofertą, technologią robót.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały i urządzenia konieczne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodne           z zakresem rzeczowym, wraz z certyfikatami, atestami i innymi świadectwami określonymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6.  Za sprawy BHP i p. poż. odpowiedzialny jest wykonawca.

( 6.

Odbiory robót

- Koordynatorem   z ramienia Zamawiającego będzie – Adam Litwiniuk

- Kierownikiem kierującym wykonaniem zakresu umownego będzie - …………………………...............................................

- Po zakończeniu  robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w terminie do 7 dni gotowość do   odbioru wykonanych prac.

- Odbiór robót  nastąpi  w terminie do 14 dni od daty pisemnego  zawiadomienia o zakończeniu robót przez Wykonawcę.

( 7.

Kary umowne

  - Za  opóźnienie  w  wykonaniu przedmiotu umowy, za opóźnienie  w usunięciu wad albo za zawinione przez Wykonawcę opóźnienie w  przeprowadzeniu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości  0,3 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym miało nastąpić  wykonanie przedmiotu umowy, usunięcie wad  lub miał być zakończony odbiór  przedmiotu umowy.

  - W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek  ze stron, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca           w  wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

- Za opóźnienie w usunięciu wad, w tym w trakcie okresu rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,3 % wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym miało nastąpić usunięcie wad.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia  kwoty kary umownej z  należnością  Wykonawcy przy opłacaniu faktury, wystawionej

przez Wykonawcę.

- Wykonawca pokryje wszelkie ewentualne szkody, roszczenia stron trzecich i opłaty administracyjne, które powstały w wyniku wykonywania przedmiotu umowy.

- Zamawiający  zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania  przewyższającego naliczone kary umowne  na zasadach

ogólnych.

( 8.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy:

- Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do rozpoczęcia robót,

- Wykonawca, pomimo pisemnie zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń, co do sposobu wykonywania przedmiotu umowy, nie zacznie wykonywać umowy zgodnie z jej postanowieniami,

- Wykonawca  przekroczy termin umowny  realizacji umowy

- Wykonawca zaniechał, bez uzasadnionej przyczyny, realizacji przedmiotu umowy na czas dłuższy niż  7  dni,

- Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest możliwe aby wykonał przedmiot umowy       w terminie,

- Nastąpi upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy.

2.   Odstąpienie od umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

3.    Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004   Prawo zamówień Publicznych, tj.: w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

( 9.

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu  ……. miesięcznej gwarancji na roboty objęte zakresem niniejszej umowy.

- W razie ujawnienia się wad w okresie gwarancji Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich usunięcia, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin. Po jego bezskutecznym upływie Zamawiający może powierzyć wykonanie poprawek na koszt                              i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Po upływie okresu gwarancji Zamawiający w ciągu 14 dni dokona z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego. Protokół odbioru pogwarancyjnego podpisują strony umowy.

( 10.

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego, zaś zaistniałe spory między Stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej strony umowy.

Zamawiający:							                             Wykonawca: