Istotne postanowienia umowy

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie prac elektrycznych w zakresie wykonania przeglądu technicznego instalacji oświetleniowej w halach naprawczych w Sekcjach Napraw i Eksploatacji Taboru Sochaczew, Warszawa Ochota i Tłuszcz, przeglądu technicznego maszyn pod względem wymagań minimalnych po stronie elektrycznej w Sekcjach Napraw i Eksploatacji Taboru Sochaczew, Warszawa Ochota, Warszawa Grochów i Tłuszcz oraz naprawy uszynienia pomostów roboczych sztuk 4 wraz z poręczą na kanale nr 1 w Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Sochaczew.

- W zakresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

  - przedstawienia harmonogramu prac najpóźniej w terminie 5 dni roboczych  po podpisaniu umowy;

  - zakupu na swój koszt i dostawy fabrycznie nowych materiałów oraz wszystkich urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia;

  - dokonania na swój koszt wykonania prac demontażowych i montażowych;

  - przekazania do eksploatacji i przeszkolenia wyznaczonych pracowników po wykonaniu prac           w zakresie remontu instalacji oświetleniowej;

  - wykonania i dostarczenia dokumentacji technicznej w wersji papierowej i elektronicznej,             w języku polskim w dwóch egzemplarzach;

  - wykonania wymaganych protokołów odbiorczych elektrycznych i oświetleniowych.

§ 2

Sposób realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały, części, urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zastosuje do wykonania przedmiotu umowy wszystkie materiały, urządzenia posiadające niezbędne certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości (wszystkie oznakowania winny być sporządzone w języku polskim) oraz zapewni na własny koszt sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy, przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac wykonania zamówienia oraz wykona i uzgodni z Zamawiającym koncepcję prac.

5. Zamawiający umożliwi Wykonawcy wykonanie umowy w godzinach i dniach zgłoszonych przez Wykonawcę z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego.

6. Wykonawca zapewni we własnym zakresie urządzenia transportowe, które będą wykorzystywane        do realizacji przedmiotu umowy.

7. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca dokona wymaganych nastaw gwarantujących prawidłową pracę instalacji oświetleniowych.

8. Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania instalacji oświetleniowych według ustalonego programu szkolenia z Zamawiającym.

9. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca w obecności przedstawicieli Zamawiającego dokona pierwszego uruchomienia instalacji oświetleniowych. Z dokonania pierwszego uruchomienia instalacji oświetleniowych zostanie sporządzony protokół.

10. Wykonawca na bieżąco uzgadniać będzie z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w § 4 ust. 2 umowy wszelkie sprawy wynikające w toku realizacji umowy, a nieuregulowane ostatecznie            w zawartej umowie.

11. Wykonawca zrealizuje umowę zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 
w umowie, z zachowaniem należytej staranności.

12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy i ponosi pełną odpowiedzialność za terminowość, jakość i bezpieczeństwo przedmiotu umowy.

13. Wykonawca pokryje Zamawiającemu, osobom trzecim koszty szkód, które wynikną w trakcie realizacji umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

14. Wykonawca na bieżąco będzie porządkował miejsce wykonania zadania, a po zakończeniu robót                 w każdym dniu doprowadzi miejsce wykonania robót do stanu takiego, aby praca eksploatacyjna Zamawiającego mogła odbywać się bez zakłóceń.

15. Wykonawca jest wytwórcą odpadów i postępuje z nimi zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)

16. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia poniższych wymagań:

- informowania na bieżąco Zamawiającego o postępach w realizacji zlecenia i zdarzeniach  mających wpływ na jego terminowość,

- uzgodnienia z Zamawiającym koncepcji prac i zastosowanych elementów przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia,

- stosowania wszystkich  maszyn oraz  urządzeń  posiadających  odpowiednie aktualne badania                i dopuszczenia, a szczególnie dotyczące urządzeń podlegających pod Transportowy Dozór Techniczny,

- zapewnienia, że  roboty będą prowadzić osoby posiadające wymagane uprawnienia,

- przedłożenia Zamawiającemu wymaganych dokumentów na części i materiały przed  ich wbudowaniem,

- zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom, ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania regulacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wybrane wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy:

- Wykonawca będzie spełniał wymagania wynikające między innymi z:

- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn.),

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169              poz. 1650 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa                i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa             i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 583),

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.               w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

- Wykonawca powinien zatrudniać odpowiednią liczbę wykwalifikowanych pracowników nadzorujących, z udokumentowanymi kompetencjami oraz współdziałać z wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego w zakresie przestrzegania przepisów BHP obowiązujących            w sekcji,

- przez cały czas prowadzenia prac musi być obecna osoba Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami lub w razie jego nieobecności należy wyznaczyć jego zastępcę,

- przed przystąpieniem do realizacji zadań wynikających z umowy przedstawiciel Wykonawcy dokona pomiarów istniejących przeszkód i otworów,

- przed przystąpieniem do realizacji zadań wynikających z umowy przedstawiciel Wykonawcy wskazany w §4 ust. 1 umowy, zobowiązany jest do zapoznania się z Wymaganiami w zakresie BHP dla wykonawców krytycznych „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. i podpisać Deklarację dotyczącą wymagań bhp dla wykonawców krytycznych;

- przed przystąpieniem do prac wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą przedstawić do wglądu dokumenty uprawniające do wykonywania pracy na danym stanowisku /szczególnie dotyczy uprawnień specjalnych np.: operator wózka akumulatorowego itp./, aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP oraz przejść szkolenie u Zamawiającego/dotyczy to nawet osób zatrudnionych dorywczo/,

- w przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (praca w pobliżu sieci trakcyjnej) lub prac gdzie zachodzi znaczne ryzyko zawodowe należy zapewnić i opracować instrukcje, która zawiera postanowienia dotyczące: bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednich środków zabezpieczających, instruktażu pracowników obejmującego w szczególności: imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach,

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa,                    w szczególności prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, ochrony środowiska, w tym zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, dostarczania, zabierania                             i składowania materiałów, sprzętu, urządzeń,

- Wykonawca zobowiązuje się w przypadku stosowania substancji niebezpiecznych do przestrzegania ich kart charakterystyki,

- każdorazowo przed  wejściem  na teren wykonywanych prac i wyjściem Wykonawca zgłasza ten fakt wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego,

- na terenie wykonywanych prac mogą przebywać tylko osoby upoważnione,

- na stanowisku wykonywanych prac należy utrzymywać ład i porządek zapobiegający  upadkom, poślizgnięciom, upadkom  przedmiotów z wysokości itd.,

- przy stosowaniu drabin należy ściśle przestrzegać instrukcji jej użytkowania,

- należy ograniczać ryzyko pożaru stwarzane przez materiały łatwopalne,

- rozpoczęcie i zakończenie robót ma być udokumentowane odpowiednimi protokołami komisyjnego rozpoczęcia i zakończenia robót.

17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkody wynikające

z niewłaściwego wykonania dokumentacji technicznej,

18. Z zastrzeżeniem zdania drugiego. Wykonawca zobowiązuję się do nie przerwania prac bez   uzasadnionej przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego. Wykonawca może przerwać prace będące przedmiotem niniejszej umowy maksymalnie w wymiarze dwóch dni roboczych w ciągu całego okresu wykonywania przedmiotu Umowy.

19.  Przez dni robocze strony umowy rozumieją dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekroć w Umowie wyraźnie nie zaznaczono inaczej, terminy wykonania zobowiązań oblicza się w dniach kalendarzowych.

20. Wykonawca oświadcza i zapewnia, iż posiada wiedzę, doświadczenie i zasoby osobowe i sprzętowe, umożliwiające należyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jak również, iż nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić wykonanie przedmiotu umowy.

21. Za działania i zaniechania podwykonawcy (-ów) Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za

własne działania i zaniechania.

- Dane techniczne  w zakresie wykonania przeglądu technicznego instalacji oświetleniowej w halach naprawczych w Sekcjach Napraw i Eksploatacji Taboru Sochaczew, Warszawa Ochota i Tłuszcz:

Nazwa lamp zamontowanych w Sekcjach MNS, MNO, MNT: Indukcyjna lampa przemysłowa,

Typ: Pulsar IND HB 228W 200W, moc: 200W, technologia : indukcja,

Temperatura koloru: 3000-6500 K

Tabela 1 – Sekcja MNS

| L.p. | nazwa elementu | Ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość opraw zamontowanych Ilość opraw przewidzianych do wymiany Ilość przeglądów instalacji oświetleniowej(wyniki razem ze zdjęciami – harmonogram przeglądów uzgodniony z Zamawiającym | 140 14 2 | szt. |
| 2 | Protokoły odbiorcze i oświetleniowe wraz z wymaganą dokumentacją |  |  |

Tabela 2 – Sekcja MNO

| L.p. | nazwa elementu | Ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość opraw zamontowanych Ilość opraw przewidzianych do wymiany Ilość przeglądów instalacji oświetleniowej(wyniki razem ze zdjęciami – harmonogram przeglądów uzgodniony z Zamawiającym | 51 8 2 | szt. |
| 2 | Protokoły odbiorcze i oświetleniowe wraz z wymaganą dokumentacją |  |  |

Tabela 3 – Sekcja MNT

| L.p. | nazwa elementu | Ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość opraw zamontowanych Ilość opraw przewidzianych do wymiany Ilość przeglądów instalacji oświetleniowej(wyniki razem ze zdjęciami – harmonogram przeglądów uzgodniony z Zamawiającym | 210 21 2 | szt. |
| 2 | Protokoły odbiorcze i oświetleniowe wraz z wymaganą dokumentacją |  |  |

- Dane techniczne  w zakresie przeglądu technicznego maszyn pod względem wymagań minimalnych po stronie elektrycznej w Sekcjach Napraw i Eksploatacji Taboru Sochaczew, Warszawa Ochota, Warszawa Grochów i Tłuszcz

Tabela 4 – Sekcja MNS

| L.p. | nazwa elementu | Ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość maszyn do obróbki ubytkowej(tokarki, frezarki, szlifierki, wiertarki, maszyny do obróbki drewna) z podziałem na warsztaty | 17 | szt. |
| 2 | Protokół dla każdej maszyny z przeprowadzonej oceny wyposażenia elektrycznego pod względem wymagań minimalnych z fotografiami badanej maszyny |  |  |

Tabela 5 – Sekcja MNO

| L.p. | nazwa elementu | Ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość maszyn do obróbki ubytkowej(tokarki, frezarki, szlifierki, wiertarki, maszyny do obróbki drewna) z podziałem na warsztaty | 17 | szt. |
| 2 | Protokół dla każdej maszyny z przeprowadzonej oceny wyposażenia elektrycznego pod względem wymagań minimalnych z fotografiami badanej maszyny |  | szt. |

Tabela 6 – Sekcja MNG

| L.p. | nazwa elementu | Ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość maszyn do obróbki ubytkowej(tokarki, frezarki, szlifierki, wiertarki, maszyny do obróbki drewna) z podziałem na warsztaty | 21 | szt. |
| 2 | Protokół dla każdej maszyny z przeprowadzonej oceny wyposażenia elektrycznego pod względem wymagań minimalnych z fotografiami badanej maszyny |  | szt. |

Tabela 7 – Sekcja MNT

| L.p. | nazwa elementu | Ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość maszyn do obróbki ubytkowej(tokarki, frezarki, szlifierki, wiertarki, maszyny do obróbki drewna) z podziałem na warsztaty | 14 | szt. |
| 3 | Protokół dla każdej maszyny z przeprowadzonej oceny wyposażenia elektrycznego pod względem wymagań minimalnych z fotografiami badanej maszyny |  |  |

Uwaga dla tabeli nr 4,5,6 7:

Ilość maszyn obróbki ubytkowej do naprawy po stronie elektrycznej w zakresie urządzeń sterowniczych – sztuk 14

- Dane techniczne  w zakresie naprawy uszynienia pomostów roboczych sztuk 4 wraz z poręczą na kanale nr 1 w Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Sochaczew

Tabela 8 – Sekcja MNS

| L.p. | nazwa elementu | Ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Naprawa uszynienia pomostów roboczych Naprawa uszynienia poręczy na kanale nr 1 | 4 1 | szt. |
| 5 | Protokoły odbiorcze wraz z wymaganą dokumentacją powykonawczą(projektową) z fotografiami |  |  |

- W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu nw. dokumentacji powykonawczej(projektowej):

- projektu remontu instalacji elektrycznej;

- oświadczenia projektanta, że dokumentacja została wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zasady projektowania i jest kompletna dla realizacji celu, któremu ma służyć;

- wyczerpującego opisu czynności niezbędnych do prawidłowej eksploatacji;

- identyfikacji przewidywanych usterek;

- zaleceń w celu nie utracenia właściwości  bezpieczeństwa,  w tym analizy bezpieczeństwa;

- planu zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzenia robót i po ich ukończeniu;

- wymagań w zakresie pracy całorocznej (temperatura minimalna i maksymalna) źródeł światła, opis z umotywowaniem zastosowania w warunkach jakie istnieją;

- wymagań w zakresie  czynności konserwacyjnych - zakres, kto może wykonywać (uprawnienia);

- instrukcji obsługi (wymagane uprawnienia) i zasad bhp, w tym wymagane oznakowanie znakami bezpieczeństwa;

- wymagań w zakresie zabezpieczenia części metalowych urządzeń przed korozją;

- wykazu części zamiennych;

- wykazu punktów napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych wraz z adresami i telefonami;

- instrukcji obsługi elementów składowych;

- deklaracji zgodności lub deklaracji właściwości na użyte materiały;

- pomiarów instalacji elektrycznej;

- deklaracji  zgodności przedmiotu zamówienia;

- Dokumentacja techniczna powinna zostać wykonana w oparciu o wytyczne zawarte w:

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169, poz. 1650, ze zm.);

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 r., nr 191, poz. 1596);

- dokumentacji technicznej/instrukcjach obsługi dotyczących zamontowanych urządzeń;

- Ustawie  z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2011 r., nr 94  poz. 551,         z późn. zm.);

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowanie (Dz. U. z 2015r., poz.1215).

- Normie PN-EN ISO/IEC 17050-1: 2010. Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne.

§ 3

Odbiór i przekazanie do eksploatacji

      - Na dwa dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu   dokumentację techniczną i protokoły o których mowa w §2 w tabelach 1,2,3,4,5,6, uprawnienia Wykonawcy  do wykonywania tego typu prac, warunki gwarancji oraz przeprowadzi uruchomienie urządzeń czyli testy w obecności Zamawiającego, badania, pomiary, próby wymagane przepisami prawa, normami w celu oceny przez Zamawiającego prawidłowości wykonania prac zgłaszanych do odbioru.

      - Zamawiający w dniu pierwszego uruchomienia urządzenia potwierdzi czy Wykonawca dostarczył wymagane dokumenty odbiorowe i ich kompletność lub zawiadomi Wykonawcę o zauważonych  brakach.

      - Uzgodnione z Zamawiającym dokumenty odbiorcze i dokumentacje techniczne mają umożliwić pisemne zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o terminie komisyjnego odbioru robót.

Gotowość do odbioru oznacza: wykonanie całości prac, dostarczenie przez Wykonawcę kompletu

instrukcji obsługi, konserwacji i eksploatacji urządzenia.

5.  Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostanie stwierdzone, że przedmiot zamówienia został wykonany niezgodnie z umową, Zamawiający odmówi odbioru.

6.  Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę.

7. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może  żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8.  Po usunięciu wszystkich wad i braków stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego Strony ponownie przystąpią do dokonania odbioru prac na zasadach określonych wyżej.

9.  Po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich stwierdzonych podczas przeprowadzania odbioru wad                     i usterek prac, zostanie podpisany protokół usunięcia wad i usterek, który będzie podstawą            do podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego.

10. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca usunie z terenu objętego zakresem prac urządzenia, wszelkie  materiały i inne przedmioty oraz dokona jego uprzątnięcia.

11. Z czynności odbiorczych zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego przez przedstawicieli

obu Stron.

12. Podpisany przez przedstawicieli obu Stron protokół odbioru końcowego, bez uwag, stanowić  będzie dowód wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy oraz podstawę do wystawienia faktury VAT.

§ 4

Nadzór

- Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy jest: …………………....................................., tel. kom.: ........................, e-mail: ...........................................           W czasie nieobecności Przedstawiciela Wykonawcy zastępować go będzie ………………………………………...,tel. kom.:…….…………, e-mail:………………………………

- Główny Inżynier KM: Jacek Bocheński   tel. kom.: 697 892 986,  e-mail: j.bochenski@mazowieckie.                                                                                                                          com.pl,

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 – 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy.

§ 5

Termin realizacji umowy

Umowa zostanie zrealizowana dnia 30 listopada 2018 r.

§ 6

Gwarancja i rękojmia

- Na wykonane prace, użyte materiały oraz zastosowane urządzenia Wykonawca udziela gwarancji 
na okres 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.

- Wady lub usterki w wykonaniu przedmiotu umowy, ujawnione w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt, w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia faksem na  nr ……………………………….. lub pocztą elektroniczną na adres: ………………………………………………………………………….. reklamacji do Wykonawcy.

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Wykonawca ponosi na zasadach określonych 
w Kodeksie cywilnym.

- W przypadku niewykonania naprawy gwarancyjnej, Zamawiający może zlecić wykonanie naprawy podmiotowi trzeciemu, a kosztami obciążyć Wykonawcę niezależnie od naliczania kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 3 umowy.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 7

Kary umowne

- W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 20 % wartości umowy netto.

- W przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 5 umowy, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 400,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku niedotrzymania terminu naprawy gwarancyjnej, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia naprawy gwarancyjnej.

- Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.

- Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  przez  Zamawiającego  kar  umownych  z  bieżącego

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Potrącenie kary umownej nie zwalnia  Wykonawcy z obowiązku realizowania zobowiązań umownych.

§ 8

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży        w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Spory, które wynikną ze stosowania niniejszej umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

- Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY  			              				  WYKONAWCA

- Wymagania dla oferenta :

- potwierdzona działalność przy  dostawie i montażu lamp indukcyjnych oświetleniowych oraz uszynienia konstrukcji stalowych w zakładach naprawczych pojazdów kolejowych oraz udział przy dostosowaniu maszyn do wymagań minimalnych .

- Na wykonane zadanie należy wystawić Deklaracje zgodności w oparciu o : Normę PN-EN ISO/IEC 17050-1:  Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1 : Wymagania ogólne.

- Wykonawca winien wykazać, że spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia to znaczy

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobą/osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie prowadzonych robót  budowlanych posiadającymi:

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta i kierownika robót  w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,

w oparciu o ustawę - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290.) oraz akty wykonawcze w zakresie uprawnień budowlanych. Podstawę do wykonywania w/w funkcji stanowi wpis do Centralnego Rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego (tj. Izbę Architektów lub Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę Izbę,

- aktualne uprawnienia eksploatacyjne potwierdzone świadectwami kwalifikacyjnymi „E-1” w pełnym zakresie wraz z aktualnymi badaniami lekarskimi i szkoleniem bhp,

- aktualne uprawnienia dozorowe potwierdzone świadectwami kwalifikacyjnymi „D-1” z pełnym

zakresie wraz z aktualnymi badaniami lekarskimi i szkoleniem bhp,                                                              -     aktualne uprawnienia eksploatacyjne dla urządzeń transportu bliskiego potwierdzone świadectwami

kwalifikacyjnymi  Transportowego Dozoru Technicznego w przypadku jak będzie je stosował.

Uwaga:

Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności związane z realizacja zadania  posiadały aktualne uprawnienia potwierdzone świadectwami kwalifikacyjnymi w zakresie wykonywanych czynności – „E-1”.

Ponadto Wykonawca przedstawi:

- Pisemne potwierdzenie, że zapoznał  się z Istotnymi postanowieniami umowy,

- wzór protokołów pomiaru oświetlenia i metodykę wykonywania pomiarów oświetlenia w oparciu o wskazane  normy, z których wykonawca będzie korzystał,

- wzór elementów przeglądów instalacji oświetleniowej(wyniki razem ze zdjęciami),

- wzór protokołu dla każdej maszyny z przeprowadzonej oceny wyposażenia elektrycznego pod względem wymagań minimalnych z fotografiami badanej maszyny,

- My niżej podpisani, w imieniu Wykonawcy oświadczamy :

1. Pracownicy uczestniczący w realizacji Umowy z dnia ………………..……… nr………………….............… są  przeszkoleni pod względem BHP,  znają  ocenę  ryzyka zawodowego   na zajmowanych stanowiskach pracy oraz posiadają wymagane  zaświadczenia lekarskie z medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy.

2. Ponosimy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników naszej firmy przy realizacji Umowy, a także przestrzegania  przepisów bhp.

3.Sprzęt, który będzie używany przez naszą firmę przy realizacji umowy jest sprawny technicznie,               posiada wymagane przeglądy techniczne, a obsługujący go pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje do jego obsługi.

4.Posiadamy wymagane  uprawnienia i doświadczenie zawodowe do realizacji zamówienia.