**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO P. N.:**

**„Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Abramowskiego w Szczecinie”**

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie na podstawie pkt. 2 w powiązaniu z pkt. 4 rozdziału X specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) przedstawia odpowiedzi na pytania zadane w niniejszym postępowaniu:

**Pytanie nr 1**

W związku z przewidywaną realizacją zadania w miesiącach jesienno-zimowych, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia na 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dla danej inwestycji konieczne jest wykonanie organizacji ruchu, co pochłonie znaczną część przewidzianego czasu na realizację.

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający informuje, iż przyjęty w SWZ termin na realizację zadania wynosi 7 miesięcy. Zdaniem Zamawiającego jest to czas wystarczający na wykonanie przebudowy ok. 190 mb sieci wodociągowej zgodnie z dokumentacją projektową. W ten czas wliczony jest również okres niezbędny do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu przez Wykonawcę. W związku z powyższym na tym etapie postępowania nie ma potrzeby wydłużania terminu wykonania zamówienia.