**Załącznik nr 4 do SWZ**

**UMOWA NR 37/GZ /2021**

Zawarta w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 r. w Szczecinie pomiędzy:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063704, o kapitale zakładowym w wysokości 222.334.500 zł.

NIP: 851-26-24-854 REGON: 811931430

zwaną dalej **Zamawiającym**, reprezentowaną przez:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

oraz

**I. (Dla osób prawnych):**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NIP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ REGON - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

zwanym /ą/ dalej **Wykonawcą**

reprezentowanym przez:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**II. (Dla osób fizycznych):**

Panem/Panią/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zam. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

prowadzącym/ą/ działalność gospodarczą pod firmą \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

z siedzibą \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

NIP - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ REGON \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

zwanym /ą/ dalej **Wykonawcą**

zaś wspólnie zwanymi dalej **Stronami.**

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy (Załącznik nr 3 do Umowy) złożonej w dniu ……………….. r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Zarządzenia Nr 3/2021 Dyrektora Generalnego ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie z dnia 16.02.2021 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzone zostało z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1129), ze względu na treść art. 2 ust 1 pkt 2 w zw. z art. 5 ust.1 pkt 2 i ust. 4 pkt 1 tej ustawy (zamówienie sektorowe o wartości mniejszej niż progi unijne dla zamawiających sektorowych).

**§1**

**Przedmiot Umowy**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania określone w niniejszej Umowie czynności w zakresie remontu jednostki kogeneracyjnej typu MB 3042 L3 produkcji MTU Onsite Energy GmbH, Desinger Str. 11, D-86165 Augsburg, o numerze seryjnym 2569, zainstalowanej w Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 8, zwanej dalej Urządzeniem.
2. Na dzień zawarcia niniejszej Umowy Urządzenie ma przebieg 47450 motogodzin.
3. W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą czynności naprawcze zwane dalej Remontem.
4. Zamawiający nie posiada dostępu do dokumentacji serwisowej Urządzenia ani wiedzy niezbędnej do zrealizowania przedmiotu Umowy. Pozyskanie dokumentacji w celu realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy leży wyłącznie w gestii Wykonawcy.

**§2**

**Obowiązki Zamawiającego**

1. Zamawiający zobowiązuje się:
   * 1. eksploatować Urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem, zaleceniami Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, obowiązującymi przepisami i zaleceniami eksploatacyjnymi Wykonawcy;
     2. przekazać Wykonawcy Urządzenia na czas Remontu;
     3. zapewnić dostęp do Urządzenia w celu wykonania Przegląd w uzgodnionych terminach;
     4. dokonać zapłaty wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy.
2. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy warunki do wykonywania prac objętych niniejszą Umową zgodnie z przepisami BHP i ppoż., a w razie konieczności unieruchomi Urządzenie na czas wykonania czynności serwisowych.
3. Zamawiający wyznaczy osoby odpowiedzialne za nadzór i kontrolę nad Urządzeniem. Osoby te będą upoważnione do potwierdzania podpisem przekazanych Zamawiającemu protokołów wykonania usługi serwisowej potwierdzających wykonanie Przeglądu. Wykaz wyznaczonych osób stanowi Załącznik nr 1 niniejszej Umowy.
4. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest kierownik Działu Energetycznego pan Robert Pilewski, tel.: 91 46-03-390, faks: 91 46-03-391, e-mail: [r.pilewski@zwik.szczecin.pl](mailto:r.pilewski@zwik.szczecin.pl) .

**§3**

**Zobowiązania Wykonawcy**

1. Wykonawca przyjmuje do realizacji remont Urządzenia w zakresie przewidzianym przez dokumentację techniczną oraz według zaleceń producenta Urządzenia, a w tym, między innymi, następujące czynności:
   * 1. **Remont silnika Urządzenia z użyciem fabrycznie nowych części:**
   1. wymiana kompletnych tłoków (tłok, pierścienie oraz sworzeń),
   2. wymiana tulei cylindrów,
   3. wymiana łożysk głównych oraz korbowodowych,
   4. kontrola wału korbowego - polerowanie/szlifowanie wału korbowego,
   5. kontrola wałka rozrządu,
   6. wymiana śrub koła zamachowego,
   7. wymian śrub obudowy łożysk głównych,
   8. wymiana zdemontowanych uszczelek i uszczelnień silnika,
   9. wymiana popychaczy zaworowych,
   10. czyszczenie wewnętrznego obiegu olejowego, miski olejowej,
   11. wymiana tłumika drgań skrętnych
   12. wymiana koników zaworowych ze śrubami.
       1. **Remont silnika Urządzenia z użyciem części oryginalnych, sprawdzonych, zakwalifikowanych jako części nadające się do dalszej eksploatacji:**
2. regeneracja korbowodów,
3. regeneracja głowic cylindrów,
4. regeneracja turbosprężarek.
   * 1. **Pozostałe czynności z użyciem fabrycznie nowych części**
5. sprawdzenie i czyszczenie wszystkich zdemontowanych elementów osprzętu silnika,
6. sprawdzenie i wyczyszczenie chłodnicy oleju,
7. czyszczenie wymiennika spaliny-płyn chłodniczy, po stronie spalinowej,
8. czyszczenie wymiennika ciepła mieszanki po stronie gazowej,
9. czyszczenie płytowego wymiennika głównego,
10. sprawdzenie wszystkich instalacji pod kątem wycieków,
11. kontrola poprawności wskazań czujników temperatury,
12. wymiana elastycznych przewodów gazowych pomiędzy turbosprężarkami   
    a wymiennikiem mieszanki,
13. wymiana wszystkich elastycznych przewodów układu olejowego,
14. wymiana wszystkich elastycznych przewodów układu chłodzenia turbosprężarek,
15. wymiana elastycznych połączeń w układzie odprowadzenia kondensatu,
16. wymiana głowic skrętnych siłownika przepustnicy mieszanki;
    * 1. **Wymiana elementów i płynów eksploatacyjnych z użyciem fabrycznie nowych części i płynów eksploatacyjnych**
17. wkładów filtra olejowego,
18. uszczelek pod pokrywami zaworów,
19. świec zapłonowych,
20. filtra powietrza,
21. blokad ogniowych kolektora ssącego z o-ringami,
22. filtra gazowego,
23. przewodów wysokiego napięcia,
24. sondy lambda,
25. oleju w układzie smarującym i zbiorniku oleju,
26. płynu chłodniczego we wszystkich układach - chłodzenia silnika, chłodzenia mieszanki i chłodzenia awaryjnego,
27. separatorów oleju z o-ringami;
    * 1. **Montaż i uruchomienie**
28. montaż silnika spalinowego,
29. montaż i podłączenie oprzyrządowania i elementów pomocniczych,
30. uruchomienie i sprawdzenie prawidłowości pracy agregatu bez obciążenia,
31. uruchomienie i sprawdzenie prawidłowości pracy agregatu przy synchronizacji przy

stopniowym obciążaniu urządzenia,

1. dokonanie pomiarów temperatur i ciśnień,
2. regulacja mieszanki paliwowo-powietrznej według analizatora,
3. wykonanie wszelkich niezbędnych regulacji agregatu przy pełnym obciążeniu;

**6) Wykonanie przeglądu S1 po 50 godzinach pracy, w zakresie zgodnym z harmonogramem serwisowym;**

**7) Przekazanie jednostki i dokumentacji poremontowej Zamawiającemu, udzielenie gwarancji i rękojmi.**

1. Wykonawca w ramach Remontu dostarczy fabrycznie nowe części (poza wymienionymi wyżej w pkt 2), materiały i płyny eksploatacyjne niezbędne do jego wykonania, w ilości i rodzaju wymienionych w dokumentacji technicznej Urządzenia. Po dokonaniu wymiany płynów eksploatacyjnych Wykonawca dokona utylizacji zużytych płynów pochodzących z Urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonanie Remontu Urządzenia potwierdzone będzie przekazanym Zamawiającemu protokołem odbioru poremontowego. Protokół sporządzony będzie przez Wykonawcę i podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za wykonanie Remontu.
3. Wykonawca załączy do protokołu odbioru poremontowego następujące załączniki:
4. dokumenty i oświadczenie potwierdzające użycie fabrycznie nowych części, materiałów   
   i płynów eksploatacyjnych,
5. zestawienie wymienionych części,
6. dokumentację zdjęciową z badania endoskopowego cylindrów.
7. Wykonawca z udziałem przedstawicieli Zamawiającego dokona sprawdzenia poprawności wykonania Remontu wg poniższego harmonogramu:
8. Pisemne zgłoszenie zakończenia robót niezwłocznie po wykonaniu przeglądu S1 po 50 godzinach pracy, wyłączenie i wystudzenie Urządzenia przed sprawdzeniem.
9. Wizja lokalna i weryfikacja robót.

- badanie endoskopowe cylindrów silnika,

- rozruch i weryfikacja przebiegu rozruchu,

- sprawdzenie nastaw, bieżących wskazań i zdarzeń w rejestrze sterownika z ostatnich   
 50 godzin pracy,

- rewizja zewnętrzna w ruchu, weryfikacja części podlegających wymianie, sprawdzenie stanu połączeń wszystkich instalacji, sprawdzenie szczelności instalacji i silnika,

- weryfikacja załączników do protokołu,

- podsumowanie sprawdzenia i uzgodnienie usunięcia ewentualnych usterek i braków.

1. Usunięcie stwierdzonych usterek przez Wykonawcę.
2. Weryfikacja poprawności pracy przez 72 godziny.
3. Sprawdzenie usunięcia usterek.
4. Wystawienie i podpisanie protokołu odbioru poremontowego w przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentacji i wykonania robót..
5. Wykonawca przedłożył polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w pkt.XVIII SWZ.
6. Jeżeli przedłożone ubezpieczenie, które zawarł Wykonawca, utraci ważność w okresie obowiązywania Umowy, to wówczas Wykonawca niezwłocznie (najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem starej polisy) zawrze nową umowę ubezpieczenia w takim samym zakresie jednak z nowym okresem obowiązywania do czasu zakończenia terminu realizacji Umowy. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, to wówczas Zamawiający ubezpieczy Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione przez Zamawiającego na ubezpieczenie Wykonawcy zostaną potrącone z wynagrodzenia.
7. Wykonawca zobowiązuje się:
8. na czas wykonywanych prac zabezpieczyć przed zniszczeniem wszystkie elementy infrastruktury Zamawiającego związane z wykonywanymi pracami;
9. przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów, wewnętrznych regulaminów obowiązujących na terenie Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” (w tym także zasad BHP, ppoż., regulaminów zakładowych, etc.);
10. rzetelnego i terminowego wykonywania powierzonych mu prac oraz zatrudniania do wykonania przedmiotu zamówienia jedynie przeszkolonego i uprawnionego personelu;
11. usunąć wady i usterki, w zakresie przedmiotu Umowy, jakie zostaną ujawnione w trakcie odbioru;
12. usunąć szkody w otoczeniu Urządzeń powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy   
    i doprowadzić pomieszczenie robocze Urządzeń do stanu pierwotnego.
13. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w trakcie prowadzenia robót remontowych Urządzenia na stanowiskach warsztatowych Wykonawcy.
14. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest ………………………. tel.: …………………… , faks.: …………………… .

**§4**

**Rozliczenia**

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie remontu Urządzenia wraz z dostawą niezbędnych do wykonania remontu części i płynów eksploatacyjnych w formie ryczałtu, w wysokości: ………………………………………………. zł
2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym: koszty części, materiałów pomocniczych, oleju, sprzętu, transportu, pracy grupy serwisowej, koszty wyjazdu i pobytu pracowników na terenie Szczecina.
3. Wszelkie kwoty wskazane w niniejszej Umowie i z niej wynikające są kwotami netto i na fakturze rozliczeniowej będą powiększone o należny podatek od towarów i usług, naliczony według obowiązującej stawki.
4. Zapłata następować będzie po każdorazowym wykonaniu usługi, zgodnie z ceną określoną w ust. 1, z zachowaniem warunków określonych w §5.

**§5**

**Warunki płatności**

1. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i jego NIP to 851-26-24-854.
2. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i jego NIP to ………………... .
3. Zamawiający będzie regulował należności w złotych polskich na podstawie faktur VAT, w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, z  zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z rachunkiem ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jeżeli w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia zostanie dokonana na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

**§6**

**Rękojmia za wady, gwarancja jakości**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na wykonane roboty i części użyte podczas Remontu na okres 12 miesięcy lub na 8000 godzin pracy urządzenia w zależności od tego co nastąpi pierwsze, od daty podpisania przez strony protokołu odbioru poremontowego.
2. W ramach udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w okresie trwania gwarancji lub rękojmi, powstałych z przyczyn leżących po jego stronie lub dostarczonych przez niego części, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec wszystkich osób uczestniczących w realizacji Umowy po stronie Wykonawcy. Działania powyższe Wykonawca podejmie przy wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawców.
3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad zgłoszonych w ramach rękojmi lub gwarancji   
   w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania wezwania w tym zakresie od Zamawiającego, a jeżeli będzie to niemożliwe z przyczyn obiektywnych, w innym terminie uzgodnionym przez Strony. Wykonawca uzna również za skutecznie doręczone mu wezwanie do usunięcia wad przekazane za pomocą faksu.
4. Stwierdzone wady wymagające natychmiastowego usunięcia przez Wykonawcę winny być usunięte w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania od Zamawiającego wezwania do ich usunięcia chyba, że w tym terminie usunięcie wad nie będzie możliwe a Strony ustalą inny termin usunięcia.

**§7**

**Kary umowne**

1. Strony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

za zwłokę w wykonaniu Remontu w wysokości 0,20 % wynagrodzenia umownego brutto za Remont, liczone za każdy dzień zwłoki;

za zwłokę w usunięciu wad po Remoncie w wysokości 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto za Remont za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

1. Każda ze stron zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1 za odstąpienie od umowy z jej winy. Strony zakreślają 30 dniowy termin od powstania przyczyny uzasadniającej odstąpienie na złożenie stosownego oświadczenia.
2. W przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższy zastrzeżone kary umowne, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z końcem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie dające podstawę do naliczenia kary.
4. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności.

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy wynosi 30 % całkowitego zobowiązania Zamawiającego wynikającego z niniejszej umowy.

**§8**

**Klauzula informacyjna RODO**

1. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie.
2. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji przedmiotowej umowy odbywać się będzie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3. Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że:
4. administratorem danych osobowych jest: **Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie,**
5. kontakt doinspektora ochrony danych osobowych w:Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie tel. 91-44-26-231, adres e-mail: [iod@zwik.szczecin.pl](mailto:iod@zwik.szczecin.pl)
6. osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,
7. osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO,
8. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c RODO w celu:

- zawarcia umowy i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

- przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty,

- przekazania dokumentacji do archiwum a następnie jej zbrakowania,

1. dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, okres rękojmi, okres do upływu terminu przedawnienia roszczeń oraz okres archiwizacji,
2. odbiorcami danych osobowych będą:
   1. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza umowa lub dokumentacja związania z realizacją umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
   2. inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z zamawiającym lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: podmioty świadczące pomoc prawną, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),
3. dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania określonych czynności, dane wynikające z umów o pracę oraz z innej dokumentacji związanej z kontrolą realizacji przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
4. źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą jest wykonawca,
5. obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych zamawiającemu jest warunkiem zawarcia umowy, a także jest niezbędny do realizacji i kontroli należytego wykonania umowy; konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia i realizacji umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu zamawiającemu informacji zawierających dane osobowe (dane osobowe w rozumieniu RODO), każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. Oświadczenie, o którym mowa powyżej należy przedstawiać zamawiającemu każdorazowo przy przekazywaniu m. in.  wniosku o zmianę osób wskazanych przez wykonawcę do realizacji umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu zamawiającego, wszystkie osoby fizyczne kierowane do realizacji przedmiotu umowy, których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania umowy oraz na etapie realizacji umowy, o:

- fakcie przekazania danych osobowych zamawiającemu;

- treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 3.

6. Wykonawca w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4 oświadczy wypełnienie obowiązku, o którym mowa ust. 5.

**§9**

**Postanowienia końcowe**

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
2. Umowa zostaje zawarta na okres 12 tygodni.
3. Każdej ze Stron przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.
4. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości   
   o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, bądź od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiającego do kontynuowania prac. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy   
   w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania Umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
5. Zamawiający może dostąpić od Umowy także w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powstania okoliczności. Odstąpienie od umowy możliwe jest w całym okresie jej obowiązywania.
6. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy - z braku odmiennych i wyraźnych postanowień w treści Umowy - oraz faktury VAT kierowane będą:

a) do Zamawiającego na adres 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10   
 lub e-mailem: zwik@zwik.szczecin.pl,   
b) do Wykonawcy na adres …………………………………………

lub e-mailem ……………… .

1. Strony zobowiązują się do pisemnego i uprzedniego informowania o zmianach adresów i numerów faksowych, zaś wszelka korespondencja kierowana do czasu zawiadomienia będzie uznawana za skutecznie doręczoną.
2. Przelew wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej Umowy jest niedopuszczalny.
3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających na tle realizacji Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

* 1. Osoby nadzorujące prace
  2. Oferta Wykonawcy

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**Załącznik nr 1 do Umowy**

**Osoby nadzorujące prace**

Do prowadzenia uzgodnień technicznych w zakresie prowadzonych prac oraz podpisywania protokołów odbioru Strony wyznaczają niżej wymienione osoby:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO** | **Ze strony WYKONAWCY** |
| 1. Mariusz Kaim | 1. |
| 2. Piotr Miakoto | 2. |

Numer telefonów serwisowych:

* 1. ………………………………
  2. ………………………………

Numer faksu serwisowego (adres e-mail):

* 1. ………………………………

**Wykonawca Zamawiają**