WP.3211.13.2023 Opole, 27.02.2023 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH**

**SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w odpowiedzi na pytanie zadane przez wykonawcę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 na odcinku Chróścina-Wawelno””** wyjaśnia poniżej:

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy: „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 na odcinku Chróścina-Wawelno””

Występując jako oferent w postępowaniu przetargowym jw., wnoszę o zmianę zapisów treści SWZ w zakresie punktu 4.4 podpunkt 4.4.1

tj. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie

Wiedzy i doświadczenia:

*Warunek będzie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:*

*Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich* ***5 lat*** *… (dalej SWZ)*

na:

*Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich* ***8 lat*** *… (dalej SWZ)*

Wymagany przez Zamawiającego okres pięciu lat jest zdecydowanie za krótki, biorąc pod uwagę długość przeciętnego procesu projektowego inwestycji drogowej w Polsce.

Utrudnia to uczciwą konkurencję i ogranicza istotnie dostępność zamówienia dla wielu podmiotów gospodarczych.

Dostrzegają to także już inni Zamawiający, gdzie w SIWZ na prace projektowe oczekują wykonania usług w okresie:

- 10 lat GDDKiA Katowice, Kraków,

- 8 lat ZDW Łódź,

- 7 lat ZDW Zielona Góra.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu o udzielenie powyższego zamówienia publicznego.

Równocześnie zamawiający koryguje nazwę miejscowości **z „Chróścice” na „Chróścina”**, w wyniku czego zmienia ulega zapis:

**1) w punkcie 9.1. specyfikacji warunków zamówienia**

z:

„Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 na odcinku Chróścice - Wawelno”” zgodnie z warunkami niniejszej specyfikacji”,

na:

„Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 na odcinku Chróścina - Wawelno”” zgodnie z warunkami niniejszej specyfikacji”,

**2) w punkcie 9.2. specyfikacji warunków zamówienia:**

z:

„Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla budowy drogi dla pieszych i rowerów o długości ok. 2,15 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w km 20+050÷22+200 na odcinku Chróścice – Wawelno (…),

na:

„Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla budowy drogi dla pieszych i rowerów o długości ok. 2,15 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w km 20+050÷22+200 na odcinku **Chróścina** – Wawelno (…),

**3) w punkcie 9.3.1 specyfikacji warunków zamówienia, w podpunkcie 1:**

z:

„1. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 435 o dł. ok. 2,15 km (od km 20+050 na odcinku Chróścice do km 22+200 w m. Wawelno)”,

na:

„1. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 435 o dł. ok. 2,15 km (od km 20+050 na odcinku Chróścina do km 22+200 w m. Wawelno)”,

**4) w załączniku nr 3 do SWZ - oświadczeniu wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych:**

z:

„Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. **„Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 na odcinku Chróścice - Wawelno””**, prowadzonego przez **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu***,* oświadczam, co następuje (…),

na:

„Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. **„Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 na odcinku Chróścina - Wawelno””**, prowadzonego przez **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu***,* oświadczam, co następuje (…),

**5) w załączniku nr 3a do SWZ - oświadczeniu podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych:**

z:

„Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. **„Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 na odcinku Chróścice - Wawelno””,** prowadzonego przez **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu***,* oświadczam, co następuje (…),

na:

„Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. **„Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 na odcinku Chróścina - Wawelno””,** prowadzonego przez **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu***,* oświadczam, co następuje (…),

**6) w załączniku nr 6 do SWZ – zobowiązaniu podmiotu udostępniającego zasoby**

**na potrzeby realizacji zamówienia:**

**z:**

„Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 na odcinku Chróścice - Wawelno””,

na:

„„Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 na odcinku **Chróścina** - Wawelno””,

**Zamawiający koryguje również nazwę miejscowości w ogłoszeniu o zamówieniu, w sekcji 4.2.2) – Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

z:

„1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 na odcinku Chróścice - Wawelno”” zgodnie z warunkami specyfikacji. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:   
71.32.20.00-1 – usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.  
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla budowy drogi dla pieszych i rowerów o długości ok. 2,15 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w km 20+050÷22+200 na odcinku Chróścice - Wawelno wraz z budową/przebudową obiektów inżynierskich, przebudową zjazdów, budową kanału technologicznego i budową odwodnienia pasa drogowego na przedmiotowym odcinku drogi, przebudową sieci uzbrojenia terenu i urządzeń kolidujących z inwestycją.   
2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:  
a) prace geodezyjne:  
- opracowanie mapy do celów projektowych,  
- wykonanie podziału działek,  
- stabilizacja granic pasa drogowego.   
b) prace projektowe:  
- opracowanie projektu budowlanego (w tym projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego) dla budowy drogi dla pieszych i rowerów w km 20+050÷22+200, budowy/przebudowy obiektów inżynierskich przebudową zjazdów, budową kanału technologicznego, budową odwodnienia pasa drogowego, przebudową sieci uzbrojenia terenu i urządzeń kolidujących z inwestycją  
- opracowanie wniosku o wydanie decyzji zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji,   
- opracowanie audytu bezpieczeństwa ruchu, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1693 – tekst jednolity z późn zm.), jeżeli będzie wymagany. W przypadku braku obowiązku sporządzenia audytu, wartość umowna zostanie pomniejszona, o kwotę audytu wskazaną w formularzu cenowym złożonym wraz ofertą Jednostki Projektującej  
- opracowanie projektu wykonawczego   
- sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem,   
- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (BIOZ)   
- opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  
- opracowanie części kosztorysowej (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, kalkulacja cen jednostkowych)   
- wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska w tym raport ooś jeżeli będzie wymagany wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia   
- opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych w min. dwóch wariantach  
- opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem wymaganych zgód wodnoprawnych osobno. Jednostka Projektująca winna uzyskać wymagane przepisami prawa zgody wodnoprawne, o których mowa w art. 388 ustawy Prawo wodne, m.in.: pozwolenia wodnoprawne w wymaganym zakresie (m.in. w zakresie usługi wodnej, szczególnego korzystanie z wód, wykonania urządzeń wodnych w tym tymczasowych obiektów mostowych/przepustów jeżeli będą wymagane,   
- uzyskanie oceny wodnoprawnej – jeżeli będzie wymagana  
Opłaty związane z uzyskaniem zgód wodnoprawnych oraz wszelkich niezbędnych załączników do uzyskania ww. zgód pokrywa Jednostka Projektująca.  
W gestii Wykonawcy będzie uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, uzgodnień, opinii od właściwych jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie niezbędnych do realizacji inwestycji.  
- wykonanie badań gruntu w śladzie projektowanej ścieżki - min. 5 odwiertów o gł. min. 3,0 m. Ostateczną ilość odwiertów ustala projektant stosownie do potrzeb projektu i właściwości gruntu.   
Wykonawca pozyska wszelkie uzgodnienia w szczególności zgody właścicieli nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie pasa drogowego umożliwiające wejście w teren celem wykonania odwiertów  
- wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu   
- uzyskanie uzgodnień z gestorami sieci znajdujących się na terenie przedsięwzięcia.   
W obszarze inwestycji występuje sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia.   
- inne elementy niezbędne do realizacji zadania.  
c) przygotowywanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej i przetargowej, w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia.  
d) Opracowanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji drogowej ze środków Unii Europejskiej  
e) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Jednostkę Projektującą”

na:

„1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 na odcinku **Chróścina** - Wawelno”” zgodnie z warunkami specyfikacji. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 71.32.20.00-1 – usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.  
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla budowy drogi dla pieszych i rowerów o długości ok. 2,15 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w km 20+050÷22+200 na odcinku **Chróścina** - Wawelno wraz z budową/przebudową obiektów inżynierskich, przebudową zjazdów, budową kanału technologicznego i budową odwodnienia pasa drogowego na przedmiotowym odcinku drogi, przebudową sieci uzbrojenia terenu i urządzeń kolidujących z inwestycją.  
2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:  
a) prace geodezyjne:  
- opracowanie mapy do celów projektowych,  
- wykonanie podziału działek,  
- stabilizacja granic pasa drogowego.   
b) prace projektowe:  
- opracowanie projektu budowlanego (w tym projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego) dla budowy drogi dla pieszych i rowerów w km 20+050÷22+200, budowy/przebudowy obiektów inżynierskich przebudową zjazdów, budową kanału technologicznego, budową odwodnienia pasa drogowego, przebudową sieci uzbrojenia terenu i urządzeń kolidujących z inwestycją  
- opracowanie wniosku o wydanie decyzji zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji,   
- opracowanie audytu bezpieczeństwa ruchu, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1693 – tekst jednolity z późn zm.), jeżeli będzie wymagany. W przypadku braku obowiązku sporządzenia audytu, wartość umowna zostanie pomniejszona, o kwotę audytu wskazaną w formularzu cenowym złożonym wraz ofertą Jednostki Projektującej  
- opracowanie projektu wykonawczego   
- sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem,   
- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (BIOZ)   
- opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  
- opracowanie części kosztorysowej (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, kalkulacja cen jednostkowych)   
- wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska w tym raport ooś jeżeli będzie wymagany wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia   
- opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych w min. dwóch wariantach  
- opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem wymaganych zgód wodnoprawnych osobno. Jednostka Projektująca winna uzyskać wymagane przepisami prawa zgody wodnoprawne, o których mowa w art. 388 ustawy Prawo wodne, m.in.: pozwolenia wodnoprawne w wymaganym zakresie (m.in. w zakresie usługi wodnej, szczególnego korzystanie z wód, wykonania urządzeń wodnych w tym tymczasowych obiektów mostowych/przepustów jeżeli będą wymagane,   
- uzyskanie oceny wodnoprawnej – jeżeli będzie wymagana  
Opłaty związane z uzyskaniem zgód wodnoprawnych oraz wszelkich niezbędnych załączników do uzyskania ww. zgód pokrywa Jednostka Projektująca.  
W gestii Wykonawcy będzie uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, uzgodnień, opinii od właściwych jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie niezbędnych do realizacji inwestycji.  
- wykonanie badań gruntu w śladzie projektowanej ścieżki - min. 5 odwiertów o gł. min. 3,0 m. Ostateczną ilość odwiertów ustala projektant stosownie do potrzeb projektu i właściwości gruntu.   
Wykonawca pozyska wszelkie uzgodnienia w szczególności zgody właścicieli nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie pasa drogowego umożliwiające wejście w teren celem wykonania odwiertów  
- wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu   
- uzyskanie uzgodnień z gestorami sieci znajdujących się na terenie przedsięwzięcia.   
W obszarze inwestycji występuje sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia.   
- inne elementy niezbędne do realizacji zadania.  
c) przygotowywanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej i przetargowej, w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia.  
d) Opracowanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji drogowej ze środków Unii Europejskiej  
e) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Jednostkę Projektującą”.

W związku z udzieloną odpowiedzią i wprowadzonymi zmianami zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia **02.03.2023 r.** do godziny **10:00**,otwarcie ofert odbędzie się dnia **02.03.2023 r.** o godz. **10:30**.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert zamawiający zmienia zapisy:

**1) w specyfikacji warunków zamówienia:**

**a) w punkcie 15:**

z:

*„****15.*** *TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.*

*Wykonawca jest związany ofertą* ***do dnia 29.03.2023 r.*** *(włącznie).”,*

na:

*„****15.*** *TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.*

*Wykonawca jest związany ofertą* ***do dnia 31.03.2023 r.*** *(włącznie).”,*

**b) w punkcie 18.1:**

z:

*„****18.1.*** *Ofertę należy składać* ***za pośrednictwem Platformy zakupowej:***

[*https://platformazakupowa.pl*](https://platformazakupowa.pl)***lub poprzez profil nabywcy****:*

[*https://platformazakupowa.pl/pn/zdw\_opole*](https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole) *w terminie* ***do dnia 28.02.2023 r. do godz.***

***10:00****.,*

na:

*„****18.1.*** *Ofertę należy składać* ***za pośrednictwem Platformy zakupowej:***

[*https://platformazakupowa.pl*](https://platformazakupowa.pl)***lub poprzez profil nabywcy****:*

[*https://platformazakupowa.pl/pn/zdw\_opole*](https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole) *w terminie* ***do dnia 02.03.2023 r. do godz.***

***10:00****”,*

**c) w punkcie 19.1:**

z:

*„****19.1.*** *Otwarcie ofert odbędzie się* ***dnia 28.02.2023 r. o godz. 10:30*** *w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127* ***za pośrednictwem Platformy zakupowej:*** [*https://platformazakupowa.pl*](https://platformazakupowa.pl) *poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”,*

na:

*„****19.1.*** *Otwarcie ofert odbędzie się* ***dnia 02.03.2023 r. o godz. 10:30*** *w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127* ***za pośrednictwem Platformy zakupowej:*** [*https://platformazakupowa.pl*](https://platformazakupowa.pl) *poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”,*

**2) w ogłoszeniu o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych**

**w sekcji VIII-PROCEDURA:**

**a) w punkcie 8.1. Termin składania ofert**

**z:**

*„2023-02-28 10:00”,*

**na:**

*„2023-03-02 10:00”,*

**b) w punkcie 8.3. Termin otwarcia ofert:**

**z:**

*„2023-02-28 10:30”,*

**na:**

*„2023-03-02 10:30”,*

**c) w punkcie 8.4. Termin związania ofertą:**

**z:**

*„do 2023-03-29”,*

**na:**

*„do 2023-03-31”.*

W związku z powyższym zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

1) zmienione i obowiązujące strony: 16, 17, 62, 65 SWZ,

2) zmieniony załącznik nr 3 do SWZ,

3) zmieniony załącznik nr 3a do SWZ,

4) zmieniony załącznik nr 6 do SWZ,

5) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia x2.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Dokument podpisany przez:

Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich

w Opolu

Bartłomieja Horaczuka