PROJEKT UMOWY NR	 / 	 / ZP

na wykonanie dokumentacji projektowej

zawarta w dniu 		 w Krakowie pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie,

z siedzibą w Krakowie przy ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006396, wpisanym w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Ministra Zdrowia w księdze rejestrowej nr 99-00341, NIP 6772075248, REGON 350995109, reprezentowanym przez:

lek. med. Brunona Lalika	– Dyrektora SP ZOZ,

zwanym dalej "Zamawiającym"

a

z siedzibą w			, przy ul. 			,

wpisaną do KRS pod nr 				, reprezentowaną przez:

zwaną dalej "Wykonawcą".

Preambuła

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” zostaje zawarta w wyniku wyłonienia najkorzystniejszej oferty, w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-22/19, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz.U.2018.0.1986 
z późn. zm.) na wykonanie prac projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa 
i przebudowa SP ZOZ MSWiA w Krakowie – dobudowa budynku Diagnostyczno – Zabiegowego” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego – na warunkach określonych w załączniku nr 1 do umowy (Umowa na nadzór autorski).

Podstawą do realizacji zadania jest umowa nr 79/DZ/WEI/2019 (z Aneksem nr 1) zawarta między Zamawiającym a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonanie w/w zadania inwestycyjnego.

„Wykonawca” oraz „Zamawiający”, zwani dalej „Stronami”, zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompletną, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, dokumentację projektową w zakresie Projektu Budowlanego oraz opracowań towarzyszących, (zwanych dalej Dokumentacją), będącą szczegółowym opracowaniem opartym na wytycznych określonych 
w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (zwanym dalej PFU i stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy) oraz wytycznych Zamawiającego, w której skład wchodzą:

- Projekt Budowlany – w zakresie uwzględniającym specyfikę obiektu i robót budowlanych, służący uzyskaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę,

”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 z późn. zm.),

- Plany, rysunki, wizualizacje – elewacji budynku, wewnętrznych pomieszczeń, komunikacji, obiektów małej architektury i zagospodarowania terenu,

- Rozwiązania konstrukcyjno – budowlane.

- Oprócz wykonania Dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do

  - uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,

  - świadczenia usług starannego działania w postaci nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, w oparciu o sporządzony Projekt Budowlany – od dnia zawarcia z wykonawcą robót budowlanych umowy na ich realizację, do dnia ich zakończenia i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.

  - wykonania i wydrukowania w 3 egzemplarzach, oprócz rysunków wymaganych przepisami prawa, części rysunkowej projektu architektoniczno-budowlanego w skali 1:100.

- W zakresie niezbędnym do wykonania Projektu Budowlanego, Wykonawca zobowiązuje się do szczegółowego opracowania poniższych dokumentów i wykonania czynności:

  - projektu zagospodarowania działki lub terenu,

  - projektu architektoniczno-budowlanego,

  - dokumentów szczegółowych opracowanych stosownie do potrzeb (inwentaryzacja, opracowania geologiczne i archeologiczne, analizy, badania, ekspertyzy, w tym wszelkie wymagane prawem opracowana, uzgodnień, zgłoszenia, pozwolenia i inne decyzje administracyjne służące wykonaniu przedmiotu zamówienia),

  - informacji projektanta dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja BIOZ),

  - uzgodnienia Projektu Budowlanego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 
w trakcie sporządzania przez projektanta projektu budowlanego, niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,

  - weryfikacji i uaktualnienia wszystkich dotychczasowych analiz, badań, pomiarów, odkrywek i ekspertyz, jeżeli będzie to konieczne do realizacji Projektu Budowlanego,

  - ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu obiektów istniejących stwierdzającej jego stan bezpieczeństwa 
i przydatności do użytkowania, uwzględniającą oddziaływania wywołane wzniesieniem nowego obiektu,

  - projektu wyburzeń,

  - ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu konstrukcji i elementów budynków istniejących 
z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego, jeżeli wymagane,

  - charakterystyki energetycznej dla budynku,

  - wizualizacji elewacji budynku od strony elewacji północnej, południowej i zachodniej (z uwzględnieniem budynków przyległych), wizualizacji jednej sali operacyjnej, wizualizacji zagospodarowania przestrzennego, małej architektury oraz układem ergonomicznym traktów komunikacyjnych.

- Wykonawca sporządzi Dokumentację w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935).

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje opracowanie Dokumentacji zawierającej:

budowę budynku diagnostyczno – zabiegowego „D” dla Zamawiającego, łączącego istniejące dwa budynki: Szpitala „B” i Przychodni „A”, mieszczącego Blok Operacyjny (z czterema salami operacyjnymi) 
i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, pomieszczenia takie jak: Diagnostyka Obrazowa, Szpitalny Oddział Ratunkowy z systemem dekontaminacji, częścią diagnostyczną, częścią techniczną, częścią socjalną,

budowę dźwigów szpitalnych obsługujących chorych i personel medyczny,

budowę zbiornika podziemnego do zbierania wody deszczowej z systemem recyklingu wody szarej dla budynku „D”,

przebudowę pomieszczeń mieszczących źródła zasilania (węzeł cieplny, wod-kan) oraz budowę nowych (stacja transformatorowa, agregaty techniczne),

dostosowanie zamierzenia inwestycyjnego do wymogów przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie inwestycji,

przebudowę istniejącego budynku Przychodni „A” w zakresie zaprojektowania dźwigu osobowego, łączącego istniejące półpiętra z projektowanym łącznikiem oraz zaprojektowanie wydzielenia ppoż. 
w budynku Przychodni „A” w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy,

przebudowę istniejącego budynku Szpitala „B” w zakresie połączenia komunikacyjnego 
z projektowanym budynkiem „D”,

przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego na działce szpitala zapewniającego wymaganą ochronę ppoż. dla projektowanych i istniejących budynków,

nowe miejsca parkingowe,

przeprojektowanie istniejącego chodnika od ul. Leopolda Staffa oraz nowe wewnętrzne ciągi piesze,

przebudowę istniejącego wjazdu od ul. Leopolda Staffa zapewniającego wjazd gospodarczy,

nowy wjazd od ul. Staffa dla projektowanej ciepłej sieni oraz dla dostawy towarów do budynku „D”,

nową aranżację zieleni i nasadzeń kompensacyjnych na terenie całej działki, wraz z małą architekturą,

demontaż istniejącego zadaszenia nad wjazdem do budynku „A” od ul. Kronikarza Galla oraz zaprojektowanie nowego,

budowę nowego agregatu prądotwórczego z automatycznym rozruchem i zbiornikiem paliwa 
o pojemności wystarczającej na minimum 8 godzin ciągłej pracy przy obciążeniu znamionowym dla potrzeb budynku „D” oraz zapewniającego zasilanie odbiorów istniejących,

wyburzenie istniejącego i budowy nowego śmietnika komunalnego przylegającego do budynków garaży,

wyburzenie istniejącego, parterowego, podpiwniczonego budynku archiwum oraz przeniesienie archiwum w miejsce uzgodnione z Zamawiającym w budynku „A”,

przebudowa dachu nad klatką schodową łączącą budynek „D” i „B”.

- Zamawiający wymaga, aby Dokumentacja została wykonana z podziałem zakresu robót budowlanych, na roboty objęte w zamówieniu podstawowym obejmującym:

- budowę budynku „D” w stanie surowym zamkniętym wraz z ciepłą sienią,

- wykończenie budynku „D” na poziomie kondygnacji podziemnej, parteru, III, IV oraz V piętra do stanu użytkowego, wykończenie i wyposażenie ciepłej sieni,

- wyposażenie w sprzęt techniczny, użytkowy i medyczny pomieszczeń, o których mowa w pkt b),

- budowę obiektów pomocniczych, małej architektury oraz zagospodarowania terenu,

oraz roboty objęte zamówieniem uzupełniającym:

- wykończenie budynku „D” na poziomie kondygnacji piętra I i II do stanu użytkowego oraz wyposażenie w sprzęt techniczny, użytkowy i medyczny.

- Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa:

- Akt Umowy,

- Harmonogram Rzeczowo – Finansowy (załącznik nr 3 do umowy),

- Program Funkcjonalno – Użytkowy (załącznik nr 2 do umowy),

- Oferta Wykonawcy

- Inne dokumenty, w szczególności odpowiedzi na pytania umieszczone podczas trwającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Przedmiot umowy realizowany będzie w częściach, obejmujących wykonanie opracowań projektowych, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, tj.:

- część 1 – w zakresie:

- wykonania wizualizacji: północnej, południowej i zachodniej projektowanego budynku, jednej sali operacyjnej, wraz z zagospodarowaniem przestrzennym, małą architekturą oraz układem ergonomicznym traktów komunikacyjnych i pomieszczeń na poszczególnych piętrach zgodnie 
z dedykowana funkcją (PFU strona 15 pkt 4.3),

      - uzyskania uzgodnień administracyjnych, niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (w tym: opracowanie map, tyczeń  i opracowań geodezyjnych, geologicznych, archeologicznych, wszystkie inwentaryzacje, analizy, badania, ekspertyzy niezbędne do zaprojektowania inwestycji, weryfikacja i uaktualnienia wszystkich dotychczasowych analiz, badań, pomiarów, odkrywek oraz innych decyzji do zaprojektowania inwestycji, wszelkie wymagane prawne opracowania i uzgodnienia konieczne do zrealizowania zamówienia, opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej: stanu obiektu istniejących, stwierdzającej jego stan bezpieczeństwa 
i przydatności do użytkowania, uwzględniającej oddziaływania wywołane wzniesieniem nowego obiektu oraz stanu konstrukcji i elementów budynków istniejących z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego uzyskanie decyzji administracyjnej w zakresie wycinki drzew (bądź aktualizacji uzgodnień),

- przewidziane rozwiązanie niwelacji różnic poziomów pomiędzy budynkami Przychodni „A” i Szpitala „B” – rzuty obrazujące powierzchnię dedykowaną na komunikację w budynku wraz z krótkim opisem,

- projekt zagospodarowania działki lub terenu: opracowania i uzgodnienia, wymagane przez stosowne akty prawne (ZIKIT itp., niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia) w zakresie ochrony zieleni (projekt zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem drzew i krzewów ozdobnych, których wiek przekracza 10 lat, a w przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią – wystąpienie 
z wnioskiem do Wydziału Kształtowania Środowiska UMK oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz uzyskanie zgody na ich wycinkę tych drzew),

- informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- opracowanie Projektu Budowlanego, zawierającego projekt Zagospodarowania Terenu oraz Wielobranżowy projekt architektoniczno-budowlany,

- przedłożenia wniosku do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK o wydanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z potwierdzeniem jego złożenia oraz oświadczenia, że dokumentacja jest wykonana zgodnie 
z umową i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, warunkami określonymi w niniejszej umowie oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- część 2 – w zakresie:

- uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę,

- część 3 – w zakresie:

- pełnienia nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi w zakresie objętym Projektem Budowlanym.

- Podstawę wykonania przedmiotu umowy stanowi Program Funkcjonalno − Użytkowy (PFU) pn.: „Budowa budynku Diagnostyczno – Zabiegowego D dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie łączącego istniejące dwa budynki: Szpitala B i Przychodni A”, będący załącznikiem nr 2 do umowy.	
W skład dokumentacji PFU wchodzą:

  - Program Funkcjonalno – Użytkowy,

  - Inwentaryzacja zieleni, gospodarka zielenią i zasady wykonania nasadzeń kompensacyjnych,

  - Opracowanie określające geotechniczne warunki panujące w podłożu terenu dla koncepcji rozbudowy szpitala na działce nr 454/3 w obr. 3 Krowodrza przy ul. Kronikarza Galla 25 w Krakowie (opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny),

  - Mapa do celów projektowych z grudnia 2017r.

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje przeniesienie autorskich praw majątkowych do stworzonych dzieł oraz upoważnienie Zamawiającego do wykonywania i korzystania z autorskich prac osobistych służących twórcy.

§ 2

Protokoły odbioru

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją PFU, lokalizacją przedmiotu umowy, założeniami 
i oczekiwaniami Zamawiającego co do standardu oraz jakości wykonania i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca nie wnosi zastrzeżeń do powyższego, co poświadcza podpisem na umowie.

- Potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w §1 nastąpi na podstawie protokolarnych odbiorów, według części:

  - protokół odbioru dla Części 1 – obejmującej wykonanie Dokumentacji oraz potwierdzenia złożenia wniosku do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK o wydanie decyzji pozwolenia na budowę

  - protokół odbioru dla Części 2 – obejmującej przedłożoną prawomocną decyzję pozwolenia na budowę,

  - protokół odbioru dla Części 3 – obejmującej sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych, potwierdzonego wpisami do książki nadzoru. Do końcowego rozliczenia niezbędne jest przedłożenie przez wykonawcę robót budowlanych wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

§ 3

# Podwykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie wykonywał samodzielnie lub wykona go przy współudziale Podwykonawców, w zakresie					 oraz, że będzie zrealizowany przez osoby posiadające, wymagane przepisami prawa, uprawnienia. Zamawiający dopuszcza wykonanie maksymalnie 25% przedmiotu umowy przez Podwykonawców.

- W przypadku zlecenia części prac Podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za ich działanie jak za własne.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy wszelkich posiadanych danych oraz dokumentów, stanowiących podstawę prac projektowych, w tym PFU.

- Zamawiający zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności we współdziałaniu z Wykonawcą, przy tworzeniu zamówionego dzieła. W szczególności jest on zobowiązany udzielać drugiej stronie wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz informacji, niezbędnych dla wypełnienia przez drugą stronę zaciągniętych zobowiązań.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z jej postanowieniami.

- Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia, określonego w §9 ust. 1 niniejszej umowy.

§5

Obowiązki Wykonawcy

            - Wykonawca zamówienia zobowiązuje się do opracowania na rzecz Zamawiającego Dokumentacji, związanej z realizacją zadania inwestycyjnego, o którym mowa w §1 oraz złożenia we właściwych urzędach stosownych dokumentów lub dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji i pozwoleń urzędowych, w tym prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, uzgodnień środowiskowych (Wydział Kształtowania Środowiska UMK i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie), uzgodnień z Państwową Inspekcją Sanitarną MSW, ZUDP, uzgodnień z Komendą Straży Pożarnej i innych uzgodnień koniecznych do realizacji planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wymienioną w ust.1 niniejszego paragrafu Dokumentację w następującej ilości egzemplarzy:

- projekty budowlane	- 5 egz.

- część rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego w skali 1:100		- 3 egz.

Dokumentacja powinna być spięta, bez użycia elementów metalowych (wymogi Archiwum Państwowego).

- Łącznie z Dokumentacją stanowiącą przedmiot zamówienia Wykonawca winien dostarczyć również:

  - kompletny opis techniczny do projektu w formie elektronicznej, w postaci dokumentu MS Word format .doc(x), rysunki, szkice, wizualizacje w formacie pdf oraz w formatach macierzystych, odpowiadających programowi, w którym je wykonano, a całą Dokumentację w postaci plików w formacie .pdf oraz .dwg. Pliki powinny być zapisane na nośniku pendrive.

  - pozostałe opracowania w formacie .xml, .pdf, zapisane na nośniku pendrive.

  - do Dokumentacji Wykonawca załączy dodatkowo pisemne oświadczenie, o którym mowa w ust. 13.

- Wykonawca zamówienia zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego prac wyszczególnionych 
w §1, zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania przetargowego oraz w ofercie.

- Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należy:

  - uzupełnienie i poprawianie dokumentacji wg zaleceń jednostek uzgadniających,

  - uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla opracowanego Projektu Budowlanego, warunkującej złożenie tego projektu do Wydziału Architektury i Urbanistyki Miasta Krakowa z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę,

  - przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę,

  - dokonywanie roboczych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym w trakcie całego procesu opracowywania Dokumentacji. Pierwsze spotkanie winno się odbyć w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

- Dokumentacja powinna być zgodna z ideą i rozwiązaniami przyjętymi w stosownych normach i przepisach oraz z wymaganiami określonymi w PFU. Jakiekolwiek odstępstwa w tym zakresie wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Przy wykonywaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa, w szczególności:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zmianami,

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019 poz. 595),

- Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej – Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu leczenia szpitalnego – Dz.U. 2013 poz. 1520,

- Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego konsultowania rozwiązań projektowych z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w realizacji przedmiotu umowy zaleceń i ustaleń Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego (wadliwego) wykonania przedmiotu umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy 
w określonym przez Zamawiającego terminie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić koszty usunięcia wad 
w terminie 14 dni od otrzymania stosownego wezwania Zamawiającego.

- Na każdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwiązań projektowych Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do:

  - przedstawienia Zamawiającemu uszczegółowionych rozwiązań projektowych do akceptacji,

  - uwzględnienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiającego co do proponowanych rozwiązań projektowych
i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych szczegółowych rozwiązań projektowych, jeśli tylko pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki i współczesnej wiedzy. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia dzieła, konsekwencji proponowanych rozwiązań.

- Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie zrealizowany przez osoby posiadające wymagane przepisami prawa uprawnienia oraz posiadające niezbędną wiedzę i przygotowanie do wykonywania dokumentacji projektowych branży architektonicznej i technologii medycznej wszelkich obiektów opieki zdrowotnej.

- Wykonawca dołączy do Dokumentacji oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową 
i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, warunkami określonymi 
w umowie oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Na żądanie Zamawiającego w każdym czasie Wykonawca zobowiązany jest okazać do wglądu przedstawicielowi Zamawiającego, aktualny pisemny wykaz pracowników Wykonawcy i/lub Podwykonawców, wraz ze wskazaniem stanowisk i czynności, jakie wykonują (będą oni wykonywać) 
w ramach realizacji zamówienia,

- W razie opóźnienia w wykonaniu Dokumentacji, Zamawiający ma prawo odstąpić od całej umowy bez wyznaczania w tym względzie dodatkowego terminu.

§6

Autorskie prawa majątkowe i osobiste

            - Wykonawca oświadcza, że stworzona w ramach niniejszej umowy dokumentacja ma charakter twórczy (oryginalny), oraz że jest wyłącznym właścicielem autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji.

            - Wykonawca oświadcza i zapewnia, że wykonana w ramach umowy dokumentacja nie narusza praw autorskich lub innych praw osób trzecich, a ponadto, że prawa do dokumentacji nie są niczym ograniczone 
w zakresie objętym niniejszą umową.

            - Wykonawca oświadcza, że wykonana w ramach umowy Dokumentacja jest wolna od wad fizycznych, tj.: zawiera wszystkie wymagane przepisami elementy i jest sporządzona zgodnie z obowiązującymi standardami

i wymogami dla tego typu dokumentacji.

            - Wykonawca oświadcza i zapewnia, że na mocy odrębnych umów nabył autorskie prawa majątkowe wraz 
z prawem do wykonywania praw zależnych do utworów wchodzących w skład dokumentacji, jak również na mocy stosownych umów z twórcami uzyskał prawo do upoważniania osób trzecich do wykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji. Kopie stosownych umów stanowią załącznik do niniejszej umowy.

            - Wykonawca przyjmuje niniejszym na siebie obowiązek zaspokojenia wszelkich roszczeń majątkowych wynikających z ewentualnej ugody lub wyroku sądowego, w tym poniesionej szkody, w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem cudzych praw, w związku z realizacją niniejszej umowy oraz korzystaniem w dokumentacji przez Zamawiającego.

            - Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do dokumentacji wraz z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji oraz nieograniczonym w czasie prawem korzystania 
i rozporządzania dokumentacją bez ograniczeń terytorialnych, a Zamawiający nabywa prawa autorskie do dokumentacji za cenę uzgodnioną w §9 ust. 1.

            - Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji określone w pkt. 6 na Zamawiającego nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i obejmuje wszystkie pola eksploatacji, w tym w szczególności:

  - utrwalanie oraz zwielokrotnianie dokumentacji w całości lub w części, jakąkolwiek techniką, środkami
 i w jakiejkolwiek formie niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  - rozpowszechnianie dokumentacji w jakikolwiek sposób, w tym poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, emitowanie, nadanie, reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także jej publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

  - nadawanie za pomocą fonii lub wizji w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub 
w sposób przewodowy w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe;

  - rozpowszechnianie dokumentacji w zakresie prowadzonych przez Zamawiającego działań, w tym na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych sądowych itp.;

  - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy dokumentacji;

  - wprowadzanie fotografii do pamięci komputera, rozpowszechnianie dokumentacji w sieci Internet, 
w sieciach multimedialnych oraz sieciach zamkniętych;

  - publiczne udostępnianie przedmiotu umowy, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

  - sporządzanie wersji obcojęzycznych,

  - zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostępnianie i umieszczanie na własnej stronie internetowej,

  - wykorzystywanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także wykorzystywanie utworów oraz ich elementów do korzystania oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na wykonywanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych),

  - tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź systemu.

            - Na mocy niniejszej umowy Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji, w tym w szczególności do:

a)      nieoznaczania autorstwa twórcy/twórców dokumentacji,

b)      decydowaniu o pierwszym udostępnieniu dokumentacji,

c)       dowolnego ingerowania w treść i formę dokumentacji poprzez dokonywanie dowolnych zmian, przeróbek, opracowań, adaptacji, modyfikacji.

§7

Nadzór autorski

            - Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa SP ZOZ MSWiA w Krakowie – dobudowa budynku Diagnostyczno – Zabiegowego” będzie realizowane na podstawie odrębnej umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

            - Umowa o pełnienie nadzoru autorskiego obowiązywać będzie od dnia podpisania przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą na roboty budowlane i obowiązywać będzie do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie nieruchomości. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynności wynikające z treści ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2018r., poz. 1201, z późn. zm.).

§8

Termin wykonania i odbiory przedmiotu umowy

## Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w trzech częściach zgodnie 
z terminami określonymi w ust. 2 Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia umownego za zrealizowany i odebrany zakres prac w kwocie ustalonej w §9 ust. 1.

## Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac w terminie:

### dla części 1 − nie później niż do 12.03.2020r.,

### dla części 2 – nie później niż do 01.06.2020r.,

- dla części 3 – od dnia zawarcia umowy z wykonawcą na roboty budowlane do dnia uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie (z zastosowaniem § 7 ust. 2).

- Zamawiający przewiduje następujące protokolarne odbiory Dokumentacji:

  - odbiór części 1 Dokumentacji po wykonaniu prac projektowych dla części 1, i przedstawieniu wniosku 
o pozwolenie na budowę przekazanego do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa,  wraz z potwierdzeniem jego złożenia, a także złożeniem oświadczenia, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

  - odbiór części 2 Dokumentacji po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,

  - odbiór części 3 za protokolarne potwierdzenie sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie trwania robót budowlanych po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie.

- Zakończenie prac objętych etapami wymaga pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia realizacji dla poszczególnych części.

- Odbiory powinny być stwierdzone na piśmie w formie protokołu zdawczo – odbiorczego, podpisanego przez obie strony umowy.

- Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone istotne wady nadające się do usunięcia, lecz uniemożliwiające dalsze prowadzenie czynności odbioru, Zamawiający przerwie odbiór do czasu usunięcia tych wad. Termin usunięcia wad zostanie określony przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego w protokole wstrzymania odbioru.

- Wydanie Zamawiającemu egzemplarzy Dokumentacji w wersji papierowej oraz utrwalonej na nośniku materialnym w postaci pendrive’a i odebranie przez Zamawiającego kompletnej Dokumentacji, potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru stanowi jedynie pisemne potwierdzenie faktu nabycia egzemplarzy Dokumentacji.

- Zamawiający uprawniony będzie zgłosić żądanie dokonania ewentualnych zmian lub uzupełnień                              w zamówionej Dokumentacji w terminie 90 dni kalendarzowych od przekazania mu przez Wykonawcę Dokumentacji, lub do dnia wyboru wykonawcy robót budowlanych, jeżeli Zamawiający rozpocznie procedurę przetargową przed upływem w/w terminu, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin wprowadzenia korekty.

- Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli wykonywanego dzieła w każdej jego fazie.

§9

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe odpowiadające cenie z formularza ofertowego wynoszące:	
łącznie za wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY (sporządzenie Dokumentacji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego)	 									brutto 
(słownie złotych 										00/100),
w tym podatek VAT, w wysokości 23 % , w kwocie		 				
(słownie: _									złotych 00/100 ),

  - za wykonanie całości Dokumentacji wynagrodzenie wyniesie ___________________________zł brutto (słownie złotych										 00/100), w tym podatek VAT, w wysokości 				 ,
 co stanowi kwotę                   				 
(słownie złotych:                                                     					00/100). 
Wynagrodzenie za poszczególne części wyniesie:

    - za wykonanie zakresu części 1 wyniesie (max 98% kwoty w pkt a)			 brutto, (słownie złotych_________________________	_______00/100),

    - za wykonanie zakresu części 2 wyniesie (max 2% kwoty w pkt a) 			brutto, (słownie złotych________________________	________00/100),

  - za sprawowanie nadzoru autorskiego w części 3, wyniesie 			brutto, (słownie złotych__________________________	______00/100),

- Wykonawca za wykonaną Dokumentację wystawi jedną fakturę dla części 1 i jedną fakturę dla części 2. Faktury będą wystawiane na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych, o których mowa w § 8 ust. 3 − 5.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje również opłaty za wydanie uzgodnień, opinii 
i pozwolenia na budowę, a także za aktualizacje map geodezyjnych oraz innych opracowań, ekspertyz
 i materiałów pomocniczych. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje także przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji na Zamawiającego.

- Wynagrodzenie na sprawowanie nadzoru autorskiego (część 3) – płatne będzie na warunkach określonych 
w umowie o pełnienie nadzoru autorskiego, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Cena za wykonanie przedmiotu umowy jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie.

- W przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT, cena za wykonanie przedmiotu brutto nie ulega zmianie.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

- Wartość przedmiotu niniejszej umowy określona w ust.1. uwzględnia podatek od towarów i usług VAT. Zmiana stawki VAT nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia brutto. Podatek VAT będzie naliczany od kwot wyrażonych w złotych polskich. Ryzyko zmiany stawki podatku VAT podnosi Wykonawca. Zmiana stawki podatku VAT zmienia wartość netto, ale nie wpływa na zmianę wartości brutto faktury.

§10

Warunki płatności

- Podstawą zapłaty będą dwie prawidłowo wystawione faktury VAT dla Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust. 1 nastąpi każdorazowo po uprzednim protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego Dokumentacji na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w §9 ust. 1 pkt będzie płatne w następujący sposób:

  - pierwsza część w wysokości określonej w §9 ust. 1 pkt a) tiret 1, po zrealizowaniu części 1 
i protokolarnym przekazaniu Dokumentacji oraz przedstawieniu wniosku o pozwolenie na budowę przekazanego do WAiU UMK opatrzonego prezentatą organu (potwierdzeniem złożenia),

  - druga część w wysokości określonej w §9 ust. 1 pkt a) tiret 2, po zrealizowaniu części 2 i po protokolarnym przekazaniu prawomocnego pozwolenia na budowę.

  - trzecia część na warunkach określonych w umowie o pełnienie nadzoru autorskiego (załącznik nr 1 do umowy).

- Termin płatności każdej faktury VAT wynosi 60 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy: 			. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca zgodnie z treścią złożonej oferty oświadcza, że doręczy fakturę/y w formie:

- W przypadku niewywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy, Zamawiający wstrzyma, do czasu ustalenia przyczyny, płatność faktury. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania ewentualnych kar umownych naliczonych zgodnie
 z niniejszą umową z faktury.

9.	Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu zapłaty.

§11

Odpowiedzialność za wady, gwarancja

- Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji jakości do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie Dokumentacji, stanowiącej przedmiot zamówienia.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotowej Dokumentacji zostaje rozszerzona, tj.: uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonywanych na podstawie Dokumentacji, stanowiącej przedmiot zamówienia.

# Wykonawca odpowiada za wadę przedmiotowej Dokumentacji również po upływie okresu gwarancji
 i rękojmi, o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

- W przypadku zmiany opinii, uzgodnień lub decyzji oraz odwołań od decyzji związanych z przedmiotem Umowy, Wykonawca ma obowiązek czynnie uczestniczyć w postępowaniu odwoławczym udzielając wyjaśnień wraz z ewentualnym odwoływaniem się od zapadłych rozstrzygnięć do czasu uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji.

- W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszystkich wad przedmiotu umowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego lub w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, o którym mowa w ust. 5. od daty upływu terminu wyznaczonego (ich zgłoszenia) przez Zamawiającego na usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej 3 dni wcześniej o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej.

- Wykonawca w ramach niniejszej umowy, w tym w toku udzielonej gwarancji, jak również także po jej upływie, zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem naliczenia kar umownych określonych w niniejszej umowie, do udzielenia Zamawiającemu wyczerpujących wyjaśnień dotyczących wykonanego przedmiotu umowy, w szczególności w zakresie wymogów określonych przez Zamawiającego w umowie dotyczących prawidłowości i ekonomiczności rozwiązań technicznych przyjętych w opracowanej dokumentacji. W tym zakresie Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego uzasadnienia 
i wyjaśnień w przedmiocie określonym wyżej. 	
W razie zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający może dodatkowo wezwać Wykonawcę do udziału 
w spotkaniu / radzie technicznej z Wykonawcą dalszych etapów procesu inwestycyjnego dotyczącego przedsięwzięcia, które stanowiło przedmiot opracowanej Dokumentacji celem omówienia i skonfrontowania stanowisk obu Wykonawców, co do rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji, w kontekście nowych rozwiązań proponowanych na dalszych etapach procesu inwestycyjnego, w ramach optymalizacji realizacji przedsięwzięcia, w szczególności w przypadku, gdy rozwiązania te są wzajemnie sprzeczne lub propozycja wprowadzenia nowego rozwiązania bazuje na twierdzeniu, iż będzie to rozwiązanie bardziej ekonomiczne, niż rozwiązanie przyjęte w projekcie. 	
Wykonawca poprzez swoich przedstawicieli, w tym osoby uczestniczące w opracowaniu przedmiotu umowy (projektanci, inne zaangażowane osoby), ma obowiązek stawić się na spotkaniu / radzie technicznej na wezwanie Zamawiającego pod rygorem naliczenia kar umownych określonych w niniejszej umowie, chyba że wykaże i uzasadni, iż nie jest w stanie z przyczyn od siebie niezależnych stawić się na spotkanie / radę techniczną w konkretnym terminie i jednocześnie zaproponuje inny możliwy termin stawienia się.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§12

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych z następujących tytułów:

  - opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od ustalonych przez Strony w §8 ust. 2 terminów wykonania poszczególnych części 1 – 2 przedmiotu umowy. Kary naliczane będą dla każdej 
z części z osobna,

  - opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad 
a w przypadku braku takiego ustalenia w terminie 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Wykonawcy,

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

  - braku stawiennictwa na spotkaniu / radzie technicznej na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa 
w §11 ust. 7 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów braku przekazania dokumentacji niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 ust. 9.

W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

W przypadki nieusunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót lub stwierdzonych w okresie rękojmi, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

§13

Zmiana terminu realizacji

- Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności, które Zamawiający przewidział w Umowie, jeżeli ich zaistnienie uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy 
w terminie.

- Okolicznościami stanowiącymi podstawę zmiany terminu, o którym mowa w §8 ust. 2 mogą być 
w szczególności:

  - niemożliwe wcześniej do przewidzenia przeszkody i przestoje, wynikające z działań i procedur administracyjnych,

  - wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w rozwiązaniach architektonicznych lub technologicznych, znacząco odbiegających od założonych ustaleń w PFU, uniemożliwiających zakończenie prac w terminie określonym w §8 ust. 2,

  - przerwanie prac przez właściwe organy administracji, za co nie można przypisać winy Wykonawcy.

- Zmiana terminu, o którym mowa w §8 ust. 2 następuje w formie aneksu do umowy.

- Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów z powodu siły wyższej nie są traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych umową i nie powodują jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez drugą stronę.

- Każda ze stron, powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 1 zobowiązana jest poinformować drugą stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od jego zaistnienia.

§14

Zmiana umowy

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w sytuacji określonej w art.144 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 tj.).

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie w zakresie zmiany podziału etapowania prac 
i związanych z tym płatności za etapy, w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz gdy zmiana ta jest korzysta dla Zamawiającego.

- Wszelkie inne zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu umawiających się Stron.  Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym m. in.:

  - terminu wykonania umowy, w szczególności w związku z zaistnieniem odpowiednio udokumentowanych przez Wykonawcę okoliczności niezależnych od Wykonawcy,

  - zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

  - zmiany osób kluczowych dla realizacji umowy oraz osób reprezentujących strony z uwagi na niezależne od stron okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne), 
z zastrzeżeniem, że osoba zastępująca posiada co najmniej takie same kwalifikacje i kryteria jak osoba wskazana w formularzu ofertowym,

  - zmiany danych teleadresowych zapisanych w umowie,

  - zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

  - zmiany formy dostarczania faktur,

  - zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy.

§ 16

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w oparciu o art. 145 ustawy 
z dnia 29.01.04 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.)

- Oprócz wypadków wymienionych w art. 644 i innych przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego, jeżeli:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy,

  - zostanie wszczęte postępowanie naprawcze w stosunku do Wykonawcy,

  - Wykonawca nie przystąpił do wykonania Dokumentacji bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni oraz nie kontynuuje prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - jeżeli pomimo dwóch wcześniejszych ostrzeżeń kierowanych na piśmie przez Zamawiającego, Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z niniejszą umową lub jeżeli uporczywie i rażąco nie dotrzymuje swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy albo w inny sposób narusza jej istotne postanowienia,

  - w przypadku niedokonania zmian i uzupełnień w Dokumentacji przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 8

  - gdy wykonanie prac w terminie umownym stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli wystąpiły:

  - niemożliwe wcześniej do przewidzenia przeszkody i przestoje, wynikające z działań i procedur administracyjnych, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 2, 3 i musi zawierać uzasadnienie.

- Niezwłocznie po wstrzymaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pełnej inwentaryzacji wykonanej Dokumentacji. Dokument ten, po uzgodnieniu z Zamawiającym, stanowić będzie podstawę do ustalenia wartości wykonanych prac. Przekazanie zinwentaryzowanej nieukończonej Dokumentacji odbędzie się w drodze spisania stosownego protokołu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń stron i nie umniejsza żadnych uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, także za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytułu (w tym z wszelkich gwarancji należytego wykonania umowy).

- Jeżeli Wykonawca był gotów wykonać przedmiot umowy w zakresie prac projektowych, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy 
w trybie wskazanym w ust. 4, Zamawiający w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane i protokolarnie odebrane etapy oraz zwolni i zwróci zabezpieczenie,
o którym mowa w §17. W przypadku kar umownych, o których mowa w §12, Strony zachowują bez ograniczeń prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje dodatek o którym mowa w pkt 14 Uchwały nr 70 z dnia 5 kwietnia 2014 r. Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich.

§17

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zamawiający w celu należytego wykonania prac objętych niniejszą umową przez Wykonawcę ustala zabezpieczenie w formie 					w wysokości 3% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust.1.

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: 						 .

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w gwarancjach muszą one zawierać klauzule o bezwarunkowej i natychmiastowej realizacji ewentualnego roszczenia wynikającego 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz z gwarancji jakości, gwarantujące wypłatę zabezpieczenia bez konieczności uznania przez osoby trzecie.

- W przypadku przekroczenia terminu wykonania dokumentacji projektowej dla części 1 ponad określony 
w §8 ust. 2 pkt a), Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy do dnia faktycznego ukończenia dokumentacji i podpisania końcowego protokołu odbioru.

- Jeżeli Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w sytuacji, o której mowa 
w ust. 4, Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru, co jednocześnie będzie oznaczało wstrzymanie zapłaty faktury.

- Ustala się, że:

  - 70 % wniesionego zabezpieczenia, tj. 			zł, gwarantującego zgodnie z umową wykonanie dokumentacji oraz przekazaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, zostanie zwrócone/zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

  - 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. 			zł przeznacza się na zabezpieczanie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone /zwolnione nie później niż w 15 dniu kalendarzowym po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§18

Osoby upoważnione do kontaktu

- Osobą upoważnioną do odbierania i składania wszelkich wyjaśnień, oświadczeń oraz koordynowania przedsięwzięcia w imieniu Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych jest .....................................................................................................

- Osobą upoważnioną do odbierania i składania wszelkich wyjaśnień, oświadczeń oraz koordynowania przedsięwzięcia w imieniu Zamawiającego w trakcie wykonywania prac projektowych jest ..................................................................................................... Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania.

§19

Postanowienia końcowe

- Strony postanawiają, że Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

- Wykonawca zobowiązuje się: do zachowania w tajemnicy wszystkiego o czym poweźmie wiadomość przy realizacji przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego. Otrzymane informacje nie zostaną udostępnione innym firmom bądź osobom trzecim. Jednocześnie Wykonawca ma prawo wglądu i poprawienia swoich danych osobowych.

- Spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowi oferta cenowa Wykonawcy, Program Funkcjonalno – Użytkowy oraz załączniki, o których mowa w treści umowy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 		WYKONAWCA:

Załączniki:

Załącznik nr 1- Umowa na nadzór autorski

Załącznik nr 2- Program Funkcjonalno-Użytkowy

Załącznik nr 3- Harmonogram Rzeczowo- Finansowy

Załącznik nr 4- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 – Decyzja ULICP z dnia 02.09.2019r.